Форма 5.1 «Предложение о заключении договора подряда»

На бланке участника закупки

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Адрес:________________________

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» ____________ 2016 г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с целью заключения договора подряда (ШМР, ПНР) на следующих условиях:

Позиция №1 оферты:

| Наименование предмета оферты: | Сопутствующие услуги (выполнение шеф-монтажных, пусконаладочных работ) на азотную станцию на автомобильном шасси |
| --- | --- |
| Сроки оказания услуг | согласно графику ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |

График проведения ШМР и ПНР

| № | Наименование работ | Сроки проведения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | 2016г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Сентябрь |  | Октябрь |  |
| Азотная станция на автомобильном шасси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеф-монтажные работы | 20.09.2016 | 30.09.2016 |  | ------ |  |  |
| 2 | Пуско-наладочные работы | 01.10.2016 | 10.10.2016 |  |  | -------- |  |

| Стоимость услуг в руб. (без НДС) | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| Полная стоимость услуг в руб. c НДС | _____________________________________________ |
| Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| Наличие скидок или условия их получения | _____________________________________________ |
| Условия оказания услуг | В соответствии с условиями договора подряда на оказание сопутствующих услуг ООО «СН-КНГ» (форма 3.1.) |
| Условия оплаты | Заказчик в течение 90 календарных дней (но не ранее 60 календарных дней) с даты подписания Акта приемки шеф-монтажных работ при условии представления Подрядчиком документов, указанных в п.5.1.9., оплачивает Подрядчику стоимость шеф-монтажных работ перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, на основании оригиналов подписанных документов, указанных в п.5.1.9 (Договор подряда «Форма 3.1») |
| Дополнительные условия |  |
| Согласие на подписание формы Договора подряда/ (нужное отметить √ ) | Договор подряда ООО «СН-КНГ» _подтвержден |

Позиция №2 оферты:

| Наименование предмета оферты: | Сопутствующие услуги (выполнение шеф-монтажных, пусконаладочных работ) на азотную станцию блочно-модульного исполнения |
| --- | --- |
| Сроки оказания услуг | согласно графику ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |

График проведения ШМР и ПНР

| № | Наименование работ | Сроки проведения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | 2016 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сентябрь |  | Октябрь |  |
| Азотная станция на автомобильном шасси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеф-монтажные работы | 20.09.2016 | 30.09.2016 |  | ------ |  |  |
| 2 | Пуско-наладочные работы | 01.10.2016 | 10.10.2016 |  |  | -------- |  |

| Стоимость услуг в руб. (без НДС) | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| Полная стоимость услуг в руб. c НДС | _____________________________________________ |
| Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| Наличие скидок или условия их получения | _____________________________________________ |
| Условия оказания услуг | В соответствии с условиями договора подряда на оказание сопутствующих услуг ООО «СН-КНГ» (форма 3.1.) |
| Условия оплаты | Заказчик в течение 90 календарных дней (но не ранее 60 календарных дней) с даты подписания Акта приемки шеф-монтажных работ при условии представления Подрядчиком документов, указанных в п.5.1.9., оплачивает Подрядчику стоимость шеф-монтажных работ перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, на основании оригиналов подписанных документов, указанных в п.5.1.9 (Договор подряда «Форма 3.1») |
| Дополнительные условия |  |
| Согласие на подписание формы Договора подряда/ (нужное отметить √ ) | Договор подряда ООО «СН-КНГ» _подтвержден |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «30» августа 2016 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП