|  | Приложение № 5 |
| --- | --- |
|  | к Договору № ____________ от________ |

Коэффициенты снижения стоимости услуг, выполненных некачественно

| № п\п | Наименование нарушения | Снижение стоимости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Невыполнение операций, предусмотренных проектом, нормативно-технической документацией, планами работ, мероприятиями без согласования с Заказчиком. То же, явившееся причиной возникновения инцидентов, аварий и брака. | 2% от стоимости этапа работ по креплению 4% от стоимости этапа работ по креплению | Подтверждается двусторонним актом. Оплата невыполненной операции не производится. Устранение инцидентов, аварий и брака за счёт виновной стороны. |
| 2 | Отклонение параметров тампонажного раствора от проектных, без согласования с Заказчиком: |  | Подтверждается двусторонним актом. Диаграммой станции контроля цементирования. |
| 3 | Отклонение плотности тампонажного раствора и буферных жидкостей, закачиваемых в скважину, от проектной свыше 0,03г/ см3 в процессе цементирования. | 3% от стоимости этапа работ по креплению | В сумме за все или одно отклонение, за каждый цементаж. |
| 4 | Кратковременная остановка при затворении и закачке цементного, гельцементного раствора, при закачке продавочной жидкости. | 3% от стоимости этапа работ по креплению | В сумме за все или одну остановку, за каждый цементаж. |
| 5 | Использование оборудования, материалов и химических веществ: |  | Подтверждается двусторонним актом. |
| 6 | Использование хим.реагентов для тампонажного раствора без сертификатов соответствия качества. | 3% от стоимости этапа работ по креплению | За каждый случай. |
| 7 | Недоподъём цемента за обсадными колоннами: |  | Подтверждается геофизическим материалом. |
| 8 | За кондуктором ниже 20 м от устья скважины в случае отклонения от плана программы по цементированию. | 2% от стоимости работ по креплению кондуктора | И устранение брака за счет Исполнителя |
| 8 | За эксплуатационной или другой обсадной колонной от башмака предыдущей обсадной колонны в случае отклонения от плана программы по цементированию. | 0,1% за каждые 10 метров отсутствия цемента (гельцемента) от стоимости крепления данной обсадной колонны скважины. | При согласии Заказчика принять скважину. |
| 10 | За хвостовиком, в интервале цементирования в случае отклонения от плана программы по цементированию. | 0,1% за каждые 10 метров отсутствия цемента (гельцемента) от стоимости крепления хвостовика скважины | При согласии Заказчика принять скважину. |
| 11 | Заколонная циркуляция или межколонные и заколонные проявления. | 10% от стоимости услуг по креплению всей скважины и устранение брака за счет Исполнителя. | При отрицательном результате – перебуривание скважины за счет Исполнителя. Подтверждается геофизическим материалом или двусторонним актом. |
| 12 | Негерметичность межколонных пространств | 10% от стоимости услуг по креплению всей скважины и устранение брака за счет Исполнителя | Подтверждается двусторонним актом опрессовки межколонного пространства. |
| 13 | Негерметичность любой обсадной колонны, по вине Исполнителя. | 10% от стоимости этапа услуг по креплению всей скважины и устранение брака за счет Исполнителя | За каждую негерметичность, всех обсадных колонн. При отрицательном результате – перебуривание скважины за счет Исполнителя. Подтверждается геофизическим материалом, актами опрессовки или двусторонним актом. |
| 14 | Коэффициент качества цементирования по стволу скважины за эксплуатационной колонной ниже 0,63 в цементируемом участке | 10% от стоимости этапа услуг по креплению эксплуатационной колонны (и хвостовика) | При положительном решении Заказчика принять скважину. |
| 15 | Коэффициент качества цементирования интервала продуктивного горизонта (150 метров выше и ниже горизонта) скважины ниже 0,8 | 10% от стоимости этапа услуг по креплению эксплуатационной колонны (и хвостовика) | При положительном решении Заказчика принять скважину. |
| 16 | Самовольное возобновление работ персоналом Исполнителя по цементированию, после остановки супервайзером. | 10% от стоимости этапа услуг по креплению всей скважины. | За каждый случай. Подтверждается актом. |
| 17 | Искажение либо не своевременное предоставление информации (суточного отчёта и др.) о проделанной работе. | 1% от стоимости работ по креплению всей скважины. | За каждый случай. Подтверждается актом или суточной сводкой диспетчерской службы Заказчика. |
| 18 | Повторяющееся (2 и более раз) нарушение правил ТБ, ПБ и ЭБ, повлекшее нарушение технологического процесса. | 1% от стоимости работ по креплению всей скважины. | Подтверждается актом. |
| 19 | Неисполнение письменных распоряжений супервайзера по технологии и безопасности ведения работ | 1% от стоимости работ по креплению всей скважины. | Исполнитель отстраняется от работы на объекте |
| 20 | Экологические нарушения: |  | Подтверждается двусторонним актом. |
| 21 | Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки, а также за её пределами техническими жидкостями, буровым и тампонажным раствором, сухими хим.реагентами, жидкими бытовыми стоками. | 50 000 рублей при превышении срока, установленного двухсторонним Актом-предписанием по ликвидации нарушения. | За каждый случай. |
| 22 | Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки, а также за её пределами металлоломом, твердыми техническими и бытовыми отходами. | 50 000 рублей при превышении срока, установленного двухсторонним Актом-предписанием по ликвидации нарушения. | За каждый случай. |

Примечания:

- Основанием для снижения стоимости услуг являются данные геофизических исследований, двухсторонние акты проверок, акты проверок, проведённые супервайзерской службой. Решение о снижении стоимости услуг по конкретной скважине оформляется двухсторонним актом представителями Заказчика и Исполнителя.

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |
| _________________ |  | __________________________ Ф.И.О. |