Приложение № 6

к Договору _________ от «      »                      2016 г.

Порядок исполнения Заявки Заказчика:

- На основании п.2.1.3. договора Исполнитель обязан в 3-х дневный срок после официального открытия зимних автодорог, организовать диспетчерские пункты в местах погрузки-разгрузки, обеспечить пункты электронной, телефонной связью. Готовность диспетчерских пунктов Исполнитель подтверждает письмом.

- Исполнитель в течение 2 дней после подписания данного договора обязуется предоставить адреса электронной почты, номера телефонов, номера факсов, перечень должностных лиц, ответственных за принятие информации по вышеуказанным Заявкам в работу, а также оперативной информации, связанной с оказанием услуг по данному Договору. С других адресов электронной почты, номеров телефонов, номеров факсов, а также от иных должностных лиц Исполнителя, не представленных Исполнителем официальным письмом, информация приниматься Заказчиком к работе не будет.

- Исполнитель в течение 2 дней после подписания данного договора обязуется предоставить реестр самосвальной и строительной техники (для самосвалов указать объем кузова), планируемой к использованию в рамках Договора, как в сканированном виде (подписанные уполномоченным лицом Заказчика), так и в формате электронных таблиц xls.

- Подача заявки на оказание услуг в рамках Договора осуществляется подекадно.  Заказчик, до 11:00, в адрес Исполнителя в электронном виде направляет заявку (график) на перевозку необходимого объема инертных материалов с указанием среднесуточной, минимальной потребности самосвальной и строительной техники на следующую декаду, заполненную по образцу (Приложение 5.1), как в сканированном виде (подписанные уполномоченным лицом Заказчика), так и в формате электронных таблиц xls.

- Исполнитель в день подачи заявки, не позднее 14:30 (по красноярскому времени), подтверждает получение Заявки, посредством отправки электронной почтой скан образа с подписью ответственного лица Исполнителя.

- В целях контроля выполнения заявки, а также для оперативного анализа состояния вовлеченного в перевозку парка грузоперевозящей техники, Исполнитель обязуется предоставлять информацию о суточном объеме перевезенного груза (накопительно) и количестве задействованного автотранспорта и строительной техники в виде сводки по форме, указанной в Приложении 5.2. Сводка направляется Заказчику в электронном виде, один раз в сутки к 8:00 (по красноярскому времени) и направляется по письменно согласованным сторонами электронным адресам.

- Исполнитель и Заказчик обязуются архивировать подписанные заявки до окончания взаиморасчетов по настоящему договору.

| От Заказчика: |  | От Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| (Подпись) М.П. |  | (Подпись) М.П. |