Форма 4

Лот № 701/1

на выполнение работ по

уточнению геологического строения продуктивных пластов в районе стыковки восточной границы Мыхпайского, Мегионского и Самотлорского месторождений

Мегионское - АВ11-2, АВ13, АВ21, АВ22, БВ81, БВ82, БВ83, БВ100, БВ101, БВ15-16, БВ17, БВ18-21, БВ22, ЮВ11 (14 объектов)

Мыхпайское- АВ11-2, АВ13, АВ21-2, БВ81-2, БВ80, БВ10, БВ15-16, БВ17, ЮВ11 (9 объектов)

Самотлорское - ПК151, АВ11-2, АВ13, АВ2-3, АВ4-5, АВ6, АВ7, АВ8,  БВ01, БВ02, БВ1, БВ2, БВ3,

БВ4, БВ71, БВ72, БВ80, БВ81-3, БВ100, БВ101-2, БВ16, БВ17-18, БВ19, БВ20, БВ21-22, ЮВ1 (26 объектов)

| №№ п/п | Наименование этапов, разделов | Сроки выполнения |  | Стоимость работ, руб., без НДС | Стоимость работ, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | Сбор и ревизия геолого-промысловой информации в пределах Мегионского, Мыхпайского, Самотлорского месторождений (по материалам сейсморазведочных работ МОГТ-2Д прошлых лет, дела скважин, геофизические исследования, координаты, опробования и исследования керна, базы добычи, закачки и др.) | 05.03.2015 или с момента подписания договора | 28.03.2015 |  |  |
| 1.1 | Заключение договора и сбор данных проектной документации по месторождению в электронных носителях |  |  |  |  |
| 1.2 | Сбор геолого-промысловой информации скважин, сейсмических исследований расположенных в 1000 метрах за пределами восточной границы ЛУ (сканирование отчетов, карт, дел скважин, результатов лабораторных исследований) |  |  |  |  |
| 1.3 | Сканирование, оцифровка и обработка ГИС недостающих скважин |  |  |  |  |
| 2. | Уточнение геологического строения (геометрия залежи) | 01.04.2015 | 30.05.2015 |  |  |
| 2.1 | Анализ тектонической изученности |  |  |  |  |
| 2.2 | Построение разукрупненных корреляционных разрезов всего продуктивного разреза (типа рябчик, клиноформы, параллельного залегания) |  |  |  |  |
| 3. | Уточнение геологического строения (условия залегания УВ) | 01.04.2015 | 30.07.2015 |  |  |
| 3.1 | Анализ переходной водонефтяной зоны |  |  |  |  |
| 3.2 | Обоснование уровней ВНК и границ залежей нефти. |  |  |  |  |
| 3.3 | Построение детальных геологических разрезов |  |  |  |  |
| 3.4 | Обоснование границ нефтеносности и границ залежей нефти |  |  |  |  |
| 4. | Построение набора геологических карт, с оценкой перспективных участков для бурения | 01.06.2015 | 05.10.2015 |  |  |
| 4.1 | Построение набора геологических карт |  |  |  |  |
| 4.2 | Оценка и расчет начальных геологических запасов |  |  |  |  |
| 4.3 | Оценка перспективных участков для бурения |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка, сдача и защита отчета заказчику | 15.09.2015 | 05.10.2015 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

| Наименование предприятия Руководитель предприятия _________________________________ Ф.И.О. указать должность (№, дату доверенности - если необходимо) м.п |  |
| --- | --- |