Приложение №5

К договору № ___ от «____»_________20___г.

- Шкала оценки качества работ Подрядчика по ГРП

| № # | Обстоятельства применения коэффициента | Коэффи-циент (К) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отклонение от утвержденного Плана Работ по ГРП без согласования с представителем Заказчика. | 0,98 |  |
|  | Отсутствие утвержденного Заказчиком Плана Работ по ГРП. Без согласования с представителем Заказчика приступили к производству ГРП | 0,95 |  |
|  | Предоставление неверных данных о готовности техники и персонала бригады к проведению операции по ГРП, искажение информации, несоответствие фактически проводимым работам. | 0,98 |  |
|  | Допущение загрязнения (разлива) технологических жидкостей на территории кустовой площадки, порывы и т.п. по вине Подрядчика. | 0,95 | Устранение разлива и очистка загрязненной территории кустовой площадки осуществляется за счет Подрядчика |
|  | Отклонения требований, связанных с проведением ГРП, более чем на 5 % (по сумматорам). | 0,97 |  |
|  | Проведение работы без плотномера или с неисправным плотномером | 0,97 |  |
|  | Отказ оборудования ГРП, принадлежащего Подрядчику, в процессе производства технологической операции. | 0,95 |  |
|  | Отсутствие или просроченная разрешительная документация по применяемым реагентам (паспорт безопасности, сертификаты соответствия ТЭК, гигиенический сертификат), товаротранспортные накладные. | 0,98 |  |
|  | В емкостях после замеса наличие не гидратированного полимера. Нарушена технология приготовления геля. | 0,98 |  |
|  | Отсутствие данных лабораторного тестирования жидкости ГРП с использованием химреагентов из данной партии. Соответствие подтверждается имеющимися документами на партию и диаграммой замера вязкости на НРНТ реометре (Brookfield, Fann50, Chandler) | 0,98 |  |
|  | Не проведено полевое тестирование технологических жидкостей (гелей), проппанта | 0,99 |  |
|  | Не соответствие объемов жидкости в емкостях после проведения ГРП (при сличении фактически закачанного объема с данными расходомеров и сумматоров погрешность более 5%) | 0,97 |  |
| Примечание: в случае выявления нескольких замечаний коэффициенты преумножаются (Ксуммарный = К1*К2*К3…Кn |  |  |  |

Заказчик: 						   Подрядчик:

| __________Должность «__________________» ___________/____________ | ___________Должность «___________________» ___________/__________ |
| --- | --- |
| “___”_____________20___г | “___”___________20___г. |