##### Приложение 1 к Форме 5

##### Календарный план

**на выполнение работ** по подготовке планов развития горных работ по объектам производственной деятельности ОАО «СН-МНГ» *(25 лицензионных участков)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ этапа* | *Наименование работ* | *Сроки выполнение работ начало - окончание* | *Перечень документации* |
| 1 | Разработка планов развития горных работ по объектам производственной деятельности ОАО «СН-МНГ» на 2015 год и их защита в Ростехнадзоре | 01.11.2014г.-31.12.2014г. | Cбор исходных материалов, проведение экспертизы планов горных работ, защита в Ростехнадзоре (информация о недропользователе, лицензии на пользование недрами, акты горного отвода, протоколы ГКЗ/ЦБК, баланс запасов по месторождениям, перечни проектных документов на разработку месторождений и т.д). |
|  |  |  |  |
| 2 | Оформление текстовой части и приложений планов горных работ (после получения протокола технического совещания по рассмотрению планов развития горных работ на 2015г) | 01.01.2015г.-31.01.2015г. | Планы развития горных работ, утвержденные в Ростехнадзоре |