**Договор на выполнение проектно – изыскательских работ**

**между**

**Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Мегион**

**2015г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………………………** | **3-5** |
|  | | |
| **2.** | **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА……………………………………………………………...** | **5** |
|  | | |
| **3.** | **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ………………………………** | **5-7** |
|  | | |
| **4.** | **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН…….………………………………………** | **7-12** |
|  | | |
| **5.** | **ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ……………………………………….** | **12-14** |
|  | | |
| **6.** | **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН…………………………………………………..** | **14-20** |
|  | | |
| **7.** | **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)……….** | **20** |
|  | | |
| **8.** | **ОХРАНА СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ….** | **20-21** |
|  | | |
| **9.** | **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ……………………………………………………………** | **21** |
|  | | |
| **10.** | **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ…………………………………………………………………** | **21-23** |
|  | | |
|  | **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН…………….** | **23** |

**Договор №**

**на выполнение проектно-изыскательских работ**

г. Мегион «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_г.

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **Заместителя Генерального директора-**Директора по капитальному строительству **Николаева Данила Александровича,** действующего на основании доверенности №10 от 15.05.2015г., с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в дальнейшем **«ПОДРЯДЧИК»,** в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** действующего на основании **\_\_\_\_\_\_\_\_**, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно **«СТОРОНЫ»** и **«СТОРОНА»,** заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договореопределения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** – Заказчик и Подрядчик.

**«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Срок действия Договора»** – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Объект»** – **«**Рекультивация шламовых амбаров кустов скважин №21, №23, №24 Северо-Островного лицензионного участка**».**

**«Проектно – изыскательские работы»** – комплекс работ по разработке технической (проектной) документации для осуществления строительства, и (или) реконструкции, и (или) расширения, и (или) технического перевооружения, и(или) капитального ремонта Объекта, включая, но не ограничиваясь сопровождением проектной документации в Органе Государственной экспертизы РФ и иных организациях.

**«Государственная экспертиза»** – оценка соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) технической документации по Объекту, требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также результатам проектно-изыскательских работ и оценка соответствия результатов проектно-изыскательских работ, выполненных для подготовки технической документации, требованиям технических регламентов.

**«Орган Государственной экспертизы»** – Государственные органы наделенные соответствующими компетенциями, осуществляющие в присущих им организационно-правовых формах государственно-властные полномочия по установлению соответствия проектов технической документации требованиям законодательства, условиям предотвращения ущерба охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и Государства, а также в целях осуществления контроля за соблюдением социально-экономической и природоохранной политики (ФАУ «Главгосэкспертиза России», территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы).

**«Заключение органа Государственной экспертизы»** –документ, подготовленный уполномоченными органами, содержащий обоснованные выводы о соответствии проектов технической документации, обосновывающими намечаемую в связи с реализацией объекта экспертизы хозяйственную и иную деятельность, требованиям законодательства, техническим регламентам.

**«Негосударственная экспертиза»** – проводимая привлечёнными Заказчиком третьими лицами оценка соответствия или несоответствия результатов работ, результатам проектно- изыскательских работ, требованиям нормативных документов РФ и Заказчика, исходных данных на проектирование.

**«Техническая (проектная) документация»** – совокупность документов, состоящая из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении Объекта, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и/или технические документы, используемые при подготовке технической документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

**«Исходные данные на проектирование»** – Задание на проектирование, а также иные данные, необходимые для составления технической документации (техническое задание, технические условия, информация, документация и т.п.).

**«Задание на проектирование»** – документ, устанавливающий требования, исходные данные для проектирования, состав и объем работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов РФ и Заказчика для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.

**«Техническое задание»** –предпроектная, проектная, рабочая, конструкторская, технологическая, программная и эксплуатационная документация.

**«Технические условия»** – документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) на подключение к существующим или перспективным (проектируемым) инженерным коммуникациям, с помощью которого можно установить, соблюдены ли данные требования.

**«Локальные нормативные акты Заказчика»** – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ, качества этих работ, и прочие, обязательные для исполнения требования Заказчика.

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика, определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема-передачи (Приложение № 5), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**«Срок выполнения работ»** – сроки, указанные в Календарном плане Работ (Приложение № 1).

**«Дата завершения работ»** – календарный день подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

**«Акт сдачи-приемки выполненных работ»** – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком, и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ по Договору, подписываемый Сторонами.

**«Оборудование и материалы»** – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы Подрядчика, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком, и используемое для выполнения работ.

**«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей и приказов организации Подрядчика.  
 **«Персонал Подрядчика»** – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

**«Субподрядчик»** – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором.

**«Территория Заказчика»** – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

**«Лицензионный участок»** – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

**«Недостатки»** – любые отступления и невыполнения установленных требований, нормативных документов РФ и Заказчика, исходных данных на проектирование, допущенные в технической документации.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА** 
   1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется поэтапно выполнить проектно – изыскательские работы по Объекту: **«Рекультивация шламовых амбаров кустов скважин №21, №23, №24 Северо-Островного лицензионного участка»** (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.
   2. Сроки выполнения Работ (этапов Работ) определены в Календарном плане Работ (Приложение № 1).
   3. Объем Работ определен в Приложении № 1 (Календарный план Работ) к настоящему Договору. Под объемом Работ Стороны понимают состав Работ, указанный в этапах Календарного плана Работ.
   4. Результатом проектно – изыскательских работ является полный комплект документов: техническая (проектная) документация, выполненная в соответствии с исходными данными, переданными Подрядчику по Акту приема-передачи (по форме Приложения № 3), а также получение положительного заключения Государственной экспертизы.
   5. Руководствуясь ст. 432 ГК РФ, Стороны согласовали, что получение результата Работ, соответствующего предмету и требованиям настоящего Договора является условием, определенным Заказчиком как существенное условие Договора.
2. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Стоимость Работ определяется по сметам и калькуляциям, разработанным Подрядчиком на основании Сборников базовых цен на проектные и изыскательские работы, с применением индексов изменения стоимости согласованных Заказчиком, и в соответствии с Расчетом договорной цены (Приложение № 2) составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_\_\_\_ копеек. Кроме того НДС (18%): **\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей,\_\_\_\_ копеек. Всего с учетом НДС: **\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.
   2. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ указанных в пунктах № **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Приложения № 1 в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 календарных дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

а) акта сдачи-приемки выполненных работ;

б) [счета-фактуры](consultantplus://offline/ref=04845DE22D500105F41383D7A3FA13387E55097F7B19ECE47FE2B2A21EmEH);

в) накладной

* 1. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ указанных в пунктах №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Приложения № 1 в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 календарных дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

а) акта приемки выполненных работ;

б) счета-фактуры;

в) положительного заключения Государственной экспертизы

* 1. Подрядчик предоставляет (сопровождает) разработанную по настоящему договору проектно-изыскательскую документацию в Органы Государственной экспертизы в сроки, установленныеКалендарным планом Работ (Приложение № 1). Заказчик самостоятельно производит оплату услуги проведения экспертизы проектно-изыскательской документации оказанной Органом Государственной экспертизы, на основании договора на экспертные работы, заключенного между Заказчиком и Органом Государственной экспертизы.

3.5. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ указанного в Договоре составляет 30 % (тридцать процентов);

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре 30 % (тридцать процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 10 (Десять) календарных дней до начала срока выполнения Работ (этапа Работ).

Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению Работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

Стороны договорились, что предусмотренное настоящим договором право на опцион предоставляется Покупателю/Заказчику без взимания дополнительной платы.

3.6. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В течение 10 (десяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

3.7. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Заказчик обязуется:**
      1. Предоставить Подрядчику исходные данные на проектирование не позднее 14(четырнадцати) рабочих дней до начала Работ. Исходные данные передаются Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи, составляемому Сторонами по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.
      2. Передать Подрядчику локальные нормативные акты, указанные в Акте приема-передачи (Приложение № 5), в момент заключения Сторонами настоящего Договора.
      3. Направить Подрядчику уведомление о назначении представителей, с указанием их контактных телефонов.
      4. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы, в порядке, установленном настоящим Договором.
   2. **Заказчик вправе:**
      1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполненных Работ;

– соответствие процесса выполнения Работ установленным требованиям;

– квалификацию персонала Подрядчика непосредственно выполняющего Работы;

– качество материалов и оборудования используемых/применяемых Подрядчиком при выполнении Работ.

– выполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от требований Заказчика основанных на Акте.

* + 1. Требовать от Подрядчика представления (предъявления) сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.
    2. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.
    3. В любое время (на любом этапе Работ)потребовать от Подрядчика предоставления информации (сведений, данных, отчетов, и т.д.) связанной с выполнением Работ.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной Заказчику информации, если таковая составлена с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

* + 1. Самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц устранять недостатки Работ выполненных Подрядчиком некачественно и требовать от Подрядчика возмещения расходов, связанных с устранением недостатков.
    2. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав часть Работ, которая должна быть приостановлена, а также дату с которой Работы должны быть приостановлены. В любое время возобновить выполнение Подрядчиком части приостановленных Работ, уведомив об этом Подрядчика.
    3. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав возврата исходных данных на проектирование, и иной документации предоставленной Подрядчику для исполнения настоящего Договора, а также передачи технической документации, разработанной Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика о расторжении Договора, компьютерных программ (файлов с данными и другое программное обеспечение в любой форме).

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения Договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора обязательств, определяется совместно представителями Сторон.

* + 1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 15 (пятнадцати) дней не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня.
    2. В случае необходимости требовать направления результатов Работ на негосударственную экспертизу, на любом этапе их выполнения, за счет средств Заказчика.
    3. Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчиков привлечение которых Подрядчиком не согласованно в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

* + 1. Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.
    2. Без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним третьих лиц для целей настоящего Договора.
    3. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, по результатам рассмотрения и направления в органы Государственной экспертизы полного комплекта документов, потребовать от Подрядчика:

– безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

– возмещения своих расходов связанных с устранением недостатков Работ;

– возмещения дополнительных расходов, связанных с получением положительного заключения государственной экспертизы.

* 1. **Подрядчик обязуется:**
     1. Выполнить Работы с надлежащим качеством, в соответствии с исходными данными на проектирование, действующим законодательством РФ и настоящим Договором, и поэтапно передавать Заказчику результат Работ, в установленные сроки.
     2. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.
     3. Обеспечить принятие исходных данных передаваемых Заказчиком в соответствии с настоящим Договором с оформлением акта приема-передачи по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

В течение 2 (двух) рабочих дней следующих за днем получения от Заказчика исходных данных, рассмотреть их и письменно сообщить Заказчику о готовности выполнить Работы в соответствии с ними.

Обеспечить сохранность полученной от Заказчика документации на период выполнения Работ. Сохранность обеспечивается Подрядчиком в течение всего периода с момента получения документации от Заказчика, до момента ее возврата последнему (если возврат документов предусмотрен актом приема-передачи).

* + 1. Принять от Заказчика локальные нормативные акты, указанные в Акте приема-передачи (Приложение № 5), в момент заключения Сторонами настоящего Договора.
    2. По окончании Работ возвратить Заказчику полученные в соответствии с настоящим Договором документы (материалы), если таковые были переданы только на период выполнения Работ и подлежат возврату в соответствии с требованиями акта приема - передачи.
    3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, письменно уведомить Заказчика о назначении своего(их) представителя(ей) и объеме предоставленных ему (им) полномочий в доверенностях или приказах организации Подрядчика, содержащих в том числе право подписания документов, оформляемых Сторонами в процессе исполнения обязательств по Договору. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц, их контактные телефоны. К уведомлению должны прилагаться документы (доверенность или приказ), подтверждающие полномочия представителей Подрядчика.

В случае не предоставления Заказчику уведомления с перечнем представителей Подрядчика и с приложением подтверждающих их полномочия документов (доверенностей или приказов) в указанный в настоящем пункте срок, а также в случае отсутствия на месте производства работ работника(ов) Подрядчика, указанных в уведомлении Подрядчика, либо в случае необеспечения Подрядчиком на месте производства работ присутствия своего представителя в любое время суток, Стороны при подписании документов, оформляемых в рамках настоящего Договора, считают работника Подрядчика, находящегося на месте производства работ, уполномоченным на подписание документов и совершение иных действий, выполнение которых необходимо в соответствии с условиями Договора.  
Любые претензии Подрядчика при условии не уведомления/несвоевременного уведомления им Заказчика о своем(их) представителе(ях), а также в случае отсутствия/необеспечения присутствия на месте производства работ представителя(ей) Подрядчика, в адрес Заказчика недопустимы.

При привлечении Субподрядчика, Подрядчик уведомляет Заказчика о назначении своих представителя(ей) в лице работника(ов) Субподрядчика, и объеме предоставленных ему (им) полномочий в рамках настоящего Договора. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.  
Подрядчик письменно обязан уведомить Заказчика о смене своего представителя(ей), в течение одного рабочего дня.

* + 1. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, подготовленный и опытный для выполнения Работ персонал, имеющий все необходимые допуски. Обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по Договору и обеспечения безопасных условий труда.
    2. Для выполнения Работ использовать качественное оборудование и материалы, соответствующие установленным требованиям, обеспечивающим соответствие результата Работ целям настоящего Договора.
    3. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретения прав на их использование.
    4. Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору.
    5. Предоставлять Заказчику, информацию, сведения, данные, отчеты, установленные настоящим Договором. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации (сведений, данных, отчетов, и т.д.), не определенные настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Подрядчик, в свою очередь, соблюдает их.

Обеспечивать достоверность и обоснованность всех информационных данных, предоставляемых Заказчику.

* + 1. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.
    2. Немедленно уведомлять Заказчика в случае выявления противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в исходных данных на проектирование предоставленных Заказчиком, иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным завершение Работ в установленные сроки.
    3. Устранять недостатки, замечания Заказчика в установленные последним сроки, либо в согласованные Сторонами сроки (если это прямо предусмотрено Договором).Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика.
    4. По получении уведомления от Заказчика о приостановлении Работ, незамедлительно приостановить Работы, в указанной Заказчиком части. По получении уведомления о возобновлении Работ, незамедлительно возобновить их в указанной Заказчиком части.
    5. Вносить изменения, необходимость в которых возникла при проведении негосударственной экспертизы результатов Работ.
    6. Предоставить Техническую (проектную) документацию в архив структурного подразделения Заказчика – Департамента капитального строительства и ремонта объектов (ДКС и РО) ОАО «СН-МНГ», после чего, не позднее 28 числа каждого отчетного месяца, внести Техническую (проектную) документацию в электронный архив информационной системы УПКС посредством электронной связи, по удаленному доступу.
    7. При нахождении на территории Заказчика, соблюдать/выполнять требования локальных нормативных актов Заказчика, принятых по Акту приема – передачи Локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 5).
    8. Производить обучение водителей, машинистов и трактористов транспортных средств и иного персонала, ответственного за организацию и производство работ в охранных зонах ЛЭП на объектах нефтегазодобычи. Обучение персонала в подрядных организациях проводить с применением учебного фильма «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях» не реже одного раза в полгода, для вновь прибывающего персонала-перед началом работ.
    9. Предоставлять Заказчику возможность (не препятствовать и оказывать содействие) осуществления контроля и проведения проверок. Положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору. Участвовать в составлении Заказчиком акта о результатах проведенного контроля/проверки, с проставлением подписей. Отказ от составления и подписи Акта не допускается.
    10. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

* + 1. Обязать свой персонал, по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие их компетенцию и полномочия.
    2. Осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок указанный Заказчиком.
    3. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, иностранных граждан, лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком с нарушением миграционного законодательства, а также Субподрядчиков не согласованных Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.
    4. С результатом Работ передать Заказчику компьютерные программы (файлы с данными и другое программное обеспечение в любой форме), разработанные Подрядчиком в рамках выполнения Работ.
    5. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
    6. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), а также в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), в течение 3 (трех) дней возвратить исходные данные на проектирование и иную документацию, предоставленную Заказчиком для исполнения Подрядчиком своих обязательств, атакже техническую документацию, разработанную Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика о расторжении Договора, компьютерные программы (файлы с данными и другое программное обеспечение в любой форме).
    7. Своевременно предоставить Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.
    8. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, по требованию Заказчика:

– безвозмездно, за свой счет, устранить недостатки в установленный Заказчиком срок;

– возместить Заказчику расходы, связанные с устранением Заказчиком недостатков Работ;

– возместить дополнительные расходы, связанные с получением положительного заключения государственной экспертизы.

4.3.30. Подрядчик обязуется соблюдать требования медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период выполнения ими работ на производственных объектах Заказчика согласно Приложения \_7\_ к настоящему договору «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ».

* 1. **Подрядчик вправе:**
     1. Участвовать вместе с Заказчиком в согласовании результатов Работ при проведении негосударственной экспертизы.
     2. Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.
     3. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора, возвратив Заказчику исходные данные на проектирование и иную документацию, предоставленную Подрядчику для исполнения настоящего Договора, а также передав Заказчику техническую документацию, разработанную Подрядчиком на момент расторжения Договора, компьютерные программы (файлы с данными и другое программное обеспечение в любой форме).

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**
   1. Приемка и оценка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком поэтапно, в соответствии с требованиями исходных данных на проектирование, действующим законодательством РФ и настоящим Договором, с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ.
   2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:

По окончании каждого этапа Работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику результат выполненных Работ и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ.

После получения Заказчиком результата Работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик рассматривает их и принимает решение о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ. Отказ от приемки выполненных Работ, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов (включая первичные учетные документы), оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Подрядчику для устранения недостатков/замечаний.

Подрядчик собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов (включая первичные учетные документы), в срок установленный Заказчиков в перечне недостатков/замечаний. Приемка Работ после устранения Подрядчиком недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.

При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Работ и (или) к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов (включая первичные учетные документы), Заказчик со своей Стороны принимает результат Работ, и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, являющийся основанием для оформления Подрядчиком счета – фактуры.

После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик, не позднее 2 (двух) дней следующих дней, выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты Работ по выполненному Подрядчиком этапу.

* 1. В пределах договорной цены работ, предусмотренной п. 3.1. Договора Подрядчик вносит изменения и/или дополнения в Техническую документацию в следующих случаях:

– если недостатки и замечания, обнаруженные Заказчиком, и (или) государственными экспертными органами, и (или) подрядными организациями выполняющими работы в соответствии с технической документацией (результатом Работ), не связаны с изменением законодательных и нормативно-правовых актов и правил, стандартов, которые вступили в силу после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком Технической документации. Устранение недостатка в данном случае производится Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки, при этом Стороны решили, что такие сроки не могут превышать 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Подрядчиком замечаний Заказчика.

– если техническая документация не соответствует Заданию, исходным данным и техническим условиям, ранее переданным Заказчиком Подрядчику.

* 1. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

– лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

* 1. Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление Заказчику и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договору (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая результат Работ, первичные учетные/платежные документы (Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет – фактуру), и иные документы, а также предоставление Заказчику информации (отчетов, данных, сведений, и т.д.) без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.
  2. Право собственности на результат Работ переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Исходные данные, техническая документация разрабатываемая/разработанная Подрядчиком по настоящему Договору, компьютерные программы (файлы с данными и другое программное обеспечение в любой форме), а также иная другая информация предоставленная Заказчиком в целях Договора, является собственностью Заказчика и не может быть передана Подрядчиком третьей стороне без согласования с Заказчиком.
  3. Проведение Заказчиком проверок и осуществление контроля, сопровождаются оформлением актов, где представитель Заказчик описывает выявленные нарушения. Такие акты составляются в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписываются представителями Сторон и являются достаточным основанием для требований об устранении недостатков/предъявления претензий. Отказ от подписания акта не допускается.
  4. В случае если Органом Государственной экспертизы будет принято решение об отказе в выдаче положительного заключения, в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе, по своему усмотрению:

– потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок, в целях исполнения существенных условий настоящего Договора, а Подрядчик в свою очередь, обязан выполнить указанное требование Заказчика;

– отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке), потребовав от Подрядчика возврата переданных Подрядчику исходных данных, документов необходимых последнему для выполнения Работ.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в указанном случае, Подрядчик возвращает Заказчику исходные данные, документы в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о расторжении Договора. Возмещение Заказчиком стоимости фактически выполненных Подрядчиком обязательств на дату расторжения Договора, осуществляется по результатам проведения совместной сверки обязательств. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком обязательств определяется Сторонами в акте, подписываемом в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон).

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в указанном случае, Заказчик вправе предъявить Подрядчику претензию о возмещении Заказчику всех расходов, связанных с устранением недостатков, допущенных Подрядчиком в полном комплекте документов и получением положительного заключения Государственной экспертизы, а Подрядчик обязуется удовлетворить данную претензию.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством РФ.
   2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

* 1. Невыполнение условия, определенного Заказчиком как существенное условие настоящего Договора по вине Подрядчика, дает Заказчику право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, без возмещения Подрядчику убытков. При этом Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) стоимости выполненных Подрядчиком Работ, принятых Заказчиком (с учетом НДС), в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.
  3. Подрядчик несет ответственность предусмотренную настоящим Договором за ненадлежащее качество Работ, включая качество их результата. За ненадлежащее качество Работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от стоимости Договора, за каждый недостаток, выявленный как в процессе исполнения настоящего Договора, так и обнаруженный в ходе производства работ в соответствии с проектной документацией, и (или) в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации.

Подрядчик уплачивает штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности по устранению недостатков.

* + 1. Подрядчик несет ответственность предусмотренную настоящим Договором и компенсирует Заказчику убытки в следующих случаях:

а) при невозможности достижения показателей, предусмотренных в проектной документации, к моменту ввода Объекта в эксплуатацию в установленные сроки;

б) если в период строительства и эксплуатации станут невозможными безопасная эксплуатация зданий и сооружений, созданных на основе проектно-сметной и другой Технической документации, разработанной Подрядчиком по Договору, обеспечение их надежности и несущей способности,

в) если нанесен вред здоровью людей и/или окружающей природной среде,

г) если причинен ущерб третьим лицам в связи с загрязнением окружающей среды вследствие реализации выполненной по Договору Работы;

д) возникновения аварий, разрушения Объекта, явившихся следствием реализации выполненной по Договору Работы;

* 1. Подрядчик полностью компенсирует ущерб, понесенный Заказчиком из-за превышения сроков выполнения Работ по вине Подрядчика. За нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения этапов Работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости этапа Договора, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  2. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости Договора, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Уплата штрафа не освобождает от обязанности по устранению недостатков.
  3. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи– приемки выполненных работ, так и после.
  4. За нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, указанных в Приложении №5 к настоящему Договору, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ по Договору (включая НДС), за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. В случае не устранения/несвоевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. За невыполнение Подрядчиком согласованного сторонами объема работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчиком объемов работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  7. В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  8. Если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  9. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  10. Если Заказчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в случае:

Когда Подрядчик трижды допустил нарушение сроков выполнения Работ по независящим от Заказчика причинам;

Когда Подрядчик:

* допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
* допускает три и более случая, документально подтвержденных Заказчиком, отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты Работ;
* допускает три и более случая, документально подтвержденных Заказчиком, недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования;
* не выполнил условие, определенное Заказчиком как существенное условие настоящего Договора;
* по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ,

Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае если Подрядчик не уведомил Заказчика о выявленных им противоречиях, ошибках, пропусках или расхождениях в документации и информации, предоставленной Заказчиком, иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным завершение Работ в установленные сроки, ответственность за качество и своевременность выполнения Работ, лежит на Подрядчике.
  3. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику первичных учетных/платежных, документов, необходимых Заказчику для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику информации (отчетов, справок, сведений, и т.д.), в том числе прямо не оговоренных настоящим Договором и локальными нормативными актами Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. За невыполнение требований, распоряжений указаний Заказчика по вопросам, относящимся к Работам, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

За возобновление приостановленных Заказчиком Работ, без согласования (согласия) Заказчика, Подрядчик обязан уплатить указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
  2. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представление Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в пределах срока исковой давности.
  7. В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев:

1) запах алкоголя изо рта;

2) неустойчивость позы;

3) нарушение речи;

4) выраженное дрожание пальцев рук;

5) резкое изменение окраски кожных покровов лица;

6) поведение, не соответствующее обстановке;

7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

* 1. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика(Субподрядчика)алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика)**.** В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика)от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика(Субподрядчика)от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

* 1. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленной Заказчиком документации на период выполнения Работ, необходимой Подрядчику для выполнения обязательств по настоящему Договору, путем возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчиком в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае, если на месте проведения работ произошло замыкание линии электропередач, повреждение линии электропередачи и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3 (Трех) дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. В этом случае Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных работ.
  4. Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, и не возмещает Подрядчику (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
  5. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.
  6. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.
  7. Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.
  8. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

6.38 Подрядчик обязуется соблюдать требования медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период выполнения ими работ на производственных объектах Заказчика согласно Приложения №7 к настоящему договору «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ»

6.39 За нарушение «Требований к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» (приложение №7 к настоящему договору) Подрядчик оплачивает штраф в размере 100 000 (Ста тысяч рублей) за каждый выявленный случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**
   1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.
   2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.
   3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.
2. **ОХРАНА СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**
   1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.   
 8.3. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.   
Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.   
 8.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.   
 8.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.   
 8.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.   
 8.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
   1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого–либо спора и разногласий, Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.
   2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.
2. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Договор вступает в силу с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_года (либо с момента его подписания обеими Сторонами) и действует по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_года, а в части расчётов - до полного исполнения обязательств.
   2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету договора, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
   3. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.
   4. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет договорной цены какие-либо работы, которые могут повлиять на результат Работ, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.
   5. Все уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

* 1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
  2. Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:  
     – Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.  
     – Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем   
     вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.   
     – Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение работ, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.  
     – Подрядчик добросовестно исполнит требования настоящего Договора, понимая под принципами добросовестности ответственное отношение к принятым на себя обязанностям, которое распространяется на действия (поведение) Подрядчика, как участника оборота, и включает в себя обязательное, строгое соблюдение требований и норм действующего законодательства РФ, а также учет разумных интересов Сторон основанных на цели, с которой заключен настоящий Договор.
  3. Стороны обязуются соблюдать Антикоррупционную оговорку (Приложение №6). Стороны обязуются соблюдать «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» (Приложение №7).

|  |
| --- |
|  |

* 1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие данный договор, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.
  2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.
  3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
  4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № | 1 |  | Календарный план Работ; |
|  | | | |
| Приложение №  Приложение№ | 2  3 |  | Расчет договорной цены;  Форма Акта приема-передачи исходных данных; |
| Приложение №    Приложение №  Приложение № | 4  5  6 |  | Форма Уведомления об использовании опциона;  Акт приема-передачи Локальных нормативных актов Заказчика;  Антикоррупционная оговорка. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № | 7 |  | «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» |

**АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | | |  | **ПОДРЯДЧИК:** | | |
| ОАО «СН-МНГ» | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | |
| **Юридический адрес:**  628684, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51. | |  |  |  | |  |
| **Почтовый адрес:**  628684,Российская Федерация,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51.  ИНН: 8605003932  КПП: 997150001 | |  |  |  | |  |
| **Банковские реквизиты:** | |  |  |  | |  |
| ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», г. Москва  Расчетный счет: 40702810400004262190  Кор. счет: 30101810900000000204  БИК: 044525204  ОКПО: 05679120 | | |  |  | | |
| Заместитель Генерального директора-  Директор по капитальному строительству | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | Николаев Данил Александрович | |  |  |  | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |