**Форма 1 «Извещение о проведении тендера»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Тендерной комиссии  Протокол №\_\_46\_\_ от «\_11\_» февраля 2015 г. |

**ПДО №52/ТК/2015 от «11» февраля** **2015 г.**

**ОАО «СН-МНГ»** приглашает вас сделать предложение (оферту) на **выполнение работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама.**

По результатам рассмотрения предложений ОАО ««СН-МНГ» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор на выполнение работ. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формой 4 (наименьшая цена и проч.).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, объем работ и проч.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится **в два этапа**: **оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.**

После этапа оценки коммерческой части оферт **будут запрошены улучшенные коммерческие части оферт**. Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 2 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту (в т.ч. сметы), в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты. Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру работ, указанных в техническом задании.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до **31.05.2015 г.** включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 2 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

* заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);
* предложение о заключении договора (Форма 3);
* заполненная Таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5);
* оформленный со стороны поставщика и подписанный им договор поставки с приложениями (при их наличии) по форме 6;
* перечень аффилированных организаций (Форма 7);
* заполненная калькуляция на производство единицы работ с расшифровкой по статьям затрат (Форма 8);
* документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, указанным в таблице критериев технической оценки оферт Претендентов (Форма 9).

Покупатель оставляет за собой право изменять общее количество объема выполняемых работ в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшать (-) или увеличивать (+) количество поставляемого объема выполняемых работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, сроков поставки, согласованных Сторонами в Приложениях (см. п.3.9. типового договора, форма №6 к настоящему ПДО).

Оферта предоставляется на русском языке.

**Начало приема оферт – «11» февраля** **2015 года.**

**Окончание приема оферт – 15:00 час. МСК. «25» февраля** **2015 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «31» мая 2015 года.**

ОАО «СН-МНГ» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

**Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.**

**Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на www.sn-mng.ru.**

**В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.**

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: **«Предложение на №52/ТК/2015»**.

Техническая (без указания сумм, цен и т.п.) и коммерческая части оферты подаются в разных конвертах. В каждом конверте должен находится **прошитый пакет документов** с описью.

Участник передает **четыре конверта** документов: **первый конверт (техническая часть)**, который содержит оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям основных критериев выполнения работ по типу сделки 1705 «Утилизация бурового шлама и бурового раствора» (в соответствии с Формой 9) (без указания сумм, цен и т.п.), **второй конверт (с пометкой «Копия»),** содержащий копии документов, находящихся в первом конверте», **третий конверт (с пометкой «Оригинал»)**, оригиналы документов: заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2), предложение о заключении договора (Форма 3), заполненная таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5), оформленный со стороны подрядчика и подписанный им договор на выполнение работ с приложениями (Форме 6), перечень аффилированных организаций (Форма 7), заполненная калькуляция (Форма 8); **четвертый конверт (с пометкой «Копия»)**, содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте».

В конверт с пометкой «Оригинал»коммерческой части вкладывается диск с электронной версией Формы 4 («Таблица цен») и отсканированными оригиналами документов (содержащимися в конверте). Документы в конверте с пометкой «Оригинал» (коммерческой части) являются официальной офертой.

**В случае направления коммерческой и технической части ПДО в одном конверте оферта не рассматривается и возвращается в адрес контрагента.**

Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, дом 51, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «СН-МНГ» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «СН-МНГ» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее, «18» февраля 2015 г. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

*Халиков Павел Рауфович, тел.: 8(34643) 46-822; mail: HalikovPR@mng.slavneft.ru*

*Масло Александр Сергеевич, тел.: 8(34643) 47-229, mail: MasloAS@mng.slavneft.ru*

По вопросам организационного характера обращаться:

*Дмитриченко Оксана Анатольевна, тел.: 8(34643) 46-502, mail:* [*tender@mng.slavneft.ru*](mailto:tender@mng.slavneft.ru)

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на **http://www.sn-mng.ru/supplier/procurement/**.

**Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «СН-МНГ» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «СН-МНГ» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта [hotline@slavneft.ru.](mailto:hotline@slavneft.ru.)

**Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»**

**Извещение**

**о согласии сделать оферту**

1. Изучив условия предложения делать оферты №**52/ТК/2015 от «11» февраля** **2015 г.**, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту №**\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.** и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «СН-МНГ» договор на **выполнение работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама** на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Мы признаем право ОАО «СН-МНГ» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «СН-МНГ».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 3 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г.Мегион,

улица Кузьмина, дом 51

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью заключения договора **на выполнение работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама** на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| Сроки оказания работ/услуг  с 15.04.2015 г по 30.06.2015 г. | да/нет |
| Стоимость предложения в руб. (без НДС) |  |
| Сумма предложения в руб. (с НДС) |  |
| Принятие договора (Форма 6) в неизменном виде | да/нет |
| Условия оплаты:  Оплата оказанных Исполнителем Работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов:  – Акт выполненных работ;  – Счет-фактура | да/нет |
| Дополнительные условия:  Увеличение (+50%) или уменьшение (-50%) объёма работ в рамках опциона | Да/нет |

1. Настоящее предложение действует до «31» мая 2015 г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 4 «Таблица цен»**

**ТАБЛИЦА ЦЕН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Заказчик | ЕИ | Объем | Период оказания услуг | | | Стоимость по лоту, руб. без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Сумма с НДС (18%), руб. |
| Апрель | Май | Июнь |
| **Выполнение работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама** | ОАО "СН-МНГ" | М3 | 28 631 | 6 631 | 11 000 | 11 000 |  |  |  |
| ИТОГО: | | | |  | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Базис оказания работ** | Северо-Покурское м/р ОАО «СН-МНГ» |
| **Форма оплаты** | в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов:  – Акта выполненных работ;  – Счета-фактуры |
| **Срок оказания работ** | с 15.04.2015 по 30.06.2015г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.) (Ф.И.О. подписавшего, должность)

**Форма 5 «Техническое задание»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Тендерной комиссии  Протокол №\_\_46\_ от «11» февраля 2015 г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

**1 .Общие положения.**

* Предмет закупки: выполнение работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама;
* Инициатор закупки: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»).
* Плановые сроки выполнения работ: с 15.04.2015 г. по 30.06.2015 г.
* Стартовая стоимость договора (в рублях без учета НДС 18%): - без объявления стартовой стоимости.
* Лот является неделимым.

**2. Основные требования.**

* Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;
* Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
* Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);
* Иметь необходимые лицензии, аккредитации;
* Оказывать работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки в соответствии с разыгрываемым Лотом.
* Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного исполнения договора;
* Привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный обученный персонал, аттестованный по технике безопасности и пожарной безопасности, прошедший соответствующую подготовку, обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для оказания данного вида работ с соблюдением безопасных условий труда.
* Заключать на период выполнения работ/оказания работ в интересах Заказчика договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Исполнителя со страховой суммой не менее 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

**3. Основные требования к Контрагенту.**

* Обязательное наличие у подрядной организации подтвержденного опыта по оказанию аналогичных работ в предприятиях нефтегазового комплекса (не менее 3-х лет)
* Обязательное наличие у подрядной организации соответствующей лицензии, на заявленную деятельность по обращению с отходами, включающей обезвреживание отхода - включая отходы IV класса опасности, в том числе - "отходы при добыче нефти и газа" (шлам буровой - IV класса опасности) код ФККО 3410000000000, либо "шламы буровые, связанный с добычей сырой нефти, малоопасные» код ФККО (2014г) 29112001394, действующей на территории ХМАО – Югры.
* Наличие технологии по обращению с отходами, имеющей положительное заключение ГЭЭ (в соответствии с п. 5) ст. 11 ФЗ "Об экологической экспертизе") или письмо от Управления ГЭЭ ЦА РПН РФ с обоснованным ответом об отсутствии необходимости проведения ГЭЭ.
* Наличие технических условий (ТУ) на вторичные продукты, получаемые в результате переработки бурового шлама, согласованных в установленном порядке в Ростехрегулировании и внесенных в государственный реестр ТУ, и имеющих положительное заключение ГЭЭ на продукт переработки (в соответствии с п. 5) ст. 11 ФЗ "Об экологической экспертизе") или письмо от Управления ГЭЭ ЦА РПН РФ с обоснованным ответом об отсутствии необходимости проведения ГЭЭ.
* Обязательное наличие всей разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ на использование полученной вторичной продукции (вторичного материала) после переработки отходов бурения (бурового шлама).
* Обязательное наличие у подрядной организации персонала обученного в соответствии с требованиями действующего законодательства в области обращения с отходами.
* Соответствие контрагента критериям технической оценки оферт Претендентов (форма 9).
* Проживание, питание, доставка персонала и оборудования до рабочего места, размещение и хранение оборудования, мобилизация транспортных средств – зона ответственности Подрядчика.
* Обеспечение фирменной спецодеждой с логотипом собственной компании.
* Обеспечение культуры производства на уровне стандартов.

**4. Условия оказания услуг.**

* + Осуществлять переработку бурового шлама с применением только тех технологий, которые в установленном порядке согласованы с Государственными органами и имеющие положительное экологическое заключение, с получением на выходе продукции для дальнейшего использования.
  + Выполнение работ должно осуществляться надлежащим качеством и в установленном объеме, в соответствии с заданиями Заказчика, действующим законодательством РФ.
  + Выполнение работ, включая погрузочно-разгрузочные, должно осуществляться силами и средствами Подрядчика, его персоналом с использованием его оборудования.
  + Соблюдение требований, предъявляемых к подрядным организациям в ОАО «СН-МНГ» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
  + Не допускать несанкционированного размещения, захоронения, хранения бурового шлама. В случае если примененные Подрядчиком способы обращения с буровым шламом, Вторичными отходами и/или Вторичной продукцией будут квалифицированы уполномоченными Государственными органами как несоответствующие.

**5. Особые условия**

* Подробное техническое задание изложено в приложении №1 к настоящей форме.

**Форма 6 «Договор»**

**Договор на выполнение работ**

**по переработке и обезвреживанию бурового шлама**

**между**

**Открытым акционерным обществом**

**«Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование контрагента)

**г. Мегион**

**201\_\_\_г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………...** | **3** |
|  | | |
| 2. | **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА…………………………………………………………..** | **6** |
|  | | |
| 3. | **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ……………………….…..** | **6** |
|  | | |
| 4. | **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ……………………….………………** | **8** |
|  | | |
| 5. | **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ……………** | **15** |
|  | | |
| 6. | **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………..** | **18** |
|  | | |
| 7. | **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН………………………………………….……** | **19** |
|  | | |
| 8. | **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)…...** | **26** |
|  | | |
| 9. | **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ……………………………………………………** | **26** |
|  | | |
| 10 | **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ………………………………………………………...** | **26** |
|  | | |
| 11. | **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА………………………………………** | **26** |
|  | | |
| 12. | **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………...** | **27** |
|  | | |
|  | **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН………...** | **29** |
|  | | |
|  | **ПРИЛОЖЕНИЯ** |  |

**ДОГОВОР ПОДРЯДА№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по переработке и**

**обезвреживанию бурового шлама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** действующего на основании

*(должность полностью) (Ф.И.О. полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны,

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в

*(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)*

дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью) (Ф.И.О. полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(разрешительная документация)*

с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Определения**

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договореопределения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** – Заказчик и Подрядчик.

**«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Срок действия Договора»** – период времени, с даты вступления Договора в силу, до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Буровой шлам»** – отход, образующийся в процессе извлечения выбуренной породы при бурении скважин Буровым предприятием, представляющий собой водную суспензию, твёрдая часть которой состоит из продуктов разрушения горных пород забоя и стенок скважины, продуктов истирания бурового снаряда и обсадных труб, глинистых минералов (при промывке глинистым раствором).

«**Переработка Бурового шлама» –** физико-химическое, термическое и/или биологическое преобразование Бурового шлама, происходящее, как правило, с уменьшением его массы/объема и осуществляемое Подрядчиком на Объекте переработки Буровых отходов по утвержденной в установленном порядке технологии.

**«Обезвреживание Бурового шлама»** – физико-химическое, термическое и/или биологическое преобразование Бурового шлама, с целью снижения его опасности и предотвращения вредного воздействия на окружающую среду путем получения Вторичной продукции, осуществляемое Подрядчиком на Объекте переработки буровых отходов по утвержденной в установленном порядке технологии.

**«Объект переработки буровых отходов»** – специально оборудованное, в соответствии с требованиями законодательства РФ и внесенное в государственный реестр объектов размещения отходов, сооружение (полигон, установка и т.д.), предназначенное для переработки буровых отходов, принадлежащее Подрядчику на праве собственности, аренды или ином законном основании.

Объектом переработки буровых отходов по настоящему Договору является: Северо-Покурский шламонакопитель.

Объект переработки буровых отходов по настоящему Договору расположен: на Северо-Покурском лицензионном участке.

**«Вторичная продукция»** – продукты, получаемые в результате переработки Бурового шлама, на которые Подрядчиком в установленном порядке получены все необходимые документы и которые могут быть использованы в дальнейшем.

«**Партия Бурового шлама»** – часть объема Бурового шлама, по которому осуществляется сдача-приемка выполненных Работ по Переработке Бурового шлама и подписывается соответствующие акты.

«**Партия Вторичной продукции»** – объем Вторичной продукции, полученный в результате Переработки Партии Буровых отходов.

**«Акт переработки Партии Бурового шлама»** – двусторонний документ, подписанный комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика, по результатам изучения факта, условий и результатов Переработки Партии Бурового шлама, которое осуществляется на Объекте переработки Буровых отходов путем ознакомления с документами и проведения натурного обследования.

**«Акт сдачи-приемки выполненных работ»** – двусторонний документ, подписанный Сторонами или уполномоченными представителями Сторон, фиксирующий выполнение Подрядчиком работ по Переработке Партии Бурового шлама, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

**«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

**«Персонал Подрядчика»** – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнении работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

**«Субподрядчик»** – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором.

**«Документация регламентирующая выполнение работ/оказание услуг»** – документация определяющая требования к выполнению работ, к которой Стороны относят в том числе: технологическую документацию, техническую документацию, рабочую документации, технические регламенты, локальные нормативные акты Заказчика.

**«Буровое предприятие»** – третье лицо привлеченное Заказчиком для выполнения подрядных работ, в ходе которых образовался Буровой шлам.

**«Супервайзер»** – уполномоченный представитель организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга на основании заключенного с Заказчиком договора.

**«Супервайзинг»** – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области промышленной, экологической безопасности, пользования недрами, требований Заказчика к выполнению работ, условий документации регламентирующей выполнение работ, для получения Заказчиком ожидаемого результата работ. Система мер включает в себя, в том числе, технико – технологический контроль, наблюдение и координацию действий подрядчиков выполняющих работы/оказывающих услуги для Заказчика, а также комплекс экспертно-проверочных мероприятий.

Супервайзинг осуществляется с целью обеспечения соблюдения Подрядчиком при выполнении работ:

* технологии выполнения работ;
* требований разрешительной документации;
* требований нормативных и правовых документов;
* требований к осуществлению производственного контроля службами Подрядчика, в том числе в части обеспечения требуемого качества работ, выполнения технологических операций в соответствии с требованиями разрешительной документации и своевременной корректировки технологических операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы, применяемого оборудования, материалов, инструментов.

**«Локальные нормативные акты Заказчика»** – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

**«Оборудование, материалы, инструменты»** – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком и используемое для выполнения работ.

**«Территория Заказчика»** – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

**«Лицензионный участок»** – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

**«Шламонакопитель» -** объект Заказчика для накопления и хранения Бурового шлама.

**«Инцидент»** – отказ или повреждение технических устройств, применяемых при производстве работ, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений действующего законодательства РФ в области промышленной безопасности.

**«Авария»** – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов, имущества Заказчика, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

**«Недостатки»** – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ, допущенные Подрядчиком при производстве работ.

**«Подземные и наземные/надземные/воздушные коммуникации»** **–** сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

**«Отходы производства и потребления»** **–** вещества или предметы, образовавшиеся при выполнении Подрядчиком работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика.

1. **Предмет Договора**
   1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по переработке и обезвреживанию бурового шлама (далее – Работы), а Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы, в порядке, установленном настоящим Договором.
   2. Объем и сроки выполнения Работ определены Сторонами в Графике выполнения работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама (Приложение № 2).

Стороны согласовали, что объем Работ определенный в Графике выполнения Работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама является ориентировочным и может быть изменен Заказчиком, с оформлением Сторонами дополнительного соглашения к Договору, или дополнения к Договору в рамках установленного настоящим Договором опциона.

* 1. Для выполнения Работ, Подрядчик обязуется использовать технологии, имеющие действующие в период выполнения Работ положительные заключения государственный экологической экспертизы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Руководствуясь ст. 432 ГК РФ, Стороны согласовали, что использование Подрядчиком технологий, соответствующих вышеуказанным требованиям, является условием, определенным Заказчиком как существенное условие Договора.

* 1. Собственником вторичной продукции, образовавшейся в результате переработки бурового шлама, является: подрядчик.
  2. Работы по настоящему Договору выполняются силами и средствами Подрядчика, его персоналом, с использованием его оборудования.
  3. Режим выполнения Работ: ежедневно, в течение 24 (двадцать четырёх) часов в сутки.

1. **Стоимость Работ и порядок расчетов**
   1. Стоимость Работ по настоящему Договору, в соответствии с Расчетом стоимости работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама (Приложение № \_\_\_\_), ориентировочно составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек без НДС, кроме того, НДС (18%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек. Всего стоимость Работ с учетом НДС составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.
   2. Объем работ по переработке и обезвреживания партии бурового шлама, фактически выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, фиксируется в Акте переработки и обезвреживания партии бурового шлама (Приложение 7), требования к оформлению которого определены в Разделе 4 настоящего Договора.
   3. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

* акта приемки выполненных работ;
* [счета-фактуры](consultantplus://offline/ref=04845DE22D500105F41383D7A3FA13387E55097F7B19ECE47FE2B2A21EmEH).
  1. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Договоре.
  2. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете, или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст. 410 ГК РФ.
  3. Стороны согласовали, что при заключении *Подрядчиком* договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора (соглашения) о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом *Подрядчик* обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.
  4. Не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчётным кварталом, Стороны подписывают Акт сверки расчётов. Заказчик вправе задержать оплату за последний месяц каждого квартала до подписания Сторонами акта сверки.
  5. Работы, не указанные в настоящем Договоре, или дополнительном соглашении к нему, выполненные Подрядчиком, плате не подлежат.
  6. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного Сторонами опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50 % (пятьдесят процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50 % (пятьдесят процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 8 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об исполнении опциона в сторону уменьшения**,** обязательства Подрядчика по выполнению объема Работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

* 1. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.) В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. **Заказчик обязуется:**
      1. Обеспечить доступ Подрядчика (спецтехники Подрядчика) к Шламонакопителю, для выполнения Подрядчиком Работ.
      2. В течение 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего Договора передать Подрядчику копии следующих документов: протокол результатов биотестирования по буровому шламу, протокол компонентного состава отхода, протокол количественного химического анализа (КХА) бурового шлама.
      3. Направить Подрядчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, с указанием: Ф.И.О., должности уполномоченных лиц и их контактных телефонов.
      4. Обеспечить участие своих представителей в оформлении/подписании Актов переработки партии бурового шлама.
      5. Обеспечить прием поступающих от Подрядчика данных, сведений, документов, и пр. которые Подрядчик обязан передавать в соответствии с настоящим Договором.
      6. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке определенном настоящим Договором.
      7. Передать Подрядчику локальные нормативные акты, указанные в Акте приема-передачи (Приложение №1) в момент заключения Сторонами настоящего Договора.
   2. **Заказчик вправе:**
      1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– применение технологий производства Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполнения Работ;

– качество оборудования, материалов, инструментов, используемых/применяемых для выполнения Работ, и правильность их использования/применения;

– соблюдение персоналом Подрядчика и Субподрядчиками требований охраны и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;

– квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

– исполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от требований Заказчика основанных на Акте.

Для целей настоящего Договора, Стороны решили, что осуществление контроля и (или) проведение проверок, может осуществляться путем привлечения Заказчиком третьих лиц, оказывающих последнему услуги супервайзинга. При этом в случае возникновения между Супервайзером и Подрядчиком разногласий по какому-либо вопросу, Заказчик изучает позиции, мнения сторон этих разногласий, и принимает оптимальное, с точки зрения результатов Работ, решение, которое направляется Заказчиком Подрядчику и организации оказывающей Заказчику услуги супервайзинга.

Стороны согласовали, что Супервайзер вправе подписывать документы, относящиеся к осуществлению контроля и (или) проведению проверок в соответствии с вышеуказанными целями. Перечень (вид) таких документов определяется Заказчиком.

* + 1. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.
    2. Изменять объем Работ определенный Сторонами в Графике выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, с оформлением дополнительного соглашения к Договору, или дополнения к Договору в рамках установленного настоящим Договором опциона.
    3. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, устранять недостатки допущенные Подрядчиком, а также требовать от Подрядчика возмещения расходов Заказчика понесенных последним в связи с устранением недостатков.
    4. Устанавливатьсроки устранения Подрядчиком недостатков.
    5. Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам.
    6. Требовать от Подрядчика представления (предъявления) сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.
    7. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, установленных настоящим договором и в том числе прямо не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

* + 1. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, письменно уведомив Подрядчика, указав причину приостановки и дату с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком приостановленных Работ, уведомив об этом Подрядчика.
    2. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав предоставления Подрядчиком результата Работ, полученного последним по состоянию на дату расторжения Договора, определенную в соответствии с настоящим Договором, а также возврата документации регламентирующей выполнение Работ представленной Подрядчику в целях настоящего Договора, на период выполнения Работ.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

* + 1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 10 (десяти) дней не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком/ обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня.
    2. Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчиков привлечение которых Подрядчиком не согласованной в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

* + 1. Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.
    2. Без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним третьих лиц для целей настоящего Договора.
  1. **Подрядчик обязуется:**
     1. Выполнить Работы с надлежащим качеством, в установленном объеме и в установленные сроки, в соответствии с документацией регламентирующей выполнение Работ, действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
     2. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.
     3. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
     4. Обеспечить сохранность и не допускать несанкционированных способов обращения и потерь бурового шлама при выполнении обязательств по настоящему Договору.
     5. Не допускать несанкционированного размещения, захоронения, хранения бурового шлама. В случае если примененные Подрядчиком способы обращения с буровым шламом, вторичной продукцией будут квалифицированы уполномоченными Государственными органами как несоответствующие установленным, Подрядчик обязан за свой счет исполнить все требования Государственных органов, независимо от того, кому предъявлены эти требования – Заказчику или Подрядчику.
     6. Собственными силами и средствами (без возмещения Заказчиком) произвести полную ликвидацию всех экологических последствий инцидентов и аварий, которые произошли по вине Подрядчика. Нести все риски, связанные с выполнением Работ, в том числе связанные с опасными свойствами бурового шлама, с момента приема Подрядчиком бурового шлама.
     7. Осуществлять переработку бурового шлама с применением только тех технологий, которые в установленном порядке согласованы с Государственными органами.
     8. Самостоятельно в установленном порядке согласовывать с уполномоченными Государственными органами все вопросы, связанные с экологической и санитарно-эпидемиологической безопасностью технологии переработки бурового шлама, способов реализации и (или) использования вторичной продукции.
     9. Самостоятельно и за свой счет разрабатывать и согласовывать с уполномоченными Государственными органами всю разрешительную документацию, предусмотренную действующим законодательством РФ (в том числе нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, статистическую отчетность и др.), а также получать в установленном порядке разрешения и вносить плату за выбросы, сбросы, размещение бурового шлама.
     10. В течение 30 (тридцати) рабочих дней следующих за днем начала переработки бурового шлама предоставить Заказчику копии протоколов качественно-химического состава, протокола биотестирования продукта переработки, подтверждающие факт обезвреживания бурового шлама.
     11. Обеспечить принятие всего передаваемого (предоставляемого Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, включая документацию, данные и сведения необходимые Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств.
     12. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора, письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя (ей) и объеме предоставленных ему (им) полномочий. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должности уполномоченных лиц и их контактных телефонов.

При привлечении Субподряда, Подрядчик уведомляет Заказчика о назначении своих представителя(ей) в лице работника(ов) Субподрядчика, и объеме предоставленных ему (им) полномочий в рамках настоящего Договора. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.

Подрядчик письменно обязан уведомить Заказчика о смене своего представителя(ей), в течение одного рабочего дня.

Назначить одного из своих работников полномочным представителем Подрядчика, ответственным за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Подрядчика выполняющий Работы. Полномочный представитель Подрядчика должен обладать полномочиями необходимыми для решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ между Заказчиком, Подрядчиком, Перевозчиком, Буровым предприятием, (включая, но не ограничиваясь) полномочиями на: участие в составлении/на подписание Акта переработки партии бурового шлама, товарно-транспортных накладных, актов о недостатках Работ, актов оформленных Заказчиком в ходе проведения контроля/проверок.

В течение 3 (трех) рабочих дней следующих за днем подписания настоящего Договора направить Заказчику надлежащим образом заверенные должным образом копии доверенностей, подтверждающих полномочия работников Подрядчика, назначенных последним ответственными за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Подрядчика выполняющий Работы.

В случае изменения состава полномочных представителей Подрядчика, последний, не позднее 3 (трех) календарных дней следующих за днем назначения нового представителя, направить Заказчику заверенные должным образом копии доверенностей, подтверждающих их полномочия.

В течение 3 (трех) рабочих дней следующих за днем подписания настоящего Договора направить Заказчику список персонала, который будет непосредственно находится на территории Заказчика (выполнять Работы на объекте переработки буровых отходов), с указанием Ф.И.О., должности, квалификации, опыта работы, и их контактных телефонов.

* + 1. Предоставить Заказчику заверенные должным образом образцы подписей представителей Подрядчика уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, иные документы оформляемые Сторонами в рамках настоящего Договора и в связи с ним.
    2. Обеспечить (организовать) участие своих представителей:

– в оформлении/подписании Актов переработки партии бурового шлама, актов о недостатках Работ;

– в расследованиях Сторонами аварий, инцидентов, несчастных случаев, а также иных случаев фактической остановки выполняемых Работ, и произошедших внеплановых событий;

– в проводимых Заказчиком проверках в рамках осуществления последним контроля в соответствии с настоящим Договором;

– в проводимых Заказчиком служебных проверках, при обнаружении завышения Подрядчиком, в предоставленных документах, объемов выполненных Работ;

– в проводимых Заказчиком иных мероприятиях, расследованиях, проверках, в связи с настоящим Договором.

* + 1. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный (обученный) по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности, прошедший соответствующую подготовку.
    2. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. А также:

– осуществлять доставку своего персонала в место производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог;

– согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях, на территории Заказчика. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных ном, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика;

– обязать свой персонал, по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие их компетенцию и полномочия;

– осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок указанный Заказчиком;

– не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, иностранных граждан, лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком с нарушением миграционного законодательства, а также Субподрядчиков не согласованных Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.

* + 1. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика:

– для выполнения Работ применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

– поддерживать применяемое/используемое в Работе оборудование материалы, инструменты в состоянии,отвечающем требованиям настоящего Договора. Осуществлять замену оборудования, материалов, инструментов, в том числе, в отношении которых Заказчиком выявлены недостатки.

* + 1. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов на объекте выполнения работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр.
    2. Транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных заполненных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ:

– доставлять (перемещать) оборудование, материалы, инструменты в место выполнения Работ, в объеме, обеспечивающем выполнение Работ надлежащего качества и в установленные сроки, в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

– осуществлять его разгрузку-погрузку, складирование, выполнять своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.

– обеспечить сохранность оборудования, материалов, инструментов, находящихся в месте выполнения Работ, используемых Подрядчиком при производстве Работ.

– в целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов в месте выполнения Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

– транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных заполненных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

* + 1. Принять от Заказчика локальные нормативные акты, указанные в Акте приема-передачи (Приложение №1), в момент заключения Сторонами настоящего Договора.
    2. Соблюдать/выполнять требования нижеуказанных локальных нормативных актов Заказчика, принятых по Акту приема-передачи:

– Положения об организации и осуществлении производственного экологического контроля;

– Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;

– Процедуры «Контроль за безопасным проведением работ в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

– Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарт «Методические указания по установлению Жизненно важных правил безопасного ведения работ».

* + 1. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– аварии (в течение 1 (одного) часа);

– инциденты (в течение 2 (двух) часов);

– несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

– дорожно-транспортные происшествия (в течение 2 (двух) часов). Подрядчик незамедлительно извещает Службу безопасности движения департамента транспортного обеспечения Заказчика, центральную инженерно-технологическую службу Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: 8 (34643) 49-043, 47-581, 41-179, 8 (34643) 46-222, 46-6-33, 47-088;

– хищения и иные противоправные действия (в течение 2 (двух) часов);

– забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 2 (двух) часов);

* + 1. Устранять недостатки в установленные Заказчиком сроки.
    2. Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика.
    3. Предоставлять Заказчику (Супервайзеру) возможность (не препятствовать и оказывать содействие) осуществления контроля и проведения проверок. Положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
    4. Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору. А также выполнять решения Заказчика, принятые последним в результате изучения позиции и мнения Подрядчика и Супервайзера, в случае возникновения разногласий между Супервайзером и Подрядчиком.
    5. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

* + 1. Предоставлять Заказчику, информацию, сведения, данные, отчеты, в том числе не установленные настоящим Договором, но связанные с исполнением требований Договора. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, не определенные настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Подрядчик, в свою очередь, соблюдает их.

Подрядчик обязан обеспечить достоверность и обоснованность всех информационных данных предоставляемых Заказчику.

* + 1. При получении уведомления Заказчика, полностью или частично приостановить выполнение Работ, а также возобновить выполнение приостановленных Работ.
    2. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), а также в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), возвратить документацию предоставленную Подрядчику для исполнения настоящего Договора, а также передать Заказчику результат выполненных Работ, полученный Подрядчиком, на дату расторжения Договора. Совместно с представителем Заказчика определить стоимость Работ исполненных, на дату расторжения Договора.
    3. Своевременно предоставить Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.
    4. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба расположенным на территории Заказчика: подземным и наземным/надземным/воздушным коммуникациям; промышленным объектам и другим сооружениям; покрытиям дорог, а также меры исключающие причинение вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
    5. Обеспечить сбор и вывоз с территории Заказчика, отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении Работ, не допускать загрязнения территории Заказчика отходами производства и потребления.
    6. Не допускать передвижения гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальто-бетонным щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без письменного согласования с представителем организации осуществляющей обслуживание дорог.
    7. Согласовывать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также производство Работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Работы в охранных зонах должны производиться при наличии нарядов-допусков и разрешений. В случае повреждения линии электропередачи Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет.
    8. Вывезти вторичную продукцию с территории Заказчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней следующих за днем подписания Сторонами Акта переработки партии буровых отходов. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие вывоз вторичной продукции с территории Заказчика.
  1. **Подрядчик вправе:**
     1. Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.
     2. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

1. **Порядок выполнения и приёмки Работ**
   1. Заказчик передает Подрядчику буровой шлам в объемах и в сроки, определенные Сторонами в Графике выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Подрядчик в свою очередь принимает от Заказчика буровой шлам для осуществления его переработки и обезвреживания.

Прием–передача бурового шлама осуществляется в момент выемки бурового шлама Подрядчиком из Шламонакопителя, с оформлением Акта, который составляется Подрядчиком по форме Приложения № 4 к настоящему Договору и подписывается представителями Сторон.

* 1. Местом выполнения Работ является объект переработки отходов, местоположение которого определено в Разделе 1 настоящего Договора.
  2. После приемки бурового шлама, Подрядчик осуществляет переработку бурового шлама с использованием технологий, имеющих действующие в период выполнения Работ положительные заключения государственный экологической экспертизы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
  3. Подрядчик ведет и ежедневно заполняет Журнал учета выполненных работ по переработке бурового шлама, в котором указывается:

– дата получения бурового шлама от Заказчика, наименование организации Перевозчика;

– Лицензионный участок, с которого Подрядчиком получен буровой шлам (местоположение (участок) Шламонакопителя, из которого получен буровой шлам) в течение рабочего дня (суток), с указанием полученного объема бурового шлама;

– дата осуществления переработки бурового шлама;

– фамилия, инициалы лица, ответственного за переработку бурового шлама;

– объем (масса) бурового шлама, подвергшегося переработке в течение рабочего дня (суток);

– объем (масса) вторичной продукции, произведенной из бурового шлама в течение рабочего дня (суток);

– объем (масса) вторичной продукции, переданной Заказчику в течение рабочего дня (суток), с указанием номеров товарно-транспортных накладных.

* 1. Подрядчик размещает свое оборудование, материалы, инструменты и персонал, необходимые для выполнения Работ, на месте выполнения Работ, в соответствии с нормативными, техническими и иными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика. А также:
     1. Обеспечивает нахождение своего представителя, в течение всего периода выполнения Работ, уполномоченного осуществлять оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, руководство персоналом Подрядчика выполняющим Работы, с правом оформления и подписи (включая, но не ограничиваясь) Акта переработки партии бурового шлама, товарно-транспортных накладных, актов о недостатках Работ, актов оформленных Заказчиком в ходе проведения контроля/проверок.
     2. Осуществляет постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора и действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.
     3. По завершении Работ, не позднее 30 (тридцати) следующих, календарных дней, осуществляет очистку места выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, отходов производства и потребления.
  2. Аварии, инциденты, несчастные случаи, а также иные случаи фактической остановки выполняемых Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости – Субподрядчиков, а также представителей уполномоченных государственных органов (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из Сторонпримет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

* 1. Приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с настоящим Договором. Сдача-приёмка выполненных Работ предусматривает оформление и предоставление Заказчику следующего пакета документов:

– Информация об ожидаемом объёме выполнения работ, оформленная по форме Приложения № 2;

– Реестр выполненных работ, оформленный по форме Приложения № 3;

– Акт приема передачи партии бурового шлама, оформленный по форме Приложения № 4

– Акт сдачи-приемки выполненных работ Приложения № 5;

– Счет – фактура;

– Иные результаты выполнения Работ, предусмотренные настоящим Договором, если наступил срок представления этих результатов Заказчику.

а) Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных Работ, которое рассматривается Заказчиком в течение 3 (трех) следующих, рабочих дней.

б) Заказчик назначает время/дату приема-передачи выполненных Работ и письменно сообщает Подрядчику о готовности принять выполненные Подрядчиком Работы в назначенное время.

Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:

– Подрядчик ежемесячно, не позднее 1 (первого) числа отчетного месяца, предоставляет Заказчику Информацию об ожидаемом объеме выполнения работ;

– Подрядчик ежемесячно, не позднее 1 (первого) числа *или* не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, предоставляет Заказчику Реестр выполненных работ в отчетном, предшествующем месяце.

– Подрядчик ежемесячно, не позднее 1 (первого) числа *или* не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, предоставляет Заказчику Акт выполненных работ.

– После получения Заказчиком представленного Подрядчиком пакета документов, Заказчик в течение 2 (двух) следующих дней рассматривает его и принимает решение о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ. Отказ от приемки выполненных Работ, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Подрядчику для устранения недостатков/замечаний.

Подрядчик собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, в срок, установленный Заказчиков в перечне недостатков/замечаний. Приемка Работ после устранения Подрядчиком недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.

При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Работ и (или) к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, Заказчик со своей Стороны принимает и подписывает Акт выполненных работ, являющийся основанием для оформления Подрядчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ.

– Подрядчик не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным *или* не позднее 2 (двух) дней следующих за днем подписания Сторонами Акта выполненных работ, предоставляет Заказчику Акт сдачи - приемки выполненных работ.

– После подписания Сторонами Акт сдачи - приемки выполненных работ, Подрядчик не позднее 2 (двух) следующих дней, но не позднее 10-00 часов местного времени 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным, выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты Работ, выполненных Подрядчиком.

Прием-передача выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Сторонами в месте их выполнения, в назначенное Заказчиком время.

в) Стороны обеспечивают присутствие своих представителей в месте приема-передачи Работ, уполномоченных подписывать Акт переработки партии бурового шлама.

г) Акт переработки партии бурового шлама составляется представителем Подрядчика по форме Приложения № 7 к настоящему Договору, и подписывается представителями Сторон после проведения следующих обязательных мероприятий:

* натурного обследования факта и результатов переработки бурового шлама;
* изучения документов, подтверждающих объем переработанного бурового шлама;
* изучение документов, подтверждающих соответствие качества вторичной продукции требованиям технических условий или иного нормативного документа на вторичную продукцию.
  1. В случае выявления недостатков Работ, Заказчик вправе, по своему усмотрению:

– потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик в свою очередь, обязан выполнить требования Заказчика, в установленный последним срок.

* 1. Стороны согласовали, что отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. Выполненные Подрядчиком Работы принимаются Заказчиком при одновременном соблюдении следующих условий:

– работы по переработке бурового шлама выполнены действительно, надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего Договора, и в полном объеме;

– факт выполнения подтвержден Актом сдачи – приемки выполненных работ, оформленным и подписанным в соответствии с настоящим Договором.

* 1. В случае обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ, Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик уведомляет Подрядчика в письменном виде. Служебная проверка проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится комиссией, сформированной Заказчиком, в состав которой должны входить представители Заказчика, Подрядчика, и (по необходимости, определенной Заказчиком) третьего лица. Отказ Подрядчика от участия в работе комиссии проводящей служебную проверку не влияет на достоверность выводов, сделанных комиссией.

Результаты служебной проверки оформляются Заказчиком в акте, который подписывается членами комиссии. В случае выявления комиссией и отражения в акте, фактов завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ, Заказчик имеет право осуществить следующие действия:

* по не принятым Работам:

– представить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

– потребовать устранения выявленных недостатков;

– потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии;

* по принятым Работам:

– потребовать устранения недостатков выполненных Работ;

– потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии (включая подписанный со стороны Подрядчика Акт сдачи – приемки выполненных работ, счет-фактуру и т.д.);

– потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте комиссии.

Служебная проверка может быть проведена как до подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ, так и после. В случае привлечения Заказчиком независимой экспертной организации для установления факта завышения Подрядчиком объемов выполненных Работ в предоставленных документах, результатами которой, будет подтвержден (полностью или частично) факт завышения Подрядчиком объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы, понесенные последним в связи с привлечением независимой экспертной организации.

* 1. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

– лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

* 1. Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договору (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая первичные учетные/платежные документы (Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета – фактуры), и иные документы, а также предоставление Заказчику данных, сведений и информации, без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

1. **Особые условия**
   1. Подрядчик размещает свое оборудование и персонал, необходимые для выполнения Работ, на объекте выполнения Работ в соответствии с нормативными, техническими и иными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика.
   2. Оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, осуществляет представитель Подрядчика.
   3. Аварии, инциденты, несчастные случаи, технические осложнения, а также иные случаи фактической остановки выполняемых Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке. Предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости Субподрядчика, а также представителей уполномоченных государственных органов (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из сторон примет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

* 1. В случае если авария, инцидент, техническое осложнения, а также иные случаи, повлекшие причинение ущерба Заказчику или привлеченных им третьим лицам, произошла по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает проведений всех необходимых работ по устранению причин и последствий их возникновения, включая применения необходимого аварийного оборудования, согласованного Заказчиком.

1. **Ответственность Сторон**
   1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.

* 1. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

* 1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере процентов определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.
  2. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи– приемки выполненных работ, так и после.
  3. Невыполнение существенного условия настоящего Договора по вине Подрядчика, дает Заказчику право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 15 (пятнадцати) календарных дня до даты расторжения Договора, без возмещения Подрядчику убытков. При этом Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. За несоответствие Подрядчика установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и (или) несоблюдения их Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. В случае если Подрядчик не обеспечил сохранность и (или) допустил несанкционированный способ обращения и (или) потерю бурового шлама при выполнении обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае если Подрядчик допустил несанкционированное размещение, (или) захоронение, (или) хранение бурового шлама, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  7. В случае если Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком некачественно и (или) недостатки выполненных Работ не устранены Подрядчиком в сроки установленные Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, за каждый недостаток, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Уплата штрафа не освобождает от ответственности по устранению недостатков.
  8. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  9. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей , в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчика объемов Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  10. В случае если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  11. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  12. В случае если Подрядчик не ведет Журнал учета выполненных работ по переработке бурового шлама, и (или) ведет его не в соответствии с требованиями настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  13. В случае если Подрядчик не направил, или несвоевременно направил Заказчику баланс бурового шлама, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  14. В случае если Подрядчик не направил Заказчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  15. В случае если Подрядчик не направил, или несвоевременно направил Заказчику заверенные должным образом копии доверенностей, подтверждающих полномочия работников Подрядчика, назначенных последним ответственными за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Подрядчика выполняющий Работы, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  16. В случае если Подрядчик не предоставил Заказчику заверенные должным образом образцы подписей представителей Подрядчика уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, иные документы оформляемые Сторонами в рамках настоящего Договора и в связи с ним, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  17. За непредставление Заказчику, информации, сведений, данных, отчетов, истребованных Заказчиком в связи с настоящим Договором и (или) предоставление Заказчику недостоверных, необоснованных информационных данных, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  18. За невыполнение распоряжений Заказчика по вопросам, относящимся к Работам, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  19. В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

За возобновление приостановленных Заказчиком Работ, без согласования (согласия) Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. За несвоевременное предоставление Заказчику документов, необходимых последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ (Акт сдачи - приемки выполненных работ, счет-фактура), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае если для выполнения Работ Подрядчик применил/использовал оборудование, материалы, инструменты, качество которых не соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующим в РФ, требованиям настоящего Договора и (или) применил/использовал оборудование, материалы, инструменты не подтвержденные соответствующими сертификатами, техническими паспортами, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.
  5. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
  6. За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представлением Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  7. За нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, а именно:

– Положения об организации и осуществлении производственного экологического контроля;

– Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;

– Процедуры «Контроль за безопасным проведением работ в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

– Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарт «Методические указания по установлению Жизненно важных правил безопасного ведения работ»

и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

В случае не устранения/не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. В случае установления факта нахождения на территории Заказчика, работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работником (работниками) Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником (работниками) Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;

– актом, составленным работником (работниками) организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от работы работника, у которого обнаружен незаполненный путевой лист и/или лист заполненный с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевой лист имеющий исправления по тексту.

* 1. В случае установления факта употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 150 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется в соответствии с Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

* 1. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 150 000 (пятидесяти тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчикаалкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика**.** В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчикаот его подписания;

– актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

* 1. В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в пределах срока исковой давности.
  2. В случае допущения Подрядчиком передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. В случае возникновения аварии, инцидента, по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает устранение причин и последствий их возникновения, возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки, включая затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплачивает штраф в размере0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  7. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  8. В случае если, на территории Заказчика произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования, не повлекшее их повреждение, по вине Подрядчика, последний обязан устранить за свой счет, обстоятельства явившиеся причиной замыкания, последствия, а также уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  9. За самовольное подключение своих электроустановок к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  10. В случае если, Подрядчик на территории Заказчика:

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

– выполнит любые работы вблизи (ближе чем на: для ВЛ 1-20 кВ.- 10 (десять) метров, для ВЛ 35 кВ.-15 (пятнадцать) метров, для ВЛ 110 кВ.- 20 (двадцать) метров) линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами, производства и потребления Подрядчик обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. За несвоевременный вывоз Подрядчиком вторичной продукции с территории Заказчика и (или) непредставления Заказчику документов, подтверждающих вывоз вторичной продукции с территории Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае если Подрядчик не осуществил очистку места выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, в срок установленный настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, и не возмещает Подрядчику (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
  5. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.
  6. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**
   1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.
   2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.
   3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.
2. **Конфиденциальность**
   1. Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам указанную информацию. При необходимости одной из Сторон предоставить такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию.
   2. Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего Договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат возмещению нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме.
3. **Разрешение споров**
   1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого–либо спора и разногласий, Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.
   2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.
4. **Антикоррупционная оговорка**
   1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, и их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
   4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
   5. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
5. **Прочие условия**
   1. Договор вступает в силу с «15» апреля 2015г. и действует по «30» июня 2015 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету договора, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
   3. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.
   4. Вся информация (включая отчеты, данные в электронном виде, расчеты, протоколы и т.д.), подготовленная или полученная в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, является собственностью Заказчика.
   5. В случае если в результате неуведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.
   6. Подписав настоящий Договор Подрядчик подтверждает, что:

– Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

– Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

– Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

* 1. Никакие другие услуги и работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб Работам по настоящему Договору.
  2. В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.
  3. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

* 1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
  2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.
  3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.
  4. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.
  5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
  6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1 |  | Акт приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика; |
| Приложение № 2 |  | График выполнения работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама; |
| Приложение № 3 |  | Форма Баланса бурового шлама; |
| Приложение № 4 |  | Форма Акта приема-передачи партии бурового шлама; |
| Приложение № 5 |  | Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| Приложение № 6 |  | Расчет стоимости работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама; |
| Приложение № 7 |  | Форма Акта переработки и обезвреживания партии бурового шлама; |
| Приложение № 8 |  | Форма Уведомления об использовании опциона; |

**Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**  **Юридический адрес:** | |  | **ЗАКАЗЧИК:**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Юридический адрес:** 628684, Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 | |
| **Почтовый адрес:** | |  | **Почтовый адрес:** 628684, Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 | |
| **Банковские реквизиты:** | |  | **Банковские реквизиты:**  Р/с 40702810400004262190  в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС  МОСНАРБАНК» г. Москва  К/с 30101810900000000204  ИНН 8605003932  БИК 044525204  ОКПО 05679120  ОКВЭД 11.10.11  КПП 997150001 | |
|  | |  |  | |
| *(должность)* | **ФИО** |  | *(должность)* | **ФИО** |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | |

*Приложение № 1*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

**Акт приема** – **передачи**

**локальных нормативных актов Заказчика**

| №  п/п | **Наименование локального нормативного акта** | **Объем**  (кол-во листов) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; | **12** |
| 2. | Процедура «Контроль за безопасным проведением работ в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; | **23** |
| 3. | Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»; | **51** |
| 5. | Положение об организации и осуществлении производственного экологического контроля; | **16** |
| 6. | Стандарт «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; | **54** |
| 7. | Стандарт «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; | **34** |
| 8. | Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций; | **16** |
| 9. | Положение о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах ОАО «СН-МНГ»; | **23** |
| 10. | Процедура «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ». | **32** |

Подписав настоящий акт, Заказчик подтверждает передачу Исполнителю вышеуказанных документов, а Исполнитель в свою очередь подтверждает их получение, и считает указанные локальные нормативные акты неотъемлемыми частями Договора, подлежащими обязательному соблюдению и исполнению.

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель:** | | |  | **Заказчик:** | | |
|  | |  |  | **ОАО «СН-МНГ»** | |  |
| *(наименование)* | |  |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | | |  | **М.П.** | | |

*Приложение № 2*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

**ФОРМА**

**График выполнения работ**

**по переработке и обезвреживанию бурового шлама**

| №  п/п | **Лицензионный участок** | **Территория, на которой расположен шламонакопитель/шламовый амбар** | **Объем бурового шлама**  **(м3)** | **Сроки выполнения работ**  (дата/месяц/год) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель:** | | |  | **Заказчик:** | | |
|  | |  |  | **ОАО «СН-МНГ»** | |  |
| *(наименование)* | |  |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | | |  | **М.П.** | | |

*Приложение № 3*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

**ФОРМА**

**Баланс бурового шлама**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  | **Подрядчик** |
| **ОАО «СН-МНГ»** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор № |  |  | **от** |  |

**Мы нижеподписавшиеся:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  |  |
|  | | |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  | | *(наименование)* |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Буровой шлам** |
| **Объем, (м3)** |
| 1. | Остаток не переработанных отходовна начало отчетного периода, в т.ч.: |  |
| 2. | Передано в течение отчетного периода: |  |
| 3. | Переработано за отчетный период: |  |
| 4. | Остаток не переработанных отходов на конец отчетного периода, в т.ч.: |  |

\*переводной коэффициент - 1,75.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подписи:** | | | | | | |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  |  |
|  | | |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель:** | | |  | **Заказчик:** | | |
|  | |  |  | **ОАО «СН-МНГ»** | |  |
| *(наименование)* | |  |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | | |  | **М.П.** | | |

*Приложение № 4*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

**ФОРМА**

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**приема-передачи партии бурового шлама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Наименование и место нахождения объекта**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование объекта, лицензионный участок*

Настоящий Акт подтверждает, что Заказчиком передан, а Подрядчиком принят буровой шлам в объеме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИНЯЛ:** | |  | **СДАЛ:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель:** | | |  | **Заказчик:** | | |
|  | |  |  | **ОАО «СН-МНГ»** | |  |
| *(наименование)* | |  |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | | |  | **М.П.** | | |

*Приложение № 5*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

**ФОРМА**

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**сдачи-приемки выполненных работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** действующего на основании

*(должность полностью) (Ф.И.О. полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в

*(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)*

дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего*(ей)* на основании

*(должность полностью) (Ф.И.О. полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, на основании [Договора](consultantplus://offline/ref=39AF85F0B3BBF93B2410B544BBCDFE739DA3FBDB3E13B5B4584C30F8C5NBI) на выполнение работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. (далее – Договор) составили настоящий Акт о нижеследующем:

**1.**В соответствии с Договором Подрядчик, выполнил следующие работы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование работ** | **Период**  **выполнения работ** | | **Объём**  **Переработанного и обезвреженного**  **бурового шлама**  **(м3)** | **Стоимость за ед.,**  **без учёта НДС**  **(руб. / м3)** | **Общая стоимость, (руб.)** |
| **начало**  **(д/м/г)** | **окончание**  **(д/м/г)** |
| 1. | Переработка и обезвреживание бурового шлама |  |  |  |  |  |
| 2. | Итого: |  | |  |  |  |
| 3. | НДС 18 %, руб. |  | |  |  |  |
| 4. | Всего, руб. |  | |  |  |  |

**2.** Работы выполнены Подрядчиком на сумму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИНЯЛ:** | | | |  | | | | **СДАЛ:** | | | | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** |  | | | | |  | | | |  |
|  | | |  | | | | *(наименование)* | | | | | |
| *(должность)* | | | | |  | | | | *(должность)* | | | | | |
|  | | **(ФИО)** | | |  | | | |  | | | **(ФИО)** | | |
| *(подпись)* | | | | |  | | | | *(подпись)* | | | | | |
| **М.П.** | | | | |  | | | | **М.П.** | | | | | |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель:** | | |  | **Заказчик:** | | |
|  | |  |  | **ОАО «СН-МНГ»** | |  |
| *(наименование)* | |  |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | | |  | **М.П.** | | |

*Приложение № 6*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

**ФОРМА**

**Расчет стоимости работ**

**по переработке и обезвреживанию бурового шлама**

| №  п/п | **Лицензионный участок** | **Территория, на которой расположен шламонакопитель/шламовый амбар** | **Объем**  **бурового шлама**  **(м3)** | **Стоимость работ**  **руб/м3 без НДС** | **Общая стоимость работ**  **руб. без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  |  |
|  | **НДС (18%)** |  |  |  |  |
|  | **Всего с НДС (18%)** |  |  |  |  |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель:** | | |  | **Заказчик:** | | |
|  | |  |  | **ОАО «СН-МНГ»** | |  |
| *(наименование)* | |  |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | | |  | **М.П.** | | |

*Приложение № 7*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

**ФОРМА**

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**переработки и обезвреживания партии бурового шлама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |
| *место составления* |  | *дата (день) составления* | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  | **Подрядчик** |
| **ОАО «СН-МНГ»** |  |  |

**Мы нижеподписавшиеся:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  |  |
|  | | |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  | | *(наименование)* |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |

подписали настоящий Акт в подтверждение того, что Подрядчиком произведены работы по переработке и обезвреживанию бурового шлама, переданного Подрядчику и принятого Подрядчиком по Акту приема-передачи бурового шлама № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с договором на выполнение работ по переработке и обезвреживанию бурового шлама № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ между Заказчиком и Подрядчиком.

Объем переработки и обезвреживания бурового шлама составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подписи:** | | | | | | |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  |  |
|  | | |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель:** | | |  | **Заказчик:** | | |
|  | |  |  | **ОАО «СН-МНГ»** | |  |
| *(наименование)* | |  |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | | |  | **М.П.** | | |

*Приложение № 8*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

**ФОРМА**

**Уведомление**

**об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

**Уважаемый (ая)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ !

В соответствии с условиями договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее – Договор) **Заказчик** настоящим уведомляет **Подрядчика** об изменении объема Работ по Договору в сторону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Измененный объем Работ определен в Дополнении к Договору, приложенному к настоящему Уведомлению.

Прошу подписать прилагаемое к настоящему уведомлению Дополнение к Договору, с учётом корректировки объема Работ. Подписанное и скрепленное печатью Дополнение направить в адрес ОАО «СН-МНГ» факсимильной связью по № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в срок не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается время и дата)

с последующей отправкой подлинника Дополнения почтовой связью в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней со дня его подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность, ФИО уполномоченного лица) |  | (подпись уполномоченного лица) |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель:** | | |  | **Заказчик:** | | |
|  | |  |  | **ОАО «СН-МНГ»** | |  |
| *(наименование)* | |  |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | | |  | **М.П.** | | |

**Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»**

**Перечень аффилированных организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Полное наименование в соответствии с учредительными документами*** | ***Фактическое местонахождение*** | ***Телефон/ факс*** | ***ФИО руководителя организации*** | ***Код БИК*** | ***ИНН*** | ***ОГРН*** | ***ОКПО*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 8 «Калькуляция на производство единицы

работ с расшифровкой по статьям затрат»

Калькуляция на производство единицы работ

с расшифровкой по статьям затрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Статьи затрат* | ***Итого (руб.)*** | *Удельный вес (%)*  *от всего стоимости работ* |
| 1 | Материалы |  | =(п1/п13)% |
| 2 | Электроэнергия |  | =(п2/п13)% |
| 3 | Фонд заработной платы |  | =(п3/п13)% |
| 4 | Страховые взносы |  | =(п4/п13)% |
| 5 | Амортизационные отчисления |  | =(п5/п13)% |
| 6 | Транспортные работи |  | =(п6/п13)% |
| 7 | Связь |  | =(п7/п13)% |
| 8 | Прочие расходы\* |  | =(п8/п13)% |
| 9 | Итого прямых затрат | =п1+п2+п3+п4+п5+п6+п7+п8 | =(п9/п13)% |
| 10 | Накладные расходы |  | =(п10/п13)% |
| 11 | Итого с накладными расходами | =п9+п10 | =(п11/п13)% |
| 12 | Рентабельность |  | =(п12/п13)% |
| 13 | Всего стоимость работ (1 ед.)\*\* | =п11+п12 | 100 |

\* п 8 «Прочие расходы» необходимо дополнительно расшифровать (внутри калькуляции) в случае если удельный вес затрат по данной статье составляет 10% и более 10%.

\*\* Дополнительно необходимо предоставить расшифровку (в разрезе количественных и ценовых показателей) по статьям затрат, удельный вес которых составляет 10% и более 10%

\*\*\* Перечень указанных статей затрат не является закрытым, при необходимости его можно дополнить, без исключения указанных в калькуляции статей затрат (расходов).