Договор № ____________ от «___»__________20__г.

на проведение гидродинамических исследований скважин

на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

между

Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» - Заказчик

и

_________________________________ «____________________________» - Подрядчик

г. Мегион

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | ___ |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА | ___ |
| 3. | ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | ___ |
| 4. | СТОИМОСТЬ РАБОТ | ___ |
| 5. | ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ОПЛАТЫ | ___ |
| 6. | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН | ___ |
| 7. | УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ___ |
| 8. | АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | ___ |
| 9. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | ___ |
| 10. | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ | ___ |
| 11. | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ | ___ |
| 12. | ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) | ___ |
| 13. | ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ | ___ |
| 14. | АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА | ___ |
| 15. | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ | ___ |
|  | АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН | ___ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ___ |

ДОГОВОР № __________

на проведение гидродинамических исследований скважин

на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

г. Мегион							                      «___»_______20__г.

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________________

(должность полностью)

_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)

действующего на основании ______________________________________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

с одной стороны, и ________________________________________________________________________________

(наименование полностью и сокращенно)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________________

(должность полностью)

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

действующего(ей) на основании _____________________________________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

и в соответствии с _____________________________________________________________________________________,

(наименование документа об аккредитации)

выданным_________________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Договор – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

  - Дополнительное соглашение - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) – совокупность различных мероприятий, направленных на измерение определенных параметров (давление, температура, уровень жидкости, дебит и др.) и отбор проб пластовых флюидов (нефти, воды, газа и газоконденсата) в работающих или остановленных скважинах и их регистрацию во времени.

ГДИС предназначены для определения, контроля и регулирования режима разработки нефтяных месторождений, и являются наиболее естественным способом получения информации о состоянии пластовых систем в процессе их эксплуатации.

Результаты ГДИС, получаемые на основе данных об изменениях давления и дебита в скважинах при различных режимах их эксплуатации, наиболее полно отражают фильтрационные процессы, происходящие непосредственно в пластовых условиях.

Интерпретация ГДИС позволяет оценить продуктивные и фильтрационные характеристики пластов и скважин (пластовое давление, продуктивность или фильтрационные коэффициенты, обводнённость, газовый фактор, гидропроводность, проницаемость, пьезопроводность, скин-фактор и т. д.), а также особенности околоскважинной и удалённой зон пласта. Эти исследования являются прямым методом определения фильтрационных свойств горных пород в условиях залегания, характера насыщения пласта (газ/нефть/вода) и физических свойств пластовых флюидов (плотность, вязкость, объёмный коэффициент, сжимаемость, давление насыщения и т. д.).

Различают ГДИС на установившихся режимах фильтрации – метод индикаторной диаграммы (ИД) и на неустановившихся режимах фильтрации – метод кривой восстановления давления (КВД), кривой падения давления (КПД), кривой восстановления уровня (КВУ).

  - Метод снятия индикаторной диаграммы (ИД) – предполагает замер изменения давления при установившихся отборах флюида (с обязательным замером дебита) при различных депрессиях, что достигается отработкой скважины на штуцерах разного диаметра. Минимальное количество режимов – 3, оптимальное -4-5. Режимы максимального и минимального дебитов должны отличаться в 3-5 раз. Время работы скважины на каждом режиме должно составлять от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от дебита скважины. Метод применяется с целью определения оптимального способа эксплуатации скважины, изучения влияния режима работы скважины на величину дебита.

  - Метод кривой восстановления давления (КВД) предполагает регистрацию изменения давления в остановленной скважине, закрытой путем герметизации устья, после кратковременной работы с известным дебитом.

  - Метод кривой восстановления уровня (КВУ) проводится в остановленной скважине (после создания необходимой депрессии) с открытым устьем. Производится регистрация глубины динамического уровня жидкости с регистрацией ГЖР (газожидкостного раздела) и ВНР (водонефтяного раздела) с течением времени. Кривую изменения давления в этом случае называют кривой притока (КП). После полного прекращения притока и восстановления давления выполняют замер статического уровня и пластового давления. Обработка КВУ позволяет рассчитать пластовое давление, дебит жидкости и коэффициент продуктивности, а в случае регистрации глубины ВНР — обводнённость продукции. При совместной регистрации глубины уровня жидкости и давления глубинным манометром можно получить оценку средней плотности жидкости.

  - Метод кривой падения давления (КПД) является одним из способов исследования нагнетательных скважин и снимается с целью определения гидродинамических параметров пласта и призабойной зоны скважины.

  - Гидропрослушивание (ГП) осуществляется с целью изучения параметров пласта (пьезопроводность, гидропроводность), линий выклинивания, тектонических нарушений и т.п. Сущность метода заключается в наблюдении за изменением уровня или давления в реагирующих скважинах, обусловленным изменением отбора жидкости в соседних возмущающих скважинах. Фиксируя начало прекращения или изменения отбора жидкости в возмущающей скважине и начало изменения давления в реагирующей скважине, по времени пробега волны давления от одной скважины до другой можно судить о свойствах пласта в межскважинном пространстве.

Если при гидропрослушивании в скважине не отмечается реагирование на изменение отбора в соседней скважине, то это указывает на отсутствие гидродинамической связи между скважинами вследствие наличия непроницаемого экрана (тектонического нарушения, выклинивания пласта). Таким образом, гидропрослушивание позволяет выявить особенности строения пласта, которые не всегда представляется возможным установить в процессе разведки и геологического изучения месторождения.

  - Работы – гидродинамические исследования в скважинах, выполняемые по настоящему Договору, а также обработка, интерпретация полученных гидродинамических исследований в скважинах (ГДИС) и выдача заключений.

  - Недостатки – несоответствия выполняемых Работ, Материалов и/или Оборудования Подрядчика условиям Договора, в том числе:

- несоответствие Работ в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения работ;

- несоответствие Оборудования и/или Материалов Подрядчика требованиям настоящего Договора.

  - Заявка на проведение гидродинамических исследований скважин (ГДИС) – документ, составленный Заказчиком и оформленный согласно Приложению «А» к Регламенту взаимоотношений Подрядчика и Заказчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС) (Приложение № 1), утвержденный уполномоченным должностным лицом Заказчика, направленный Подрядчику, с указанием подлежащих выполнению Работ на конкретной скважине, в том числе основных сведений по скважине.

  - Обработка, интерпретация полученных данных ГДИС, выдача заключений – анализ результатов ГДИС, подготовка рекомендаций и аналитических данных, включая консультации, предоставленные Подрядчиком в ходе выполнения Работ по настоящему Договору. Интерпретация является умозаключением, выведенным на основании замеров и иных фактических данных с учетом отраслевой практики.

  - Территория Заказчика или Объекты Заказчика или Место выполнения (проведения) Работ или Производственные территории – месторождения Заказчика (лицензионные участки, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг.

  - Гарантийный период – период, в течение которого Подрядчик гарантирует, что результат Работ соответствует Договору, и несет ответственность за исправление недостатков в Работах.

  - Отчет выполненных работ по гидродинамическим исследованиям (ГДИС) – двухсторонний документ, оформленный согласно Приложению «З» к Регламенту взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС) (Приложение № 1), подписанный ответственный представителем Подрядчика и ответственным представителем Заказчика и заверенный печатями обеих Сторон, по окончании Работ на месте их проведения (в случае выполнения работ при ТРС/КРС – 3-х сторонний отчет с дополнительной подписью ответственного представителя бригады ТРС/КРС, заверенной печатью.

  - Акт выполненных работ по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС) – первичный учетный документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ по настоящему Договору, подекадно составленный Подрядчиком на основании подписанных ответственными представителями Сторон отчетов выполненных работ по гидродинамическим исследованиям и предоставленный Заказчику.

  - Субподрядчик – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части работ по настоящему Договору.

  - Персонал Подрядчика – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ), определенных настоящим Договором.

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица, привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ), определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

  - Сервисная компания – любое юридическое лицо, кроме Подрядчика, которое заключило договор с Заказчиком и привлечен Заказчиком для предоставления услуг или выполнения работ на скважинах Заказчика, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору.

  - Звено (отряд) Подрядчика – квалифицированный персонал Подрядчика, организующий и выполняющий гидродинамические исследования (ГДИС) во всех категориях эксплуатационных скважин: добывающих, нагнетательных, водозаборных, пьезометрических.

  - Ответственный представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с условиями Договора. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий в течение 5 (пяти) рабочих дней после такого назначения или после подписания Договора.

  - Ответственный представитель Подрядчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с условиями Договора. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий в течение 5 (пяти) рабочих дней после такого назначения или после подписания Договора.

  - Производственная единица – работник Подрядчика, входящий в состав гидродинамического звена (отряда).

  - Локальные нормативные акты Заказчика - утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика, определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 5), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Подземные и наземные коммуникации – сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкции энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линии радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

  - Отходы производства и потребления – вещества или предметы, образовавшиеся при оказании услуг/выполнении работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др.

  - Материалы – различные вещественные элементы, используемые для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Оборудование – оборудование, инструменты, запасные части, и т.д., не включая материалы, которые используют при выполнении Работ.

  - Простой - период времени, в течение которого подрядчик не может выполнять работы на скважине, временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера

  - Устьевое оборудование - техническое средство или совокупность технических средств, устанавливаемых на устье скважины нефтяной или газовой залежи при ее строительстве, эксплуатации или ремонте, предназначенных для выполнения одной или нескольких самостоятельных функций, связанных с герметизацией устья.

  - КРС – капитальный ремонт скважин.

  - ТРС – текущий ремонт скважин.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению гидродинамических исследований (далее – ГДИС, Работы) во всех категориях эксплуатационных скважин: добывающих, нагнетательных, водозаборных, пьезометрических на месторождениях ОАО «СН-МНГ» с обработкой, интерпретацией материалов ГДИС и предоставлением заключений и отчетной информации Заказчику, в соответствии с Плановым объемом работ по ГДИС на 2015год (Приложение № 3).

  - Срок выполнения Работ по настоящему Договору с «01» января 2015г. по «31»декабря 2015г.

  - Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Заявками Заказчика, поданными в соответствии с Регламентом взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС) (Приложение № 1).

В зависимости от обстоятельств проведения ГДИС (при бригаде КРС/ТРС/без бригады КРС/ТРС и иных производственных условий) в Заявках может быть предусмотрено время начала выполнения Работ, к которому Подрядчик в обязательном порядке должен прибыть на указанную Заказчиком скважину и приступить к выполнению Работ.

В остальных случаях в Заявках указывается только календарная дата, когда Заявка была оформлена и передана Подрядчику. Выполнение Работ по таким Заявкам Подрядчик определяет самостоятельно, исходя из специфики Работ, производственного процесса Заказчика, опыта Подрядчика в выполнении такого рода работ, компетентности и добросовестного подхода к исполнению взятых на себя договорных обязательств.

  - Заявка на проведение  ГДИС оформляется Заказчиком и направляется Подрядчику с обязательным ответным сообщением от Подрядчика о получении Заявки либо путем проставления подписи на копии Заявки при ее получении непосредственно у представителя Заказчика.

  - Наименование месторождений, объем и стоимость Работ определены Сторонами в Приложении № 3 «Плановый объем работ по ГДИС на 2015 год».

  - Обработка, интерпретация полученных данных ГДИС и выдача заключений/отчетов осуществляются Подрядчиком и предоставляется Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора и Регламентом взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС) (Приложение № 1).

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Порядок выполнения Работ и взаимоотношения Сторон определяются  настоящим Договором и «Регламентом взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС)» (далее Регламент, Приложение № 1), которое является  неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - При выполнении Работ Подрядчик руководствуется:

- Методическими указаниями по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений (РД 153-39.0-109-01);

- Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03) (утв. Приказом Ростехнадзора РФ от 12.03.2013г. № 101);

- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02);

- другими нормативными актами органов государственной власти РФ, регламентирующими выполнение работ по настоящему Договору, а также локальными нормативными актами Заказчика, предусмотренными настоящим Договором.

  - По результатам выполненных гидродинамических исследований Подрядчик предоставляет Заказчику отчетные материалы, которыми являются первичные материалы и результаты интерпретации ГДИС, подлежащие сдаче по установленным Заказчиком формам и форматам. Отчетные материалы передаются на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном (цифровом) виде.

  - При интерпретации материалов ГДИС таких как: КВУ, КВД, КПД, ГП, и ИД  использовать современное программное обеспечение – Saphir (предпочтительнее).

  - Намерения Подрядчика опробывать опытные и экспериментальные образцы техники осуществляется после письменного разрешения Заказчика и согласования с территориальными органами Ростехнадзора России.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Стоимость Работ по проведению ГДИС определяется в соответствии с Прейскурантом на проведение ГДИС (далее - Прейскурант, Приложение № 2).

  - Стоимость Работ, не предусмотренных п.4.1 настоящего Договора, определяется по соглашению Сторон до начала проведения ГДИС путем подписания Дополнительного соглашения.

  - В стоимость ГДИС входят все затраты Подрядчика на проведение ГДИС (Приложение № 2):

а) основные затраты – затраты на проведение, обработку и интерпретацию  ГДИС;

б) прочие затраты – затраты на мобилизацию, приём заявок, проезд и эксплуатацию транспорта, платную переправу, доставку, охрану (сопровождение) спец.оборудования, техники, технологическое дежурство, на предоставление материалов ГДИС, демобилизацию и иные затраты.

  - Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ, определенных настоящим Договором, в пределах следующего согласованного опциона:

- опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ, указанного в Договоре, составляет 30% ( тридцать процентов);

- опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ, указанного в Договоре, составляет 30% ( тридцать процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 10 (Десять) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения, обязательства Подрядчика по выполнению Работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

  - Ориентировочная стоимость Работ по настоящему Договору согласно Приложению № 3 «Плановый объем Работ по ГДИС на 2015 год» составляет ___________________(сумма прописью) рублей _____копеек.

Кроме того, НДС (18%) _______________________(сумма прописью) рулей_____копеек.

ИТОГО сумма Договора с учетом НДС - ___________________(сумма прописью) рублей _____копеек.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ОПЛАТЫ

  - Объем Работ, выполненных Подрядчиком по Заявке Заказчика, фиксируется в Акте выполненных работ по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС) (Приложение №Ж) к Регламенту взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС) (Приложение № 1), подписанном ответственным представителем Подрядчика и ответственным представителем Заказчика и заверенном печатями обеих Сторон по окончании Работ на месте их проведения.

  - Оплате подлежат фактически выполненные и проинтерпретированные гидродинамические Работы в соответствии с Прейскурантом на проведение ГДИС (Приложение № 2). Проведенные исследования без интерпретации оплате не подлежат. Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, а также без достижения поставленной задачи, предусмотренной в Заявке на проведение ГДИС в графе «Комплекс исследования» (Приложение № А) к Регламенту взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС) (Приложение № 1), оплате не подлежат.

  - Подрядчик подекадно (в течение одного рабочего дня отчетного периода) предоставляет Заказчику:

-  Акт выполненных работ  по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС) (4 экземпляра) (Приложение Ж) к «Регламенту взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС)»;

- Отчеты выполненных работ  по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС) по каждому месторождению, подписанные и заверенные печатью (штампом) (1 экземпляр) (Приложение З) к «Регламенту взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС)»;

- Счет-фактуру (3 экземпляра), составленную на основании подписанных Актов выполненных работ  по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС).

Весь пакет документов последней (третьей) декады должен быть предоставлен Заказчику не позднее 30-го числа отчетного месяца.

  - Заказчик в 5-ти (пятидневный) срок с момента получения Акта выполненных работ по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС) должен подписать его или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта.

  - Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных гидродинамических исследований по настоящему Договору в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов счетов-фактуры и Актов выполненных работ  по  гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС).

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить  Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры, а также предоставить образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры, не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Заказчика, указанным в настоящем Договоре.

  - По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст.410 ГК РФ. Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.

  - Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнять качественно и своевременно Работы в соответствии с условиями настоящего Договора,  Плановым объем работ по ГДИС на 2015 год (Приложение № 3) и Регламентом взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС) (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - Назначить своих ответственных представителей, имеющих право подписи документов, удостоверяющих выполнение объемов ГДИС Подрядчиком и предоставить Заказчику в течение 5 (рабочих) дней после заключения Договора список назначенных лиц, а также уведомление о назначении представителей, с указанием их контактных телефонов.

    - Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика.

    - При получении уведомления Заказчика, полностью или частично приостановить/возобновить выполнение Работ.

    - Обеспечивать постоянное наличие количества персонала, достаточного для выполнения и завершения Работ в соответствии с положениями Договора.

    - Весь персонал Подрядчика, с привлечением которого выполняются Работы, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом Подрядчика Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора и нормативными актами РФ, указанными в п. 3.2 настоящего Договора.

    - Проверять наличие необходимой квалификации своего персонала.

    - Обеспечивать ежесуточную потребность Заказчика в промысловых звеньях (отрядах), исходя из запланированных объемов Работ и двенадцатичасового рабочего дня одной производственной единицы.

    - По мере выполнения Работ на скважине знакомить Заказчика с ходом производства гидродинамических работ. По требованию Заказчика Подрядчик также предоставляет Заказчику информацию, связанную с выполнением Работ по Договору, за исключением информации, которая является коммерческой тайной Подрядчика.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика ко всем объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения Материалов и Оборудования, используемых для выполнения Работ.

    - Не позднее 12 (двенадцати) часов с момента получения соответствующего запроса информировать  о ходе выполнения Работ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных Работ, а также объем и качество использованных Материалов.

    - За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. Организовать и обеспечить выполнение своим персоналом, требований законодательных и нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов Заказчика. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора и действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.

    - Не совершать действий с переданной Заказчиком информацией и документацией, если это нарушает права Заказчика на интеллектуальную собственность, не совершать их продажу или передачу третьим лицам без согласования с Заказчиком.

    - Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков, не согласованных Заказчиком.

    - Не допускать к Работам персонал, имеющий заполненные (незаполненные) путевые листы с нарушением  требований, предъявляемых к типовой форме.

    - Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, выявлении невозможности или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

    - Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– аварии (в течение 1 (одного) часа);

– инциденты (в течение 1 (одного) часа);

– несчастные случаи (в течение 1 (одного) часа);

– ДТП (в течение 1 (одного) часа).

– забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 1 (одного) часа).

    - Своевременно производить обработку и интерпретацию результатов ГДИС и предоставлять материалы на бумажном носителе и в цифровом виде по формам и форматам в соответствии с требованиями Заказчика и сроками, определенными в Регламенте взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС) (Приложение № 1).

    - Не допускать передвижение гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без письменного согласования с представителем организации, осуществляющей обслуживание дорог.

    - Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.

    - Выполнять распоряжения ответственного представителя Заказчика по соблюдению техники безопасности при проведении ГДИС. Очередность выполнения заявленного объема ГДИС определяет Заказчик.

    - Использовать аппаратуру, оборудование и инструменты при выполнении ГДИС, по которым имеются разрешения государственных органов, эксплуатационная документация, метрологическая поверка и калибровка, а также обеспечивать регистрацию данных ГДИС только в цифровом виде под компьютерном управлении и возможностью контроля качества в ходе регистрации.

    - Выполнять требования:

- Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

- Положения «О контрольно-пропускных пунктах Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Процедуры «Контроль за безопасным выполнением работ в ОАО «СН-МНГ»;

- Положения о взаимодействии между структурными подразделениями  ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями, оказывающими услуги и  выполняющие работы с использованием специальной техники на производственных территориях  ОАО «СН-МНГ» при проведении технологических операций;

- Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;

- Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций;

- Стандарта «Порядок технического расследования и учета пожаров, произошедших на объектах Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Расследование и учет происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подготовка, распространение, учет извлеченных уроков и планов действий в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Плана экстренного медицинского реагирования в ОАО «СН-МНГ».

6.1.24. 	Выполнять все свои обязательства по Договору и Работы с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от подрядчика, имеющего опыт выполнения Работ, предусмотренных в Договоре.

6.1.25.  Предоставлять Заказчику и Сервисной компании, привлекаемой Заказчиком согласно  п. 6.4.12 настоящего Договора, доступ и возможность выполнять их работу, и сотрудничать с Сервисной компанией.

    - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешение на работу и т.д.).

    - Не допускать въезд и парковку личного транспорта персонала Подрядчика на производственные территории Заказчика; согласовывать с Заказчиком доставку персонала Подрядчика к месту выполнения Работ путем направления Заказчику письменного уведомления с указанием:

- времени осуществления перевозки;

- маршрута перевозки;

- транспортных средств (включая марку, государственный регистрационный номер автомобиля);

- перечня персонала Подрядчика.

    - Получить все лицензии, разрешения и допуски, в частности, лицензии на осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование Оборудования и Материалов, которые должны быть получены Подрядчиком на своё имя в соответствии с действующим законодательством РФ. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет ему копии таких лицензий, разрешений и допусков.

    - Немедленно информировать Заказчика телефонограммой об авариях и осложнениях, возникших в процессе выполнения Работ,  которые не позволяют выполнить запланированный объем Работ, согласованный Сторонами.

    - Производить мобилизацию и демобилизацию своего комплектного оборудования в соответствии с конкретными требованиями каждой скважины. Подрядчик обязан предусмотреть достаточное количество резервного оборудования, запасных частей, инструментов и т.д., необходимое для обеспечения выполнения всего объема работ по Заявке Заказчика.

    - Обеспечивать своих работников необходимой защитной одеждой и оборудованием, соответствующим рабочим условиям.

    - Выполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные или устные указания уполномоченных представителей Заказчика, назначенных приказом, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Принимать все меры по недопущению простоев в процессе выполнения Работ, как по своей вине, так и по вине привлеченных им субподрядных организаций.

    - При осуществлении любого из видов деятельности по обращению с опасными отходами иметь лицензию на вид деятельности по обращению с опасными отходами. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения Работ на лицензионных участках Заказчика Субподрядной организации, Подрядчик несет ответственность за правомерность действий Субподрядной организации при осуществлении любого из видов деятельности по обращению с опасными отходами.

    - На правах собственника отходов самостоятельно и за свой счет осуществлять вывоз и утилизацию отходов, образующихся в процессе его производственной и хозяйственной деятельности на Объектах Заказчика.

    - На правах собственника отходов в установленном порядке вносить платежи за размещение отходов, образовавшихся в процессе его производственной и хозяйственной деятельности, в том числе за размещение отходов на предоставленных для размещения отходов Объектах Заказчика.

    - На правах собственника отходов самостоятельно и за свой счет получать лимиты на размещение отходов, образовавшихся в процессе его производственной и хозяйственной деятельности.

    - Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду в результате ведения своей производственной деятельности на лицензионных участках Заказчика.

    - Самостоятельно заключать договоры со сторонними организациями на размещение и утилизацию отходов, образующихся в процессе производственной и хозяйственно-бытовой деятельности Подрядчика. Вывоз и утилизацию отходов, получаемых при выполнении ГИС, осуществлять силами Подрядчика в места, согласованные Заказчиком.

    - Своевременно в установленные сроки устранять выявленные в рамках проведения производственного экологического контроля несоответствия и нарушения.

    - Производить любую транспортировку грузов только при наличии номерных товарно-транспортных накладных, выдача и учет которых должна производиться в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности.

    - Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять сведения об отработанных человеко-часах за месяц и накопительно за весь отработанный период с начала года (учету подлежат отработанные фактически человеко-часы всеми работниками подрядной организации, которые выполняли работы согласно заключенному договору).

    - Устранять замечания Заказчика, возникшие в процессе выполнения Работ, в течение 3 (трех) дней после их предоставления Заказчиком в письменном виде. Подрядчик исправляет брак, вызванный некачественным выполнением части (вида) работ, за свой счет, без увеличения срока выполнения Работ. В противном случае, для устранения замечаний Заказчик вправе привлечь другого Подрядчика, а стоимость устранения брака будет соотноситься за счет Подрядчика, допустившего брак, и удержаться из суммы окончательного расчета по настоящему Договору.

    - Обеспечить конфиденциальность геологической, технологической, геофизической и отчетной информации, полученной от Заказчика в рамках настоящего Договора.

    - По окончании выполнения Работ на скважине обеспечить исправное и чистое состояние устьевого оборудования, в том числе без следов замазученности, отходов производственной деятельности Подрядчика и других последствий загрязнения, как скважины (устьевого оборудования), так и прилегающей к ней территории кустовой площадки.

    - Разработать и оформить "Реестр основных операционных рисков Подрядной организации" по форме Приложения № 6, который должен в полной мере соответствовать объему и характеру предстоящих работ, содержать идентифицированные источники опасности и мероприятия по снижению рисков.

    - Обеспечить принятие всего передаваемого Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, включая документацию, Заявки, данные и сведения, необходимые Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать Субподрядные организации только на выполнение специальных Работ с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. Предоставлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных Субподрядных договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике. Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком. В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену Субподрядчиков, а также изготовителей Материалов и Оборудования.

Подрядчик не имеет права передавать Субподрядчика объем Работ по Договору стоимостью более 50% (пятьдесят процентов) от Договорной стоимости. Передача Субподрядчикам объема Работ стоимостью более 50% (пятьдесят процентов) от Договорной стоимости возможна в исключительных случаях и требует дополнительного согласования с Заказчиком.

6.2.2. В целях совершенствования выполнения и повышения качества выполняемых Работ опробовать новое оборудование, методики и технологии проведения ГДИС и других Работ только при наличии официального письменного одобрения со стороны Заказчика и при наличии всех разрешений и сертификатов от соответствующих организаций.

6.2.3. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

6.2.4.  Запрашивать у Заказчика информацию, документацию, необходимую Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Заказчик обязан:

    - По требованию Подрядчика предоставлять до 30 (тридцатого) числа текущего месяца письменное  подтверждение запланированных на следующий месяц объемов и видов Работ.

    - Назначить своих ответственных представителей, имеющих право подписи документов, удостоверяющих выполнение объемов ГДИС Подрядчиком и предоставить Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора список назначенных лиц.

    - Обеспечивать выполнение Регламента (Приложение № 1), в том числе и третьими лицами, являющимися участниками процесса подготовки и проведения гидродинамических исследований на скважине.

    - При необходимости и технической/производственной возможности, определяемых Заказчиком, обеспечивать на Месте проведения ГДИС присутствие своего ответственного представителя на все время проведения Работ.

    - При необходимости предоставлять Подрядчику имеющуюся у него техническую геологическую и геофизическую информацию, необходимую для успешного выполнения Работ.

    - Подписывать по окончании Работ на скважине отчет выполненных работ по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС), составленный Подрядчиком и предоставленный Заказчику, в случае необходимости, и иные документы, предусмотренные Регламентом (Приложение № 1).

    - Предоставлять линию связи при наличии технической возможности для передачи информации Подрядчику или канал спутниковой связи за счет Подрядчика.

    - Содействовать в обеспечении Подрядчика пропусками для проезда через контрольно-пропускные пункты к Объектам Заказчика с предварительным предоставлением Заказчику со стороны Подрядчика необходимых данных по технике.

    - Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Заказчик вправе:

    - Давать Подрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Подрядчика, участвующий в выполнении Работ, который:

- проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; или

- участвует в деятельности, противоречащей или наносящий вред интересам Заказчика; или

- не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика и (или) изложенные в разделе 7 настоящего Договора.

Заказчик указывает причину удаления в письменном указании, и Подрядчик немедленно отстраняет любого такого работника от выполнения Работ и удаляет его из перечня персонала Подрядчика.

Подрядчик за свой счет заменяет удаленного работника в течение 3 (трех) календарных дней или позднее по согласованию с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

    - Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

    - Запретить доступ на территорию Заказчика иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство), а также физическим лицам, привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

    - Требовать от Подрядчика представления сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.

    - Требовать от Подрядчика доработки предоставленной им информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию), предусмотренные Регламентом (Приложение № 1)

    - Отдавать распоряжения, относящиеся к исполнению настоящего Договора и требовать от Подрядчика их исполнения.

    - Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков.

    - Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчика на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных на дату расторжения Договора обязательств определяется совместно представителями Сторон.

    - Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

    - Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях:

- если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 (пяти) дней с даты начала согласованного Сторонами выполнения Работ не по вине Заказчика; или

- неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

Письменно предупредив Подрядчика не менее, чем  за 2 (два) календарных дня до даты расторжения Договора.

    - Без объяснения причин отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчиков для целей настоящего Договора.

    - Заключать с любой Сервисной компанией договоры на выполнение работ или оказание услуг одновременно с Работами, выполняемыми по настоящему Договору на скважинах Заказчика.

Взаимоотношения между Заказчиком, Подрядчиком и Сервисной компанией регулируются регламентом взаимоотношений, который согласовывается Заказчиком, Подрядчиком и Сервисной компанией.

    - В любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования. При этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных Работ. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ или стать причиной иных недостатков, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Подрядчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.

При этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении нарушения сроков, объемов, качества выполненных Работ и иных нарушений условий Договора. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ или стать причиной иных недостатков, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Подрядчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.

- УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

  - Подрядчик обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий в области  промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

  - Подрядчик обязан соблюдать требования к оборудованию, устройству, инструменту и приспособлениям, используемым в ходе выполнения работ, и его эксплуатации, установленные действующими законодательными и нормативными актами РФ, локальными нормативными актами Заказчика.

  - Подрядчик обязан организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, локальных нормативных актов Заказчика. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями и машинистами самоходной (или специальной) техники Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения, правил, регламентирующих требования к безопасному производству работ этой техникой. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

  - Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех технических инцидентах, авариях, несчастных случаях, пожарах, произошедших при выполнении работ по настоящему Договору Подрядчиком; организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и при необходимости – привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

  - Подрядчик обязуется направлять Заказчику по форме, согласованной Сторонами, отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика.

  - В случае несоблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Договора (либо выявления представителями Заказчика повторных нарушений в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком), этот факт является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, градостроительного, водного, земельного, лесного законодательства, а также законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда как Заказчику, так и третьим лицам. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - При наличии вины Подрядчика за аварии, технические инциденты, пожары, несчастные случаи, произошедшие в процессе выполнения им работ по настоящему Договору, последний обязуется возместить Заказчику, а при необходимости и третьим лицам, причиненные убытки.

  - Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

  - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. При нарушении требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком согласно условиям настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего Договора.

- АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения,  Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (Тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

-  медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

  - В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

  - В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им в связи с этим убытки и расходы в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

  - Убытки, понесенные Стороной в пределах исполнения настоящего Договора, подлежат возмещению за счет виновной Стороны в установленном законодательством РФ и настоящим Договором порядке.

  - Убытки, не связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, ни прямо, ни косвенно возмещению Сторонами не подлежат.

  - В случае возникновения аварии, инцидента по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки и затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Подрядчик гарантирует качественное и добросовестное выполнение работ в соответствии с принятыми правилами и практикой выполнения работ. Подрядчик в рамках настоящего договора несет полную ответственность за нарушение требований действующего законодательства РФ по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов. В случае нарушения им упомянутых норм, Подрядчик за свой счет оплачивает все штрафные санкции, примененные к Заказчику, и возмещает ему все причиненные убытки.

  - Простои и непроизводительное время Заказчика и/или привлеченных подрядчиков, произошедшие по вине Подрядчика, возмещаются последним в размере фактически понесенных затрат Заказчика. Все факты простоев и непроизводительного времени оформляются двусторонними актами (в случае работы при бригадах КРС/ТРС 3-х сторонним актом). Стороны не имеют права отказаться от подписания акта. При наличии особого мнения (несогласия) оно излагается в акте и подписывается.

  - При авариях и осложнениях, произошедших в процессе проведения ГДИС, виновная Сторона определяется совместной комиссией по расследованию аварий, создаваемой в течение 3-х (трех) дней по инициативе любой из Сторон.

  - Стороны договорились, что определение виновной стороны в произошедшей аварии, инциденте или осложнении расследуется комиссией с участием уполномоченных представителей заинтересованных Сторон. Акт расследования аварии должен быть оформлен в течение 3-х (трех) дней с момента ликвидации аварии, инцидента или осложнения либо принятия решения о прекращении аварийных работ. В Акте расследования указывается виновная Сторона (Стороны) и сумма компенсации понесенных убытков потерпевшей Стороне (Сторонам). В случае возникших разногласий по определению виновной Стороны, обе Стороны оставляют за собой право проведения независимой экспертизы для разрешения спорных вопросов.

  - За нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ как установленных Договором и его приложениями и/или определяемых в соответствии с ними, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

  - В случае утраты/повреждения скважины по вине Подрядчика при выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику рыночную стоимость скважины / восстанавливает ее за свой счет. По каждому такому факту проводится расследование причин,  повлекших за собой утрату/повреждение скважины. Участие в расследовании в обязательном порядке принимают представители обеих Сторон. Результаты расследования оформляются соответствующим актом, подлежащим подписанию обеими Сторонами. Отказ от подписания акта не допускается. В противном случае акт подписывается одной из Сторон с отметкой об отказе  от подписания акта другой Стороной.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков передачи материалов согласно п. 6.1.18 настоящего Договора, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Работ по Договору за каждый случай нарушения, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

  - В случаях выявления Заказчиком фактов нарушения Подрядчиком:

- Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

- Положения «О контрольно-пропускных пунктах Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Процедуры «Контроль за безопасным выполнением работ в ОАО «СН-МНГ»;

- Положения о взаимодействии между структурными подразделениями  ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями, оказывающими услуги и  выполняющие работы с использованием специальной техники на производственных территориях  ОАО «СН-МНГ» при проведении технологических операций;

- Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;

- Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций;

- Стандарта «Порядок технического расследования и учета пожаров, произошедших на объектах Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Расследование и учет происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подготовка, распространение, учет извлеченных уроков и планов действий в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Плана экстренного медицинского реагирования в ОАО «СН-МНГ»

и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных документах, Заказчиком составляется акт о выявленных нарушениях, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. На основании акта о выявленных нарушениях Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10% от стоимости Работ по Договору, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования

  - В случае несоблюдения Подрядчиком действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» (Приложение № 5),  представители Заказчика вправе приостановить работу бригады Подрядчика с записью в журнале производства работ причин и времени остановки, указав данные ответственного представителя Подрядчика (фамилия, имя, должность). В случае самовольного возобновления Работ бригадой Подрядчика, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 5% от стоимости Работ по Договору, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления документов, указанных в п. 5.3 настоящего Договора, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штрафы в размере 10 000  (десяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере процентов, определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

  - В случае если Подрядчик при выполнении Работ по настоящему Договору на Объектах Заказчика:

- совершит наезд собственным либо привлеченным транспортом (специальной техникой) на действующие линии электропередач, трансформаторные подстанции, другое действующее электрооборудование и сооружения;

- осуществляет несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

- выполняет Работы на расстоянии ближе, чем 10 метров от крайней линии электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика, ответственного за производство работ при их проведении,

Заказчик имеет право за каждый из указанных выше случаев предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

  - За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представление Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если на Месте проведения Работ произошло замыкание линии электропередач, повреждение линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3 (Трех) дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. В этом случае Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных Работ.

  - В случае совершения Персоналом Подрядчика (Субподрядчика) хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего Персонала независимо от того, выполнял Персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в пределах срока исковой давности. Заказчик вправе также расторгнуть Договор в одностороннем порядке, оплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненного объема Работ.

  - В случае если, на территории Заказчика по вине Подрядчика  произошло повреждение подземных, наземных и воздушных коммуникаций,  Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных, наземных и воздушных коммуникаций за свой счет в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки, причиненные Заказчику в этой связи третьим лицам, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае несанкционированного размещения Подрядчиком  твердых, жидких, бытовых, производственных отходов,  загрязнение им территории объектов Заказчика твердыми и жидкими бытовыми и производственными отходами, разлив опасных химических веществ,  углеводородов на всех объектах, находящихся на территории лицензионного участка Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый такой инцидент. Кроме того, Подрядчик восстанавливает загрязненную территорию за свой счет или возмещает Заказчику затраты на восстановление загрязненной территории.

  - В случае сокрытия Подрядчиком и (или) несообщение о происшествиях, как собственных, так и произошедших на территории объектов Заказчика, не устранение им ранее выданных предписаний, мероприятий, в том числе по извлеченным урокам, отчетам о расследовании происшествий  Заказчика (при условии, что срок устранения вышел), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой инцидент.

  - В случае возникновения действия Подрядчика (Субподрядчиков) (включая дорожно-транспортное происшествие), результатом которого явилась травма работника Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый такой инцидент и/или каждого работника.

  - В случае возникновения действия Подрядчика (Субподрядчиков) (включая дорожно-транспортное происшествие), результатом которого явилась смерть работника Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый такой инцидент и/или каждого работника.

  - В случае осуществления Подрядчиком порывов трубопроводов и повреждения оборудования, сооружений, технических устройств на объектах Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой инцидент, кроме того, Подрядчик  возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.

  - В случае установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика, имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работников Подрядчика, имеющих незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика  (Субподрядчика) от его подписания;

- актом, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Заказчик имеет право в любое время проверять выполнение Подрядчиком условий Договора. В случае обнаружения и установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком  в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика (Субподрядчика), имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данных работников.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ, с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждого иностранного гражданина/каждое лицо без гражданства в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ, Заказчик имеет право применить любую или несколько из следующих мер:

- Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком разумный срок:

- на основании письменного требования Заказчика Подрядчик в разумный срок, установленный Заказчиком, должен представить Заказчику план мероприятий по устранению недостатков;

- Заказчик должен в течение 5 (пяти)  дней с момента получения плана мероприятий сообщить Подрядчику о его  одобрении или дать рекомендации по внесению в него изменений;

- Подрядчик должен за свой счет  в согласованный Сторонами срок исправить недостатки.

- Поручить выполнение Работ третьим лицам либо выполнить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков и других убытков в случае невыполнения Подрядчиком обязательства по безвозмездному устранению недостатков.

- Соразмерно уменьшить стоимость выполненных Работ;

- Уменьшить объемы Работ по оформленной Сторонами заявке;

- Потребовать уплаты неустойки, определенной Договором;

- Приостановить выполнение Работ вплоть до устранения недостатков;

- Досрочно расторгнуть Договор, оплатив Подрядчику принятые Заказчиком качественно выполненные Работы на дату расторжения Договора.

При этом под невыполнением или ненадлежащим выполнением Работ Подрядчиком Стороны понимают следующие факты/действия/бездействия Подрядчика:

- не приступление к выполнению Работ в сроки, установленные Договором;

- выполнение Работ с нарушением сроков, установленных Договором;

- выполнение Работ с недостатками,

за исключением случаев, когда указанное произошло в результате действий/бездействий  (вины) Заказчика и/или Сервисной компании.

  - За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчиком объемов Работ как установленных Договором и его приложениями и/или определяемых в соответствии с ними, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

  - За нарушение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в п. 6.1.41 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10 000 (десять) тысяч рублей за каждый случай нарушения

  - При невыполнении или некачественном выполнения ГДИС, указанного в Заявке Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости комплекса данного вида ГДИС по данной скважине и устраняет выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.

  - В случае допущения самовольного подключения электроустановок Подрядчика (персонала Подрядчика) к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае не устранения/несвоевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости согласованных Сторонами к выполнению и невыполненных Подрядчиком объемов Работ, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, выявлении невозможности или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ,  факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика в сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ, а также за иные последствия. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Подрядчик без согласования с Заказчиком/согласия Заказчика, возобновил выполнение Работ, приостановленных Заказчиком, за исключением п. 9.18 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,2% (ноль целой двух десятых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За предоставление Подрядчиком недостоверных данных, сведений о Работах, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору,, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае выявления фактов нарушения Подрядчиком обязанности по недопущению передвижения гусеничной техники по автодорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием по территории Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от суммы Договора.

  - Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.

  - Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за все нарушения, допущенные при производстве Работ, включая оплату штрафов, предъявленных Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ханты-мансийскому автономному округу либо другими контролирующими и инспектирующими государственными органами РФ.

  - В случае ликвидации скважины из-за осложнений и/или аварий, допущенных по вине Подрядчика, последний обязан:

- произвести оформление документов и ликвидацию скважин за счет собственных средств;

- возместить причиненный ущерб в размере рыночной стоимости скважины.

  - Подрядчик несёт ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования. При порче или утрате Материалов и Оборудования Заказчика, Подрядчик возмещает убытки Заказчику или с согласия последнего восстанавливает их за свой счет.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение природоохранного законодательства как при осуществлении своей производственной деятельности, так и при осуществлении производственной деятельности Субподрядной организацией.

  - В случае выставлений штрафных санкций Заказчику за нарушения природоохранного законодательства, допущенные Подрядчиком, штрафы выставляются Подрядчику.

  - В случае несоблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, требований настоящего Договора (либо выявления представителями Заказчика повторных нарушений в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком), этот факт является существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

  - В случае не обеспечения Подрядчиком ежесуточной потребности Заказчика в промысловых звеньях (отрядах), предусмотренной п. 6.1.8 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10% от стоимости Работ по Договору, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования. Одновременно с предъявлением штрафных санкций Заказчик также вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Подрядчика за 15 календарных дней до даты расторжения Договора.

  - В случае нарушения Подрядчиком требований п. 15.11 настоящего Договора, в том числе, в случае уступки права требования финансовому агенту в силу ст. 828 ГК РФ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 % от суммы, право требования на которую было уступлено финансовому агенту, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления  требования.

  - За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику, за исключением п. 6.1.18 настоящего Договора, отчетов, актов, а также справок, сведений, и иных информационных данных, в том числе прямо не оговоренных настоящим Договором и локальными нормативными актами Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае невыполнения Подрядчиком по зависящим от него причинам квартального объема Работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Подрядчика не менее, чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения Договора.

  - В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и (или) оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах объемов выполненных работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требования об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Подрядчика могут быть предъявлены как до подписания акта выполненных работ по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС), так и после подписания акта выполненных работ по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС).

  - В случае опробования Подрядчиком новой аппаратуры, оборудования, методики и технологии проведения ГИС в скважинах и других работ без письменного одобрения Заказчика, предусмотренного п. 10.5 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за причинение в связи с этим убытков Заказчику, в том числе, недостижение результатов Работ по настоящему Договору, нарушение сроков выполнения Работ, нарушение качества Работ, повреждение/утрату скважин (имущества) Заказчика, путем полного возмещения причиненных Заказчику убытков, а также уплаты штрафа в размере 10 % (десять процентов) от стоимости Работ по Договору. При этом Заказчик оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без оплаты Работ, которые были выполнены Подрядчиком без письменного одобрения Заказчика на опробование Подрядчиком новой аппаратуры, оборудования, методики и технологии проведения ГДИС в скважинах и других Работ.

  - В случае, если по завершении Работ Подрядчик в течение 48 (сорока восьми) часов не удаляет и не убирает все Оборудование и Материалы, принадлежащие Подрядчику или находящиеся на хранении или под контролем у Подрядчика, с территории Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый день неисполнения указанного обязательства Подрядчиком, а Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

  - В случае установления Заказчиком факта въезда или парковки личного транспорта персонала Подрядчика на производственных территориях Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

  - В случае, если Подрядчик не предусмотрит достаточное количество резервного оборудования, запасных частей, инструментов и т.д., необходимого для обеспечения минимизации времени прерывания процесса выполнения Работ из-за отказов оборудования и т.д., Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования. При этом Заказчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

  - За неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.1.45 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ответственность за нарушение которых специально не предусмотрена условиями настоящего раздела Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десять процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За несвоевременное выставление счета-фактуры Подрядчик уплачивает Заказчику

неустойку в размере 1 % (одного процента) от суммы, подлежащей уплате по несвоевременно выставленному счету-фактуре, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

9.69. Обязанность уплаты штрафов, предусмотренных настоящим Договором, не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками, допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.

9.70. Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по  настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - В случае ожидания прибытия производственного звена (отряда) Подрядчика на Место проведения Работ с опозданием более 3-х (трех) часов от подтвержденного времени начала Работ, указанного в Заявке Заказчика на проведение гидродинамических исследований (при КРС/ТРС), Подрядчик возмещает дополнительные затраты Заказчика по стоимости бригада - часа КРС (ТРС) начиная с 1-го (первого) часа ожидания производственной партии Подрядчика, с обязательным составлением 3-х (трех) стороннего акта с подписью ответственных представителей Сторон (на простой/дежурство) с указанием причины опоздания, (отказ от подписи без письменной мотивировки причины не допускается).

  - Допускается ожидание готовности скважины звеньями (отрядами) ГДИС не более 3 (трех) часов  от подтвержденного времени начала Работ. Если ожидание готовности скважины занимает более 3 (трех) часов, составляется двухсторонний акт (при КРС/ТРС 3-х сторонний), который подписывается ответственным представителем Подрядчика и ответственным представителем Заказчика (при КРС/ТРС дополнительно подписывает представитель бригады КРС/ТРС), отказ от подписи без письменной мотивировки причины не допускается.

10.3. Заказчик обязан возместить дополнительные затраты Подрядчика, связанные:

10.3.1. С технологическим дежурством (при фиксированном нахождении Подрядчика на месте работ в ожидании готовности скважины) – по стоимости часа дежурства звена (отряда), согласно  Прейскуранту на проведение гидродинамических исследований (ГДИС) (Приложение № 2), с обязательным составлением акта (на дежурство) с указанием причины, с подписью ответственных представителей обеих Сторон (при КРС/ПРС 3-х сторонний с подписью трех Сторон) (отказ от подписи без письменной мотивировки причины не допускается).

10.3.2. С простоями, связанными с ожиданием готовности скважины Подрядчиком более 3-х (трех) часов - по стоимости часа дежурства звена (отряда), согласно Прейскуранту на проведение гидродинамических исследований (ГДИС) (Приложение № 2), при наличии акта, в котором указаны причины и виновные технологического дежурства. Основанием для возмещения убытков является акт о причинах возникновения простоя, подписанный ответственными представителями Сторон (отказ от подписи без письменной мотивировки причины не допускается).

10.3.3. С холостым проездом к месту проведения работ по стоимости проезда звена (отряда) согласно Прейскуранту на проведение гидродинамических исследований (ГДИС) (Приложение № 2), с обязательным оформлением двустороннего акта о холостом проезде, с подписью ответственных представителей обеих Сторон (при КРС/ТРС 3-х сторонний с подписью трех Сторон) (отказ от подписи без письменной мотивировки причины не допускается).

10.4. Если в процессе ГДИС выявляется невозможность или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, каждая из Сторон вправе внести предложения об их приостановке. После уведомления о приостановке Работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 1 (одного) часа принять совместное решение о дальнейшем продолжении или прекращении Работ по данной Заявке. Если в процессе ГДИС после выявления невозможности полного и качественного выполнения Работ, Работы Подрядчиком были продолжены без согласования с Заказчиком, Заказчик вправе не оплачивать выполненные Работы, а также вправе предъявить Подрядчику штраф в соответствии разделом 9 настоящего Договора.

10.5. Намерение Подрядчика опробовать новую аппаратуру, оборудование, методики и технологии проведения гидродинамических исследований скважин и других работ, должно быть официально одобрено Заказчиком в письменной форме.

10.6. Стороны обязаны информировать друг друга обо всех событиях, имеющих отношение к настоящему Договору и влияющие на изменение его условий.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам указанную информацию. При необходимости одной из Сторон предоставить такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию.

  - Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего Договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат  возмещению нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору, если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

  - Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (Одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

  - В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они должны разрешаться в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югра с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления претензий, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней от даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств обеими Сторонами. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств по нему.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

  - Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

– Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ;

– Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ;

– Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

  - Никакие другие услуги и работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб Работам, выполняемым по настоящему Договору.

  - Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

  - Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

  - В случае, если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной - получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона – плательщик считает надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик при повторном перечислении денежных средств Стороне-получателю, удерживает в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

  - Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

  - Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой Стороны.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке Заказчиком, при условии письменного уведомления об этом Подрядчика за 20 (двадцать) дней до даты расторжения Договора, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ в надлежащий срок, надлежащего качества и принятые Заказчиком без замечаний на момент расторжения Договора. В случае расторжения Договора в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненного ущерба.

15.13.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра полностью идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

15.14.	К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Регламент взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении гидродинамических исследований скважин (ГДИС);

Приложение № 2 - Прейскурант на проведение ГДИС;

Приложение № 3 - Плановый объем работ по ГДИС на 2015 год;

Приложение № 4 - Уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения (Форма);

Приложение№ 5 - Акт приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика;

Приложение № 6 – Форма - Реестр основных операционных рисков подрядной организации.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ### ОАО «СН-МНГ» Адрес: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 ИНН: 8605003932 р/с: 40702810400004262190 в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», г. Москва к/с: 30101810900000000204 БИК: 044525204 ОКПО: 05679120 ОКВЭД: 11.10.11 КПП: 997150001 | ПОДРЯДЧИК: ____________________ |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ## Организация _ ## должность | Организация__________ ## должность |
| ___________________________ФИО | _______________________ ФИО |
| м.п. | м.п. |