ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к договору № ____________

##### от  _____ _________________ 20 _____г.

Коэффициенты

снижения стоимости работ

| № п.п. | Описание нарушений | Коэффициент к стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение регламента по безаварийному ведению работ. | 0,98 за каждый случай |
| 2. | Нарушение скорости подъема-спуска операций. | 0,98 за каждый случай |
| 3. | Неквалифицированные действия персонала. | 0,99 за каждый случай |
| 4. | Нарушение технологии подготовки ствола к спуску ГИС приборов и хвостовика. | 0,90 |
| 5. | Повторяющиеся нарушения правил ПБ, ОТ и ООС. | 0,90 |
| 6. | Неудовлетворительное хранение и складирование ТМЦ на буровой. | 0,99 за каждый случай |
| 7. | Работа неполным составом вахты (приостановка работ). | 0,99 |
| 8. | Углубление скважины при несоблюдении параметров буровых растворов. | 0,97 |
| 9. | Предоставление недостоверной информации Заказчику либо привлеченному подрядчику. | 0,95 за каждый случай |
| 10. | Неисправность ПВО (приостановка работ). | 0,80 |
| 11. | Незапланированные спуско-подъемные операции по вине подрядчика (график глубина-сутки). | 0,80 за каждый случай |
| 12. | Незапланированные спуско-подъемные операции по вине подрядчика при вскрытых пластах (графика глубина-сутки). | 0,97 за каждый случай |
| 13. | Нарушение сроков оказания услуг (превышение нормативного времени строительства скважины графика глубина-сутки). | 300 тыс. руб. за каждые сутки |
| 14. | Несоответствие параметров бурового раствора требованиям ГТН. | 0,98 за каждый случай |
| 15. | Применение несертифицированных хим. реагентов или отсутствие сертификата. | 0,99 за каждый случай |
| 16. | Проведение технологических операции без или неисправными средствами согласно табеля оснащенности бригад, а так же на площадке работ (до приостановки работ) | 0,98 за каждый случай |
| 17. | Отсутствие, либо неработоспособность элементов системы очистки бурового раствора более 6 часов (через каждые 6 часов). | 0,98 за каждый случай |
| 18. | Превышение ремонтного времени более чем на 5% от времени бурения скважины. | 0,96 |
| 19. | Остановка работ без согласования с Заказчиком. | 0,95 |
| 20. | Самовольное возобновление работ после остановки бригад. | 0,95 |
| 21. | Приостановка работы Подрядчика при невыполнении или нарушении правил ПБ, ОТ и ООС до 6 часов. | 0,98 |
| 22. | Наличие случаев НГВП по вине подрядчика. | 0,80 |
| 23. | Негерметичность колонны по вине подрядчика (ликвидация за счет подрядчика). | 0,80 |
| 24. | Нарушение сроков передачи позиции из бурения в освоение (более 36 ч после монтажа фонтанной арматуры). | 50 тыс. руб. за каждый час задержки |
| 25. | Цементирование обсадной колонны - хвостовика без записи регистрирующих приборов процесса цементирования. | 0,98 |
| 26. | Наличие интервалов с "частичным" сцепления цементного камня с колонной или с породой свыше 30% от интервала цементирования. | 0,95 |
| 27. | Наличие интервалов с "отсутствием" сцепления цементного камня с колонной или с породой свыше 20% от интервала цементирования. | 0,90 |
| 28. | Наличие заколонных перетоков, подтверждённых заключением ГИС (ликвидация за счет подрядчика). | 0,80 |
| 29. | Отклонение в элементах оснастки обсадной колонны – хвостовика, от предусмотренных планом работ. | 0,90 |
| 30. | Неработоспособность необходимых датчиков ГТИ более 6 часов в цикле строительства скважины (через каждые 6 часов). | 0,99 за каждый случай |
| 31. | Скрытый брак, выявленный в процессе бурения, повлекший остановку буровой бригады. | 0,90 |
| 32. | Выход за круг допуска, а так же расхождение более +/- 0,5 метров по вертикальной глубине от проектного профиля при бурении горизонтального участка. | 0,85 |
| 33. | Превышение пространственной интенсивности кривизны ствола скважины свыше 4 град/10 м. | 0,97 |
| 34. | Выход КНБК из коридора проектного пласта горизонтальной скважины | 0,94 |
| 35. | Не набор проектных параметров кривизны в установленном интервале, повлекшее за собой дополнительную корректировку, не предусмотренную программой на проводку ствола скважины. | 0,95 за каждый случай |
| 36. | Отклонение от проектной траектории при бурении горизонтальной скважины на точку Т1: - Зенитный угол – более 2º; - Азимутальный угол – более 5º. | 0,95 |
| 37. | Непроизводительное время по причине обработки бурового раствора, аварии и осложнения на скважине по вине Подрядчика. | 0,95 за каждый случай |
| 38. | Не своевременное предоставление «Индивидуальной программы …» и отчетной документации (более 2 суток от сроков указанных в договоре) | 0,98 |
| 39. | Отклонение от утвержденной схемы монтажа | 0,90 |
| 40. | Допущенный пожар по вине Подрядчика | 0,80 |
| 41. | Отсутствие геолога Подрядчика при вскрытии пласта и проводки горизонтального участка (приостановка работ). | 0,97 |
| 42. | Отсутствие отбора шлама за 50 метров до вскрытия пласта и проводки горизонтального участка (приостановка работ). | 0,99 |

Понижающий коэффициент к стоимости работ распространяется на весь выполненный объем работ по скважине.

Расчет суммы: Ш= С х (1- К) + Шк

где: Ш – сумма снижения стоимости выполненных работ,

С – объем выполненных работ,

К – коэффициент  качества, действующий на всю скважину.

Шк – сумма, применяемая за отдельные нарушения.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:

К = К1 х К2 х К3 х ….

Окончательная сумма выплат не может быть ниже 80% от стоимости выполненных объемов работ.

| Заказчик: ___________________ | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |