ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к договору № ___________

от ____  _______20___ г.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ

Эффективность работы ПОДРЯДЧИКА контролируется ежеквартально / ежегодно путем сравнения текущих показателей с согласованными показателями по указанным выше КПЭ. Ниже представлены пояснения по каждому КПЭ. Эффективность контролируется и учитывается по БУРОВЫМ УСТАНОВКАМ и суммируется по региону в целом. Показатели эффективности согласовываются до начала работ на каждой БУРОВОЙ УСТАНОВКЕ (ДАТА НАЧАЛА РАБОТ) и в дальнейшем ежегодно уточняются в целях непрерывного повышения эффективности.

| № | Описание КПЭ по ОТ, ПБ и ООС | План за год | Вес, % | Минимально допустимый | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дней на 1000 м (продолжительность цикла бурения бокового ствола) |  | 25% |  |  |
| 2 | Общая продолжительность непродуктивного времени на одну СКВАЖИНУ |  | 12% |  |  |
| 3 | НПВ ПОДРЯДЧИКА на одну СКВАЖИНУ | < 3% | 8% |  |  |
| 4 | Продолжительность ремонта оборудования ПОДРЯДЧИКА |  | 5% |  |  |
| 5 | Перетаскивание БУ: Фактическая продлжительность по сравнению с нормативом | All | 0 - 5%* |  |  |
| 6 | Перемещение БУ: Фактическая продлжительность по сравнению с нормативом |  | 5 - 10%* |  |  |
| 7 | Монтаж ПВП менее чем за 16 часов | 100% | 5% |  |  |
| 8 | Замена втулки цилиндра и поршня бурового насоса менее чем за 2 часа | > 95 % | 5% |  |  |
| 9 | Удельное количество нарушений технологии на 1 скважину | ≤ 1% | 5% |  |  |
| 10 | Превышение запланированного дебита | > 95 % | 10% |  |  |
| 11 | Текучесть кадров: Количество уволившихся (х 100) / Исходное количество | 10 % | 10% |  |  |
| 12 | Обучение персонала |  | 5% |  |  |
|  | Общее количество баллов |  | 100 |  |  |

Примечание: При выполнении работ буровыми установками и/или установками ЗБС на одиночной скважине, КПЭ перетаскивания (передвижки) будет составлять 0%, а КПЭ перемещения – 10%.

| ОТ, ПБ и ООС |  |
| --- | --- |
| 1. Количество посещений БУ руководством ПОДРЯДЧИКА по вопросам ОТ, ПБ и ООС (менеджер проекта и выше) |  |
| Количество посещений БУ руководством ПОДРЯДЧИКА по вопросам ОТ, ПБ и ООС, которое отражает ответственный подход ПОДРЯДЧИКА к промышленной безопасности у себя в компании. |  |
| 2. Участие руководства |  |
| Количество бесед руководителей на тему ОТ, ПБ и ООС в месяц (включая начальника БУ, бурового мастера, бурильщика, главного механика, старшего группы разнорабочих и мастера). Показатель СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ с ПЕРСОНАЛОМ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ежемесячно. |  |
| 3. ДТП |  |
| Количество транспортных средств ПОДРЯДЧИКА, попавших в ДТП на автодорогах и вне их. |  |
| 4. Количество смертельных случаев |  |
| Количество смертельных случаев среди персонала ПОДРЯДЧИКА. |  |
| 5. Количество дней невыхода на работу |  |
| Количество дней невыходом на работу подсчитывается следующим образом: Количество происшествий, связанных с невыходом на работу x 200000 Количество отработанных часов |  |
| 6. Количество регистрируемых травм |  |
| В количество регистрируемых травм входят случаи невыхода на работу, случаи приостановки работ и случаи оказания медицинской помощи (за исключением случаев оказания первой помощи): Количество регистрируемых происшествий x 200000 Количество отработанных часов |  |
| 7. Количество предметов, упавших с буровой вышки |  |
| Количество предметов, упавших с буровой вышки, по вине ПОДРЯДЧИКА. Все исключения должны быть согласованы с ЗАКАЗЧИКОМ. |  |
| 8. Количество разливов (всех категорий) |  |
| Регистрируемые разливы углеводородов и другие разливы. |  |
| 9. Потенциально опасные происшествия |  |
| Регистрируемые потенциально опасные происшествия. |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |
| 10. Количество дней на 1000 м (продолжительность цикла бурения бокового ствола) |  |
| Среднее количество дней, необходимое для проходки 1000 м интервала скважины. Для боковых стволов этому значению соответствует полная продолжительность цикла. ПРИМЕЧАНИЕ: Эталонный показатель будет представлять историческое среднее значение по региону, рассчитываемое на основании данных, предоставляемых и периодически обновляемых КОМПАНИЕЙ. |  |
| 11. Непродуктивное время |  |
| Общее время, в течение которого работы в скважине не велись по разным причинам. |  |
| 12. НПВ ПОДРЯДЧИКА |  |
| Общее время, в течение которого работы в скважине не велись, за исключением времени ремонта, которое непосредственно связано с ПОДРЯДЧИКОМ или СУБПОДРЯДЧИКАМИ ПОДРЯДЧИКА. |  |
| 13. Время ремонта |  |
| Время ремонта и технического обслуживания БУРОВОЙ УСТАНОВКИ в соответствии с определением НОРМАТИВНОГО ВРЕМЕНИ РЕМОНТА. |  |
| 14. Время перетаскивания БУ |  |
| Фактическое время сравнивается с нормативным временем перетаскивания на заданное расстояние. |  |
| 15. Время перемещения |  |
| Фактическое время сравнивается с нормативным временем перемещения на заданное расстояние. |  |
| 16. Монтаж ПВО |  |
| Монтаж ПВО менее чем за 16 часов |  |
| 17. Стандартная продолжительность ремонта насосов |  |
| Работы по замене втулки цилиндра бурового насоса или поршня/замена поршней должны производиться менее, чем за 2 часа. Указанные работы не включают работы по полной замене гидравлической коробки насоса. |  |
| КАЧЕСТВО |  |
| 18. Количество нарушений технологии проведения работ |  |
| Показатель эффективности работы ПОДРЯДЧИКА расчитывается в среднем на одну скважину. Определение показателя согласуется ПОДРЯДЧИКОМ в службе супервайзинга и департаменте по ЗБС. |  |
| 19. Достижение запланированных дебитов по скважине |  |
| Объективное количество баллов определяется в процентном соотношении от общего количества пробуренных скважин и согласовывается в отделе планирования и мониторинга зарезки боковых стволов. |  |
| ПЕРСОНАЛ |  |
| 20. Текучесть кадров |  |
| Включает любой персонал, переведенный по просьбе Подрядчиков или ЗАКАЗЧИКА и всех уволившихся. |  |

От ПОДРЯДЧИКА: _____________________________

Ф.И.О:

Должность:

Дата:

От ЗАКАЗЧИКА: _________________________________

Ф.И.О:

Должность:

Дата: