Форма 6 к ПДО 673/ТК/2014

Договор на выполнение работ

по зарезке боковых стволов под ключ

между

Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз»

(ОАО «СН-МНГ»)

и

__________________________________________________________

(наименование контрагента)

г. Мегион

201____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………... |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА………………………………………………………….. |  |
| 3. | СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ……………………….….. |  |
| 4. | ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН…….…………………………………… |  |
| 5. | ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ………………………………….… |  |
| 6. | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………... |  |
| 7. | ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД……………………………………………………... |  |
| 8. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН………………………………………….…… |  |
| 9. | ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)…... |  |
| 10. | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ…………………………………………………… |  |
| 11. | РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ………………………………………………………... |  |
| 12. | АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА……………………………………… |  |
| 13. | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………... |  |
|  | АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН………... |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

### ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________________

на выполнение работ по зарезке боковых стволов под ключ

| г. Мегион |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________

(должность полностью)

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

действующего на основании _________________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

с одной стороны, и _________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________

(должность полностью)

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

действующего(ей) на основании _____________________________________________________,

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

«Стороны» – Заказчик и Подрядчик.

«Договор» – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

«Дата вступления Договора в силу» – дата подписания Договора Сторонами.

«Срок действия Договора» – период времени, с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

«Зарезка боковых стволов (ЗБС)» – вовлечение ранее не задействованных, при строительстве (бурении) скважины, участков пласта, путем бурения, в целях увеличения добычи нефти на месторождении, интенсификации отбора нефти из застойных и/или слабодренируемых зон, а также возвращения в эксплуатацию нефтяных скважин, которые не могли быть возвращены в действующий фонд другими методами.

«Боковой ствол» – гидравлический канал связи между внутренним пространством эксплуатационной колонны и удаленной зоной области фильтрации добывающей скважины, проведенный из существующей скважины

«Скважина» – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины.

«Бурение» – процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники (бурового оборудования), технических средств, и специальной технологии.

«Под ключ» – значение определяющее, что Подрядчик передаст Заказчику результат работ (пробуренный боковой ствол скважины) оснащенный в необходимой степени и полностью готовый к немедленной эксплуатации, не требующий доводки (доделки), при этом производство всего комплекса работ, которые необходимо выполнить для получения результата работ по настоящему Договору, Подрядчик обеспечивает собственными средствами, силами, в том числе посредством привлечения Субподрядчиков.

«Документация регламентирующая выполнение работ» – документация определяющая требования к выполнению работ, к которой Стороны относят, в том числе: технологическую документацию, техническую документацию, рабочую документацию, проектную документацию, технические регламенты, локальные нормативные акты Заказчика.

«Технологическая документация» – проект производства работ, совокупность технологических карт, регламентов по технологическим процессам, охватывающих полностью процесс производства работ и осуществления контроля (при необходимости, включая входной, операционный и приемочный), от начала производства работ до ввода объекта работ в эксплуатацию, с указанием технологической последовательности и возможных совмещений видов работ.

«Техническая документация» – совокупность технико-экономических обоснований, инженерных изысканий, чертежей, эскизов, типовых альбомов, смет, проектных решений и других видов рабочей документации, разработанных для выполнения производственных работ.

«Рабочая документация» – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения работ, утвержденная в установленном порядке.

«Проектная документация» – документация, состоящая из текстовой части, содержащей сведения в отношении объекта работ, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные или технические документы, используемые при подготовке проектной документации, результаты расчетов обосновывающие принятые решения и графической части, отображающей принятые технические и иные решения и выполняемой в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

«Локальные нормативные акты Заказчика» – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

«План–программа» – документ, определяющий перечень работ подлежащих выполнению на каждой отдельной скважине в соответствии с предметом настоящего Договора, режим производства работ в рамках требований к технике и технологии выполнения работ, в соответствии с документацией регламентирующей выполнение работ.

План–программа составляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком в порядке установленном настоящим Договором.

Стороны согласовали, что План–программы подписанные Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Сетевой график «глубина-сутки» – документ, устанавливающий сроки выполнения Работ, который составляется Подрядчиком по форме Приложения № 9_, и подписывается Сторонами.

Стороны решили, что Сетевые графики «глубина-сутки» подписанные Сторонами или представителями Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Технические регламенты» – нормативные документы, устанавливающие характеристики работ, или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы производства:

– законодательные акты и постановления Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера;

– государственные стандарты РФ, в части устанавливаемых в них обязательных требований к видам Подрядных работ определенных в настоящем Договоре;

– нормы и правила Государственных органов России.

«Локальные нормативные акты Заказчика» – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

«Представители Сторон» – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

«Персонал Подрядчика» – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

«Буровая бригада» – персонал Подрядчика, выполняющий все разновидности буровых работ.

Стороны согласовали, что на кустовой площадке, в любое время производства работ, буровая бригада Подрядчика должна находится в следующем составе: буровой мастер – 1 (один) человек, бурильщик – 1 (один) человек, помощник бурильщика – 3 (три) человека, электрик – 1 (один) человек, слесарь – 1 (один) человек, машинист  - 1 (один) человек.

«Субподрядчик» – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором.

«Супервайзер» – уполномоченный представитель организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга на основании заключенного с Заказчиком договора.

«Супервайзинг» – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области промышленной, экологической безопасности, пользования недрами, требований Заказчика к выполнению работ, условий документации регламентирующей выполнение работ, для получения Заказчиком ожидаемого результата работ. Система мер включает в себя, в том числе, технико – технологический контроль, наблюдение и координацию действий подрядчиков выполняющих работы/оказывающих услуги для Заказчика, а также комплекс экспертно-проверочных мероприятий.

Супервайзинг осуществляется с целью обеспечения соблюдения подрядной организацией при выполнении работ:

- проектных решений;

- требований рабочей документации;

- требований нормативных документов;

- требований к осуществлению производственного контроля службами подрядной организации, в том числе в части обеспечения требуемого качества работ, выполнения технологических операций в соответствии с требованиями рабочей документации и своевременной корректировки технологических операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы, применяемых строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования.

«Территория Заказчика» – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

«Лицензионный участок» – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

«Акт сдачи – приемки выполненных работ» – двусторонний документ, подписанный уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, фиксирующий качественное и количественное выполнение Работ, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. Акт оформляется Подрядчиком по форме Приложения № 20_ к настоящему Договору.

«Акт выполненных работ» – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком, и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ по Договору, подписываемый Сторонами по форме Приложений №№ 15, 19  к настоящему Договору.

«Ставка работы буровой бригады без сервиса» – размер оплаты за работы связанные с ЗБС, выполняемые бригадой Подрядчика без применения привлеченных сервисов.

«Ставка работы буровой бригады с сервисом» – размер оплаты за работы связанные с ЗБС, выполняемые бригадой Подрядчика, с применением привлеченных сервисов согласно п.4.5.-4.8., 4.10.-4.12 Приложения № 6 (Распределение обязанностей между ОАО «СН-МНГ» и Подрядчиком по ЗБС при выполнении работ по зарезке боковых стволов).

«Ставка работы буровой бригады с резистивиметром» – размер оплаты за работы связанные с ЗБС, выполняемые бригадой Подрядчика, с применением привлеченных сервисов согласно п.4.5.-4.12. Приложения № 6 (Распределение обязанностей между ОАО «СН-МНГ» и Подрядчиком по ЗБС при выполнении работ по зарезке боковых стволов).

«Ставка дизельной электростанции (ДЭС)» – размер оплаты за работу передвижной дизельной электростанции Подрядчика, компенсирующий разницу между  стоимостью электроэнергии, получаемой от передвижной дизельной электростанции Подрядчика, и стоимостью электроэнергии, отпускаемой через энергосистему Заказчика, и учтенной в стоимости операции ЗБС Приложение № 3 «Стоимость операций по зарезке боковых наклонно-направленных стволов в зависимости от сложности работ», Приложение № 4 «Стоимость операций по зарезке боковых горизонтальных стволов в зависимости от сложности работ».

«Оборудование, материалы, инструменты» – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком и используемое для выполнения работ.

«Инцидент» – отказ или повреждение технических устройств, применяемых при производстве работ, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений действующего законодательства в области промышленной безопасности.

«Авария» – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов, имущества Заказчика, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

«Недостатки» – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ, допущенные Подрядчиком при производстве работ.

«Простой» – период времени, в течение которого Подрядчик не выполняет работы вследствие: плохой организации Подрядчиком (Субподрядчиком) труда и производства; поломки или порчи оборудования, материалов, инструментов Подрядчика (Субподрядчика); перебоев в снабжении топливом, энергией, материалами и прочим; несогласованности механизированного со смежными с ним процессами; ликвидации брака Работ, аварии, инцидента, которые возникли по вине Подрядчика (Субподрядчика); приостановка работ, совершенной Заказчиком по причине нарушения Подрядчиком требований Договора, влекущего риск возникновения недостатков, брака Работ, аварии, несчастного случая, инцидента, риск причинения Заказчику убытков; а также вследствие иных причин/обстоятельств возникших не по вине Заказчика. Время простоя, возникшего не по вине Заказчика является непроизводительным временем Подрядчика.

Период времени продолжительностью не более 2 (двух) часов простоем не является, в случае если непроизводительное время составит более 2 (двух часов), простоем будет являться все время, начиная с момента его фактического возникновения.

Простой фиксируется Актом по форме Приложения № 18_ к настоящему Договору и подписывается представителями Сторон.

«Ожидание работ по метеоусловиям» – это время, связанное с невозможностью выполнения работ по метеорологическим условиям, зафиксированное центральной инженерно-технологической службы ОАО «СН-МНГ» (далее – ЦИТС Заказчика).

Начало и окончание технологического перерыва по метеоусловиям фиксируется Актом по форме Приложения № _13 к настоящему Договору и подписывается представителями Сторон, а также указывается в сводках ЦИТС Заказчика.

«Время технологического ожидания» – время, связанное с ожиданием  Подрядчиком продолжения  работ  по причинам, зависящим  от Заказчика  (ожидание указаний Заказчика, материалов, услуг и работ, поставляемых Заказчиком), ожидание работ по метеоусловиям, время, в период которого работы на скважине не проводятся по технологическим причинам либо выполняются третьим лицом.

Под технологическими причинами Стороны понимают обстоятельства, при которых работы на объекте их производства должны быть приостановлены по причинам ведения следующих работ на соседних скважинах: гидравлический разрыв пласта (ГРП); смена погружного оборудования на высокодебитной скважине; перфорация; работы на линиях электропередач и т.п., что может привести к аварии или несчастному случаю.

«Пилотный» ствол» – ствол скважины, пробуренный с целью уточнения структуры залежи, определения фильтрационно-емкостных свойств и насыщения пласта. В данном стволе не производятся работы по спуску, креплению и цементированию хвостовика. Ствол ликвидируется установкой цементного моста.

«Нефтегазоводопроявления (НГВП)» – незапланированное и нежелательное поступление пластовых флюидов (газа, нефти) при бурении в скважину.

«Переезд МБУ» – транспортировка мобильной буровой установки и бригадного хозяйства со скважины Заказчика на скважину Заказчика.

«Мобилизация МБУ» – транспортировка мобильной буровой установки и бригадного хозяйства с места базирования находящегося вне территории Заказчика на скважину Заказчика.

«Демобилизация МБУ» – транспортировка мобильной буровой установки и бригадного хозяйства со скважины Заказчика к месту базирования, находящегося вне территории Заказчика.

«Монтаж МБУ» – работы по монтажу комплекса мобильной буровой установки и бригадного хозяйства, котельной (генераторов теплого воздуха), а также утепление всего оборудования для работ при низких температурах при необходимости.

«Демонтаж МБУ» – работы по демонтажу комплекса мобильной буровой установки и бригадного хозяйства, котельной (генераторов теплого воздуха).

«Кустовая площадка» – ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений и т.п.

«Подземные и наземные коммуникации» – сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

«Отходы производства и потребления» – вещества или предметы, образовавшиеся при выполнении Подрядчиком работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по зарезке боковых стволов скважин под ключ (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в порядке, установленном настоящим Договором.

  - Работы выполняются в комплексе, в состав которого могут входить:

- Переезд, мобилизация, монтаж и демонтаж комплекса мобильной буровой установки и бригадного хозяйства, котельной (генераторов теплого воздуха), а также утепление всего оборудования для работ при низких температурах (при необходимости);

- Вырезка «окна» (клинотклонитель за счет Заказчика);

- Бурение бокового ствола скважины;

- Инженерное, телеметрическое и технологическое сопровождение вертикальных, наклонно-направленных пологих и горизонтальных скважин при ЗБС; «пилотного» ствола;

- Подготовка ствола к спуску хвостовика (в том числе проработка либо расширка), спуск и крепление хвостовика;

- Технологическое сопровождение отработки долот в наклонно-направленных, пологих и  горизонтальных боковых стволов скважин;

- Инженерный сервис по сопровождению буровых растворов;

- Геофизические исследования при ЗБС - высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ), радиационный каротаж (РК), нейтронный каротаж тепловой (НКТ), гамма-гамма-каротаж плотностной (ГГКП), инклинометр; привязка репера, ориентирование КО;

- Цементирование «хвостовика»;

- Перевод скважины на жидкость заканчивания (глушение);

- Нормализация хвостовика с разбуриванием элементов оснастки;

- Определение герметичности скважины методом гидравлического испытания;

- Спуск фонтанного лифта и установка фонтанной арматуры;

- Вывоз и очистка территории Заказчика от отходов производства и потребления с территории Заказчика, с дальнейшей утилизацией (переработкой/обезвреживанием), силами и средствами Подрядчика.

- Бурение «Пилотного» ствола;

- Установка цементного моста;

- Ликвидация НГВП и поглощений;

- Работа ДЭС;

- иные технологические операции, необходимость выполнения которых обусловлена получением в ходе выполнения работ новой геологической и технической информации о состоянии скважины.

  - Общий объем и общие сроки выполнения Работ по настоящему Договору определен Сторонами в Производственной программе (Приложение № 2_).

  - Сроки выполнения Работ на каждой конкретной скважине определяются Сторонами и устанавливаются в Сетевом графике «глубина/сутки», который составляется по форме Приложения № 9_, в порядке, установленном настоящим Договором, согласно норм времени ОАО «СН-МНГ».

  - Требования к составу Работ подлежащих выполнению на каждой скважине, определяются Сторонами в План–программах, оформляемых по форме Приложения № 10_, с учетом состава комплекса Работ определенного в настоящем Разделе Договора, в порядке установленном настоящим Договором.

  - Режим выполнения Работ: ежедневно, в течение 24 (двадцати четырех) часов в сутки.

Стороны согласовали, что длительность 1 (одной) операции ЗБС наклонно-направленной скважины, с длиной ствола 700 (семьсот) метров, не должна превышать 24 (двадцати четырех) суток, а длительность 1 (одной) операции ЗБС горизонтальной скважины, с длиной ствола 700 (семьсот) метров, не должна превышать 28 (двадцати восьми) суток. Моментом начала Работ на скважине считаются даты и время начала Работ определенные в Сетевом графике «глубина-сутки».

  - Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком с использованием его материалов, его персоналом, его силами и средствами.

  - Результатом Работ по настоящему Договору является пробуренный боковой ствол скважины, соответствующий документации регламентирующей выполнение Работ, глубина которого соответствует План-программе. Результат работ должен соответствовать целям установленным геологическими данными предоставленными Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ.

  - Руководствуясь ст. 432 ГК РФ, Стороны согласовали, что получение результата Работ соответствующего требованиям настоящего Договора является условием, определенным Заказчиком как существенное условие Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - В стоимость 1 (одной) операции по ЗБС включено:

– вырезка «окна» (клинотклонитель за счет Заказчика); бурение бокового ствола скважины; подготовка ствола к спуску хвостовика (в том числе проработка либо расширка), спуск и крепление хвостовика; цементирование «хвостовика»; нормализация хвостовика с разбуриванием элементов оснастки; определение герметичности скважины методом гидравлического испытания; спуск фонтанного лифта и установка фонтанной арматуры; инженерное, телеметрическое и технологическое сопровождение; технологическое сопровождение отработки долот; инженерный сервис по сопровождению буровых растворов; геофизические исследования (ВИКИЗ, РК, НКТ, ГГК, инклинометр по требованию Заказчика, привязка репера, ориентирование КО); перевод скважины на жидкость заканчивания (глушение); вывоз и очистка территории Заказчика от отходов производства и потребления с территории Заказчика, с дальнейшей утилизацией (переработкой/обезвреживанием), силами и средствами Подрядчика; услуги связи; затраты энергоэлектроснабжения.

Стоимость 1 (одной) операции ЗБС определяется в зависимости от сложности  выполненных работ (общая длина бокового ствола и длина горизонтального участка для горизонтальных боковых стволов или общая длина бокового ствола для наклонно-направленных боковых стволов) подтвержденным Актом на выполненные работы по ЗБС  (Приложение № 15), в соответствии с Приложением № 3 «Стоимость операций по зарезке боковых наклонно-направленных стволов в зависимости от сложности работ», Приложением № 4 «Стоимость операций по зарезке боковых горизонтальных стволов в зависимости от сложности работ».

  - Работы по монтажу МБУ, демонтажу МБУ, переезду МБУ, мобилизации МБУ выполняемые Подрядчиком оплачиваются по нижеприведенным ставкам на основании Акта выполненных работ (Приложение № 19):

– монтаж МБУ ________ рублей за 1 (одну) операцию без НДС;

– демонтаж МБУ ____________ рублей за 1 (одну) операцию без НДС;

– переезд МБУ __________  рублей за 1 (один) км без НДС;

– мобилизация МБУ __________  рублей за 1 (одну) операцию без НДС.

Мобилизация МБУ оплачивается однократно, при транспортировке мобильной буровой установки и бригадного хозяйства с места базирования находящегося вне территории Заказчика на первую скважину Заказчика, на которой будут выполняться работы по ЗБС, с применением данной МБУ.

В случае замены МБУ по техническим или иным причинам мобилизация вводимой в работу МБУ не оплачивается.

  - Демобилизация МБУ Заказчиком не оплачивается.

  - На основании Протокола совместного геолого-технического совещания, Подрядчиком выполняются следующие работы: бурение «пилотного» ствола, ликвидация НГВП и поглощений, установка цементных мостов, работа ДЭС, иные технологические операции, необходимость выполнения которых обусловлена получением в ходе выполнения работ новой геологической и технической информации о состоянии скважины.

  - Оплата выполненных Подрядчиком работ, указанных в п. 3.4. настоящего Договора, осуществляется по нижеприведенным ставкам, на основании фактически отработанного (производительного) времени, подтвержденного Актом выполненных работ (Приложение № 19), подписанным Сторонами:

– ставка работы буровой бригады без сервиса ________ рублей за 1 (один) час без НДС,

– ставка работы буровой бригады с сервисом ________ рублей за 1 (один) час без НДС,

– ставка работы буровой бригады с резистивиметром ________ рублей за 1 (один) час без НДС,

– ставка ДЭС ___________________рублей за 1 (один) час без НДС.

Ставки включают все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ согласно п.3.4.

  - Время технологического ожидания оплачивается Подрядчику на основании протокола геолого-технического совещания по ставкам указанным в п. 3.7. Применяемая ставка технологического ожидания определяется в протоколе геолого-технического совещания. Количество часов ожидания подтверждается Актом о технологическом перерыве по метеоусловиям Приложение № ____ и/или Актом о технологическом ожидании Приложение № 14.

  - Ставки технологического ожидания определяются с учетом  65% (шестидесяти пяти процентов) от размера соответствующей ставки работ и составляют:

– ставка технологического ожидания буровой бригады без сервиса ________ рублей за 1 (один) час без НДС;

– ставка технологического ожидания буровой бригады с сервисом ________ рублей за 1 (один) час без НДС;

– ставка технологического ожидания буровой бригады с резистивиметром ________ рублей за 1 (один) час без НДС.

  - Ориентировочная стоимость Работ составляет (Приложение № 5):

____________________ (___________________________________) рублей без НДС,

____________________ (___________________________________) рублей НДС,

____________________ (___________________________________) рублей сумма с НДС.

  - Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя Подрядчика оригиналов документов:

– Реестра по зарезке боковых стволов скважин;

– Акта выполненных работ по ЗБС;

– Акта сдачи-приемки выполненных работ;

– Счета-фактуры;

– иной документации по требованию Заказчика, необходимой для сдачи-приемки

выполненных Подрядчиком Работ.

  - В случае если Подрядчиком не будут выполнены работы по вырезке «окна» (включая ГИС – ориентирование КО), ГИС (окончательный каротаж - ВИКИЗ, РК, НКТ, ГГК), нормализация хвостовика с разбуриванием элементов оснастки, согласно п.3.1. Договора, то из стоимости операций ЗБС указанных в Приложении № 3 «Стоимость операций по зарезке боковых наклонно-направленных стволов в зависимости от сложности работ», Приложении № 4 «Стоимость операций по зарезке боковых горизонтальных стволов в зависимости от сложности работ», будут исключены указанные работы по стоимости:

– вырезка «окна» (включая ГИС – ориентирование КО) _________________рублей за 1 (Одну) скважино-операцию без НДС;

– ГИС (окончательный каротаж - ВИКИЗ, РК, НКТ, ГГК) _________________рублей за 1 (Одну) скважино-операцию без НДС;

– нормализация хвостовика с разбуриванием элементов оснастки _________________рублей за 1 (Одну) скважино-операцию без НДС.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Договоре.

  - Время простоя Подрядчика, возникшее не по вине Заказчика, к оплате не предъявляется (оплате не подлежит).

  - В случае если Работы Заказчиком были приостановлены, но Подрядчик продолжил их выполнение, Заказчик не несет обязанности по оплате таких Работ в период, когда Работы должны были быть приостановлены.

  - По инициативе одной из Сторон в любой момент срока действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

  - По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных

однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст.410 ГК РФ. Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.

  - Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного Сторонами опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ указанного в Договоре составляет _50__% (пятьдесят процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре составляет _50__% (пятьдесят  процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 12 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об исполнении опциона в сторону уменьшения, обязательства Подрядчика по выполнению объема работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

    - За 5_ (пять) календарных дней до начала Работ, передать Подрядчику, техническую, геологическую и геофизическую информацию, необходимую Подрядчику для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором, а также схему (схемы) подземных и наземных коммуникаций расположенных в месте выполнения Подрядчиком Работ (в пределах кустовой площадки).

Схема коммуникаций, а также иная документация необходимая Подрядчику для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором, передается Заказчиком по акту приема – передачи, который составляется Заказчиком по форме Приложения № 11  и подписывается Сторонами в момент приема-передачи.

    - Передать Подрядчику локальные нормативные акты, указанные в Акте приема-передачи (Приложение № 1), в момент заключения Сторонами настоящего Договора.

    - Обеспечить готовность кустовой площадки к началу выполнения Работ.

    - Обеспечить выполнение следующих подготовительных работ к ЗБС:  работа бригады КРС по глушению скважины, подъему подземного оборудования, установке цементных мостов.

    - Обеспечить Подрядчика обсадной трубой, фильтрами в соответствии с «Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и Подрядной организации по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по зарезке боковых стволов», переданным Подрядчику по Акту приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 1_).

    - Обеспечить наличие подъездных дорог к месту выполнения Работ, для подъезда специальной техники Подрядчика.

    - Обеспечить прием поступающих от Подрядчика данных, сведений, документов, и пр. которые Подрядчик обязан передавать в соответствии с настоящим Договором.

    - Рассматривать План-программы переданные Подрядчиком, и при отсутствии замечаний, согласовывать/подписывать их со своей стороны, и передавать Подрядчику не позднее 1_ (одного_) рабочего дня до начала выполнения Работ на скважине. При наличии замечаний к содержанию/оформлению План-программы, Заказчик возвращает Подрядчику План-программу на доработку, с приложением перечня замечаний/требований.

    - Рассматривать Сетевые графики «глубина-сутки» предоставляемые Подрядчиком и при отсутствии замечаний, согласовывать/подписывать их со своей стороны и передавать Подрядчику не позднее 1_ (одного_) рабочего дня до начала выполнения Работ на скважине. При наличии замечаний к содержанию/оформлению Сетевого графика «глубина-сутки», Заказчик возвращает Подрядчику Сетевой графики «глубина-сутки» на доработку, с приложением перечня замечаний/требований.

    - Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке определенном настоящим Договором.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполнения Работ;

– качество оборудования, материалов, инструментов используемых/применяемых для выполнения Работ, и правильность их использования/применения;

– применение и правильность применения технологий производства Работ;

– соблюдения персоналом Подрядчика и Субподрядчика требований охраны труда и техники безопасности;

– квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

– исполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от требований Заказчика основанных на Акте.

Для целей настоящего Договора, Стороны решили, что осуществление контроля и (или) проведение проверок, может осуществляться Заказчиком путем привлечения третьих лиц, оказывающих Заказчику услуги супервайзинга.

В случае возникновения между Супервайзером и Подрядчиком разногласий по какому-либо вопросу, Заказчик изучает позиции, мнения сторон этих разногласий, и принимает оптимальное, с точки зрения результатов Работ, решение, которое направляется Заказчиком Подрядчику и организации оказывающей Заказчику услуги супервайзинга.

Стороны согласовали, что Супервайзер вправе подписывать документы, относящиеся к осуществлению контроля и (или) проведению проверок в соответствии с вышеуказанными целями. Перечень (вид) таких документов определяется Заказчиком.

    - Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

    - Устранять недостатки некачественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии со ст.723 ГК РФ.

    - Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков.

    - Требовать от Подрядчика представления (предъявления) сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.

    - Требовать от Подрядчика согласования с Заказчиком способов бурения/ технологий производства Работ, использования материалов, применения оборудования, механизмов и инструментов.

    - Применять Коэффициенты снижения стоимости работ, предусмотренные настоящим Договором.

    - Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам и требовать от Подрядчика их выполнения.

    - В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком приостановленных Работ, уведомив об этом Подрядчика.

    - Оказывать Подрядчику содействие в доставке авиатранспортом оборудования, материалов, инструментов и персонала Подрядчика, к месту выполнения Работ, в период отсутствия подъездных дорог. Порядок взаимодействия Сторон при содействии Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика определен Сторонами в «Регламенте содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика», переданным Подрядчику по Акту приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика  (Приложение № 1). Доставка осуществляется на следующих условиях:

– от вертодрома Заказчика до вертодрома на месторождении – авиатранспортом Заказчика;

– от базы Подрядчика до вертодрома Заказчика, а также от вертодрома на месторождении до скважины – автотранспортом Подрядчика.

    - Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов установленных настоящим Договором.

    - Требовать от Подрядчика доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов (включая Сетевые графика «глубина-сутки», План-программы), если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению, содержанию.

    - По результатам отчетов КПЭО, принимать решение об увеличении/уменьшении объемов Работ, продлении срока действия/расторжении Договора, учитывая показатель эффективности, согласно Приложения № 7 (Ключевые показатели эффективности отчетности).

    - Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав предоставления Подрядчиком результата Работ, полученного последним по состоянию на дату расторжения Договора определенную в соответствии с настоящим Договором, а также возврата документации регламентирующей выполнение Работ предоставленной Подрядчику для исполнения настоящего Договора.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

    - Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня.

    - Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчикам, привлечение которых Подрядчик не согласовал в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

    - Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.

    - Без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчика для целей настоящего Договора.

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить Работы с надлежащим качеством, в установленном объеме, и в установленные сроки, в соответствии с документацией регламентирующей выполнение работ, действующим законодательством РФ и настоящим Договором. Передать Заказчику результат Работ в установленные Сторонами сроки.

    - Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по требованию), все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.

    - Обеспечить принятие передаваемой Заказчиком информации и документации в соответствии с настоящим Договором. Документация принимается Подрядчиком по акут приема-передачи.

Использовать/применять переданную Заказчиком информацию и документацию строго в целях выполнения Работ по настоящему Договору.

    - Принять от Заказчика локальные нормативные акты указанные в Акте приема-передачи (Приложение № 1), в момент заключения Сторонами настоящего Договора.

    - Принимать передаваемые Заказчиком материально-производственные запасы для выполнения Работ, в соответствии с «Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и Подрядной организации по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по зарезке боковых стволов» переданным Подрядчику по Акту приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 1_).

Использовать переданные Заказчиком материально-производственные запасы строго в целях выполнения Работ по настоящему Договору, обеспечить их сохранность.

    - Составлять План-программы на каждую скважину. План-программа составляется Подрядчиком в соответствии с Производственной программой, Сетевым графиком «глубина-сутки», которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, а также требованиями Договора к составу комплекса Работ. План-программа передается Подрядчиком Заказчику на согласование не позднее 3_ (трех) рабочих дней до начала выполнения Работ на скважине.

В случае наличия у Заказчика замечаний к содержанию/оформлению План-программы, Подрядчик обязан осуществить доработку План-программы и передать ее Заказчику не позднее 1_ (одного) рабочего дня следующего за днем возврата Заказчиком План-программы.

    - Составлять Сетевой график «глубина-сутки» на каждую скважину в соответствии с Производственной программой, и направлять Заказчику два экземпляра, подписанные со своей стороны не позднее 3_ (трех_) рабочих дней до начала выполнения Работ на скважине.

В случае наличия у Заказчика замечаний к содержанию/оформлению Сетевого графика «глубина-сутки», Подрядчик обязан осуществить доработку Сетевого графика «глубина-сутки» и передать его Заказчику не позднее 1_ (одного) рабочего дня следующего за днем возврата Заказчиком Подрядчику Сетевого графика «глубина-сутки» на доработку.

    - Предоставлять Заказчику заявку на спуск хвостовика не позднее, чем за 2 (двое) суток до начала Работ на скважине.

    - Заполнять сводку «Атолл» по состоянию на 4 часа 00 минут и 18 часов 00 минут текущих суток.

    - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя(ей) и объеме предоставленных ему (им) полномочий. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.

При привлечении Субподрядчика, Подрядчик уведомляет Заказчика о назначении своих представителя (ей) в лице работника (ов) Субподрядчика, и объеме предоставленных ему (им) полномочий в рамках настоящего Договора. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.

Подрядчик письменно обязан уведомить Заказчика о смене своего представителя (ей), в течение одного рабочего дня.

    - Соблюдать/выполнять требования нижеуказанных локальных нормативных актов

Заказчика, принятых по Акту приема – передачи:

– Регламента взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «_________» при проведении ремонтных работ на скважинах (КРС);

– Регламента по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Регламента по безаварийному ведению работ при ЗБС на лицензированных участках ОАО «СН-МНГ»;

– Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и Подрядной организации по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по зарезке боковых стволов;

– Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций;

– Регламента о взаимодействии структурных подразделений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и Подрядных организаций по планированию, контролю и учету движения трубно-штанговой продукции (ТШП), оформлению первичных учетных документов в автоматизированной системе программного комплекса»;

– Изменение № 1 к «Регламенту о взаимодействии структурных подразделений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и Подрядных организаций по планированию, контролю и учету движения трубно-штанговой продукции (ТШП), оформлению первичных учетных документов в автоматизированной системе программного комплекса

– Регламента содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика;

– Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Положения о взаимодействии между структурными подразделениями открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и подрядными организациями, оказывающими работы и выполняющие работы с использованием специальной техники на производственных территориях открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» при проведении технологических операций;

– Положения о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Положение «О порядке расследования технических инцидентов (аварий) в процессе эксплуатации, ремонта и освоения скважин между структурными подразделениями  ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями»;

– Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

– Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ;

– Процедуры «Контроль за безопасным проведением работ в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

–Процедура «Организация экстренной медицинской помощи»;

– __________________________________________________________________________.

    - При выполнении Работ соблюдать/выполнять требования следующих нормативных правовых актов:

– Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказом от 12.03.2013 года № 101;

– Правил ведения ремонтных работ в скважинах (РД 153-39-023-97);

_ Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности (ППБО-85);

– Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02) и иных Федеральных законов и постановлений Российской Федерации.

Перечень указанных нормативных правовых актов не является исчерпывающим.

    - Без дополнительной оплаты со стороны Заказчика Подрядчик обязан:

      - Для выполнения Работ применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и документации регламентирующей выполнение Работ, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов на объекте выполнения работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр.

Транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных заполненных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

      - Комплектовать оборудование в соответствии с техническими характеристикам изготовителя оборудования. Обеспечивать (гарантировать) соответствие комплектующих и запасных частей, конструкционным требованиям оборудования, обеспечивающее применение оборудования с использованием всех его технических возможностей.

      - Доставлять (перемещать) оборудование, материалы, инструменты в места выполнения Работ, осуществлять их разгрузку-погрузку, складирование, выполнять своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.

      - Поддерживать применяемое/используемое в Работе оборудование материалы, инструменты в состоянии, отвечающем требованиям настоящего Договора.

      - Осуществлять замену оборудования, материалов, инструментов, в том числе, в отношении которых Заказчиком выявлены недостатки.

      - Обеспечить сохранность оборудования, материалов, инструментов, находящихся в месте выполнения Работ, используемых Подрядчиком при производстве Работ.

      - Согласовывать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также производство Работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Работы в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).

    - Заключать договоры с энергосбытовой и сетевой компаниями на покупку и передачу электроэнергии.

      - Обеспечить все бригады ЗБС опломбированными счетчиками электроэнергии, и по согласованию с ОГЭ Заказчика, утвердить нормы расхода электроэнергии для бригад, работающих на месторождениях, имеющих автономные источники энергоснабжения.

      - Обеспечить сбор и вывоз с территории Заказчика отходов производства и потребления образовавшихся при выполнении Работ. Не допускать загрязнения территории Заказчика.

      - Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный персонал, аттестованный по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности, обученный всем процессам и видам работ по бурению скважин и вышкостроению, навыкам выполнения работ и контроля скважины при газонефтегазоводопроявлениях (ГНВП), обладающий опытом, навыками и умением проведения работ в соответствии с отраслевой практикой, прошедший соответствующую подготовку.

      - Организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала находящегося на территории Заказчика, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

      - Обеспечить работу своего персонала в режиме, обеспечивающем бесперебойное выполнение Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора.

      - Обеспечить персонал входящий в состав буровой бригады, ресурсами, в объеме необходимом (достаточном) для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и обеспечения безопасных условий труда его персонала, в том числе, но не ограничиваясь: средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой; средствами связи; оборудованием, материалами, инструментами; расходными и комплектующими материалами, контрольно-измерительными приборами (далее по тексту КИП).

Обеспечение буровой бригады осуществляется в соответствии с утвержденным Подрядчиком, предварительно согласованным Заказчиком, Табелем оснащенности. Подрядчик предоставляет Заказчику копию Табеля оснащенности.

      - Осуществлять доставку своего персонала в места производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных ном, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика.

      - Обеспечить постоянное присутствие своего представителя, уполномоченного осуществлять контроль за производством Работ, а также взаимодействовать с представителями Заказчика, в течение всего времени производства Работ, на производственной площадке Заказчика. Ответственный представитель Подрядчика должен быть квалифицированным и аттестованным специалистом.

На весь период Работ по бурению горизонтального участка обеспечить постоянное присутствие квалифицированного геолога на месте выполнения Работ, для осуществления контроля за выполнением Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также для обеспечения достижения геологических целей Заказчика, с учетом следующих требований:

– Горизонтальный участок должен быть пробурен в максимально-эффективной нефтенасыщенной части пласта;

– Отклонения от проектных данных не допускаются;

– В случае обнаружения отклонении от геологических свойств коллектора, геолог Подрядчика должен остановить углубление и согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.

      - Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора, документации регламентирующей выполнение Работ, действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.

      - При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

      - Привлекать третьих лиц для обеспечения выполнения Работ электроэнергией (топливом), оборудованием, материалами инструментами, транспортными услугами, и прочим.

    - Обязать персонал (включая Субподрядчика), по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие компетенцию и полномочия.

    - Неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д. В случае, если Заказчиком не допущены к выполнению Работ, иностранные граждане, лица без гражданства, привлеченные Подрядчиком с нарушением миграционного законодательства, Подрядчик обязуется незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по настоящему Договору.

    - Осуществлять замену персонала, Субподрядчика по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок указанный Заказчиком.

    - Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ, на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков не согласованных Заказчиком.

    - По требованию Заказчика, согласовать с последним использование/применение оборудования, материалов, инструментов, а также применение технологий производства Работ.

    - Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– аварии (в течение  1 (одного) часа_);

– инциденты (в течение  1 (одного) часа_);

– технические осложнения (в течение  1 (одного) часа_);

– несчастные случаи (в течение  1 (одного) часа_);

– разливы нефти, пластовой воды (в течение  1 (одного) часа_);

– выявление противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации и информации, предоставленной Заказчиком, создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным выполнение Работ в установленные сроки (в течение  1 (одного) часа);

– дорожно-транспортные происшествия (в течение  1 (одного) часа);Подрядчик незамедлительно извещает Службу безопасности движения департамента транспортного обеспечения Заказчика, центральную инженерно-технологическую службу Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: 8 (34643) 49-043, 47-581, 41-179, 8 (34643) 46-222, 46-6-33, 47-088;

– хищения и иные противоправные действия (в течение  1 (одного) часа_);

– обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение  1 (одного) часа_);

– забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение  1 (одного) часа_);

– ______________________________________________________________________

    - Вести исполнительную документацию при выполнении Работ в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и Требованиями, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г № 1128.

По требованию Заказчика предоставлять исполнительную документацию (журнал производства Работ). Подрядчик не должен препятствовать внесению замечаний в журнал производства Работ представителем Заказчика или Супервайзером.

    - Ежемесячно, не позднее 4_ (четвертого) числа следующего за отчетным, предоставлять Заказчику сведения о количестве отработанных человеко/часов, пробеге транспортных средств (млн.км), показатели производственного травматизма за месяц и накопительно с начала года с учетом работы Субподрядчиков. Сведения предоставляются посредством электронной связи, на следующий адрес: _ salmanovdd@mng.slavneft.ru._.

    - Ежедневно, не позднее 18 часов 00 минут местного времени, передавать в ЦИТС Заказчика сводку и суточный рапорт буровой бригады по работе буровых бригад, по состоянию на 16 часов 00 минут текущих суток, а также не позднее 02 часов 00 минут местного времени, передавать в ЦИТС Заказчика сводку по работе буровых бригад, по состоянию на 24 часа 00 минут текущих суток. Сводка и суточный рапорт буровой бригады передается 8(34643) 49-141, 49-112 и 49-050_.

    - Предоставлять Заказчику, информацию, сведения, данные, отчеты, установленные настоящим Договором. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, формы которых не определены настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Подрядчик, в свою очередь, соблюдает их.

Обеспечивать достоверность и обоснованность всех информационных данных предоставляемых Заказчику.

    - Ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным периодом, представлять отчет по выполнению КПЭО, согласно Приложения № 7.

    - Устранять замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам, в сроки установленные Заказчиком.

    - Не допускать простоев. В случае возникновения простоя обеспечить его фиксацию в акте установленной формы, а также в кратчайшие сроки устранить обстоятельства, явившиеся причиной простоя Заказчика.

    - Предоставлять Заказчику (Супервайзеру) возможность (не препятствовать и оказывать содействие) осуществления контроля и проведения проверок в соответствии с настоящим Договором. Участвовать в составлении и подписании актов по результатам проведенных Заказчиком проверок. Отказ от подписания Акта не допускается. В установленные Заказчиком сроки устранять выявленные последним недостатки, на основании соответствующих актов, подписанных представителями Сторон.

Стороны согласовали, что со стороны Подрядчика Акты проверок уполномочены подписывать буровые мастера бригад, инженеры и специалисты по охране труда и промышленной безопасности. Помимо вышеуказанных лиц Акты имеют право подписывать прочие лица, уполномоченные Подрядчиком.

В установленные Заказчиком сроки устранять выявленные последним недостатки, на основании соответствующих актов, подписанных представителями Сторон.

    - Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору, а также решения Заказчика, принятые последним в результате изучения позиции и мнения Подрядчика и Супервайзера, в случае возникновения разногласий между Супервайзером и Подрядчиком.

    - Собственными средствами и силами, в установленные Заказчиком сроки, выполнить комплекс аварийных работ, работ по ликвидации инцидентов и осложнений, необходимость в проведении которых возникла по вине Подрядчика.

    - Применять Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно, предусмотренные настоящим Договором (Приложение № _8 ).

    - По требованию Заказчика полностью или частично приостановить выполнение Работ, возобновить выполнение приостановленных Работ.

    - В течение 36_ (тридцати шести_) часов после монтажа фонтанной арматуры (после окончания Работ на кустовой площадке), вывезти демонтированное оборудование с кустовой площадки Заказчика.

    - В течение 3_ (трех_) дней после вывоза своего оборудования с кустовой площадки осуществить зачистку территории кустовой площадки. Сдать кустовую площадку Заказчику на основании Акта приема-сдачи, подписанного Сторонами.

Если Работы на кустовой площадке закончены в зимнее время и после таяния снега Заказчик выявит, что необходимо провести дополнительную зачистку территории или выявит, что зачистка территории в зимний период произведена Подрядчиком некачественно, Подрядчик обязан в установленные Заказчиком сроки провести дополнительную зачистку территории кустовой площадки.

    - По окончании Работ вернуть Заказчику по акту приема – передачи все предоставленное последним на период выполнения Работ и подлежащее возврату.

    - Не допускать передвижения гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальтобетонным щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без письменного согласования с представителем организации осуществляющей обслуживание дорог.

    - Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба расположенным на территории Заказчика: подземным и наземным коммуникациям; промышленным объектам и другим сооружениям; покрытиям дорог, а также меры исключающие причинение вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

    - Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.

    - В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), а также в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), передать Заказчику результат выполненных Работ, полученный Подрядчиком на дату расторжения Договора, а также возвратить Заказчику все предоставленное им на период выполнения Работ. Совместно с представителем Заказчика определить стоимость обязательств исполненных Подрядчиком на дату расторжения Договора.

    - Своевременно представлять Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.

    - Заключить на период выполнения Работ договор добровольного страхования от

несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности;

Договоры страхования заключить со страховыми компаниями, надлежащим образом лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и пользующиеся хорошей репутацией на российском страховом рынке.

Подрядчик обязуется представлять Заказчику по требованию копию договора страхования или подробную информацию о таком страховании, а также доказательство того, что оно имеет силу, и обязан письменно уведомить Заказчика о каком-либо изменении в страховых полисах, которое является существенным для Подрядчика.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ определенных настоящим Договором, и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.

    - Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Приемка и оценка качества выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями документации регламентирующей выполнение Работ, действующего законодательства РФ и настоящего Договора.

  - Приемка выполненных Работ производится Заказчиком по скважине законченной ЗБС (спущен фонтанный лифт и установлена фонтанная арматура).

Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Сторонами в следующем порядке:

– Подрядчик в течение 5 (пяти) дней со дня окончания Работ по скважине, но не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за отчетным предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме Приложения № 20_, к которому должны быть приложены следующие документы:

а) Копия План-программы;

б) Акт по спуску хвостовика и элементов оснастки, оформленный по форме Приложения № 17_;

в) Акт выполненных работ по ЗБС за период «с__ по ___», оформленный по форме Приложения № 15_;

г) Реестр по зарезке боковых стволов скважин, оформленный по форме Приложения № 16_;

д) Отчет о списании давальческих материалов;

е) Протокол совместных геолого-технических совещаний;

ж) И иная документация по требованию Заказчика, необходимая для сдачи-приемки выполненных Подрядчиком Работ.

– После получения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ со всеми приложениями к нему, Заказчик рассматривает пакет документов и принимает решение о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ, а также о применении коэффициентов снижения стоимости работ. Отказ от приемки выполненных Работ, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов (включая первичные учетные документы), оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Подрядчику для устранения недостатков/замечаний.

Подрядчик собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов (включая первичные учетные документы), в срок, установленный Заказчиков в перечне недостатков/замечаний. Приемка Работ после устранения Подрядчиком недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.

– При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Работ и (или) к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов (включая первичные учетные документы), Заказчик со своей Стороны принимает выполненные Подрядчиком Работы и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, являющийся основанием для оформления Исполнителем счета – фактуры.

– После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик, в течение 2 (двух) дней, но не  позднее второго рабочего дня месяца следующего за отчетным предоставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ.

  - Право собственности на результат Работ переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Сдача – приемка выполненных Работ, по которым не получен результат в виде пробуренного бокового ствола скважины, осуществляется после проведения Сторонами совместного Технического совещания, на котором Стороны устанавливают причины/обстоятельства неполучения результата Работ, определяют целесообразность дальнейшего выполнения Работ, а также определяют сумму, подлежащую оплате за фактически выполненные Подрядчиком Работы. По результатам проведенного Сторонами Технического совещания составляется Протокол, в котором Стороны должны указать принятое ими решение по каждому вопросу, обсужденному в ходе проведения совещания. Протокол Технического совещания подписывается всеми присутствовавшими лицами и подлежит согласованию Заказчиком и Подрядчиком.

  - Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

– лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

  - Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договора (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая первичные учетные/платежные документы (Акты сдачи – приемки выполненных работ, счета – фактуры, и т.д.), и иные документы, а также предоставление Заказчику данных, сведений и информации, без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Аварии, инциденты, несчастные случаи, технические осложнения, а также иные случаи фактической остановки выполняемых Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости – Субподрядчиков, а также представители уполномоченных государственных органов (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из Сторон примет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная Сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

  - Проведение Заказчиком проверок и осуществление контроля, сопровождаются оформлением актов, где представитель Заказчика описывает выявленные нарушения. Такие акты составляются в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписываются  представителями Сторон и являются достаточным основанием для требований об устранении недостатков/предъявления претензий, применения коэффициентов снижения стоимости работ выполненных некачественно. Отказ от подписания акта не допускается.

Стороны согласовали, что от имени Подрядчика акты проверок и осуществления контроля уполномочены подписывать буровые мастера бригад, инженеры и специалисты по охране труда и промышленной безопасности. Помимо вышеуказанных лиц Акты имеют право подписывать прочие лица, уполномоченные Подрядчиком.

  - В случае ликвидации скважины из-за аварий и/или осложнений возникших по вине Подрядчика, последний обязан произвести оформление документов и ликвидацию скважин за счет собственных средств, а также возместить Заказчику все причиненные в связи с этим убытки.

  - При обнаружении недостатков Работ выполненных Подрядчиком, в течение _одного года_ после передачи результата Работ Заказчику, Заказчик письменно извещает Подрядчика о выявлении недостатков. Представитель Подрядчика должен прибыть на объект выполнения Работ, указанный в извещении, в течение 5 (пяти) дней, с даты получения извещения или в иной срок, указанный в извещении, для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках.

  - В случае отказа Подрядчика от участия в осмотре выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках, либо игнорирования требований Заказчика, последний вправе привлечь для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках любого подрядчика по своему усмотрению. При этом Подрядчик не освобождается от исполнения обязанностей по Договору, возмещения нанесенного Заказчику ущерба и уплаты штрафов.

  - Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет устранить, выявленные недостатки, являющихся следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

  - В случае отказа Подрядчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, либо игнорирования требований Заказчика связанных с выявленными недостатками, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ любое третье лицо по своему усмотрению, и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и расходов.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

  - Гарантийный период составляет 1 (один) год, с даты окончания Работ.

  - При обнаружении недостатков Работ выполненных Подрядчиком, в гарантийный период, Заказчик письменно извещает Подрядчика о выявлении недостатков. Представитель Подрядчика должен прибыть на объект выполнения Работ, указанный в извещении, в течение 2 (двух) дней, с даты получения извещения или в иной срок, указанный в извещении, для освидетельствования выявленных недостатков  и подписания Акта о выявленных недостатках.

  - В случае отказа Подрядчика от участия в осмотре выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках, либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках любого подрядчика по своему усмотрению. При этом Подрядчик не освобождается от исполнения обязанностей по Договору, возмещения нанесенного Заказчику ущерба и уплаты штрафов.

  - В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет осуществить контроль за исправлением и устранением, выявленных недостатков, являющихся следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, а равно следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда.

  - В случае отказа Подрядчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет осуществить контроль за устранением выявленных недостатков либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для оказания услуг по осуществлению контроля за устранением выявленных недостатков любого подрядчика по своему усмотрению и потребовать от Подрядчика  возмещения убытков и расходов.

  - Заказчиком могут быть заявлены иные требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, в случае ненадлежащего качества Работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

  - Невыполнение существенного условия настоящего Договора по вине Подрядчика, дает Заказчику право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за _20_ (_двадцать_) календарных дней до даты расторжения Договора, без возмещения Подрядчику убытков. При этом Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере  1 % (одного процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 1 % (один процент) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчика объемов Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

  - За недостатки допущенные Подрядчиком в части качества Работ и (или) материалов используемых при выполнении Работ, оборудования и инструментов применяемых при выполнении Работ, а также за нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность предусмотренную Приложением № 8_ (Коэффициенты снижения стоимости работ).

При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

  - В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере процентов определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

  - В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта выполненных работ, так и после.

  - В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами, производства и потребления Подрядчик обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере  50 000 (пятьдесят  тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Подрядчик не осуществил очистку места выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, в срок установленный настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _50 000  (пятьдесят тысяч)  рублей , в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае возникновения аварии, инцидента, по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает устранение причин и последствий их возникновения, возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки, включая затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплачивает штраф в размере 50 000  (пятьдесят тысяч)  рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика, произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования, не повлекшее их повреждение, Подрядчик обязан устранить за свой счет, обстоятельства явившиеся причиной замыкания, последствия, а также уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За самовольное подключение своих электроустановок к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если, Подрядчик на территории Заказчика:

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

– выполнит любые работы вблизи (ближе, чем на: 30 (тридцать) метров от линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере  1% (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десять процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За непредставление Заказчику, информации, сведений, данных, отчетов, истребованных Заказчиком в связи с настоящим Договором и (или) предоставление Заказчику недостоверных, необоснованных информационных данных, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За невыполнение распоряжений Заказчика по вопросам, относящимся к Работам, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

За возобновление приостановленных Заказчиком Работ, без согласования (согласия) Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За несвоевременное предоставление Заказчику документов, необходимых последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ (Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере  300 000 (триста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества (оборудования, материалов, инструментов).

  - За нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, а именно:

– Регламента взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «_________» при проведении ремонтных работ на скважинах (КРС);

– Регламента по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Регламента по безаварийному ведению работ при ЗБС на лицензированных участках ОАО «СН-МНГ»;

– Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и Подрядной организации по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по зарезке боковых стволов;

– Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций;

– Регламента о взаимодействии структурных подразделений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и Подрядных организаций по планированию, контролю и учету движения трубно-штанговой продукции (ТШП), оформлению первичных учетных документов в автоматизированной системе программного комплекса»;

– Изменение № 1 к «Регламенту о взаимодействии структурных подразделений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и Подрядных организаций по планированию, контролю и учету движения трубно-штанговой продукции (ТШП), оформлению первичных учетных документов в автоматизированной системе программного комплекса;

– Регламента содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика

– Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Положения о взаимодействии между структурными подразделениями открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и подрядными организациями, оказывающими работы и выполняющие работы с использованием специальной техники на производственных территориях открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» при проведении технологических операций;

– Положения о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Положение «О порядке расследования технических инцидентов (аварий) в процессе эксплуатации, ремонта и освоения скважин между структурными подразделениями  ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями»;

– Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

– Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ;

– Процедуры «Контроль за безопасным проведением работ в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

–Процедура «Организация экстренной медицинской помощи»;

– __________________________________________________________________________.

и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000  (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

В случае не устранения/не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

  - За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представлением Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления факта нахождения на территории Заказчика, работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работником (работниками) Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником (работниками) Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;

– актом, составленным работником (работниками) организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от работы работника, у которого обнаружен незаполненный путевой лист и/или лист, заполненный с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевой лист, имеющий исправления по тексту.

  - В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика, на территории Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

–  медицинским осмотром или освидетельствованием;

– составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе работника Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

– составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан незамедлительно отстранить от работы данного работника.

  - В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати)дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;

– актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

  - В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в пределах срока исковой давности.

  - За не обеспечение Подрядчиком присутствия представителя на производственной площадке Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае допущения Подрядчиком передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 300 000 (триста тысяч тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленной Заказчиком документации на период выполнения Работ, необходимой Подрядчику для выполнения обязательств по настоящему Договору, путем возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч), в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае не возврата/возврата не в полном объеме материально-производственных запасов (МПЗ) полученных от Заказчика, в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и Подрядной организации по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по зарезке боковых стволов, Подрядчик обязан возместить Заказчику их стоимость, а также уплатить штраф в размере 50 000 ( пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления требования.

Стоимость МПЗ возмещается Подрядчиком путем оформления и подписания Сторонами соглашения о зачете взаимных требований, либо путем предъявления Подрядчику требования (претензии) в порядке, установленном настоящим Договором.

Стоимость материально-производственных запасов, полученных у Заказчика в порядке, установленном настоящим Договором, определяется на основании накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) составляемой по форме Приложения № 6 к Регламенту взаимодействия открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и Подрядной организации по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по зарезке боковых стволов, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - В случае обнаружения Заказчиком использования Подрядчиком материально-производственных запасов (МПЗ) полученных от Заказчика, в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и Подрядной организации по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по зарезке боковых стволов, не в целях настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику их стоимость, а также уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления требования.

Стоимость МПЗ возмещается Подрядчиком путем оформления и подписания Сторонами соглашения о зачете взаимных требований, либо путем предъявления Подрядчику требования (претензии) в порядке, установленном настоящим Договором.

Стоимость материально-производственных запасов, полученных у Заказчика в порядке, установленном настоящим Договором, определяется на основании накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) составляемой по форме Приложения № 6 к Регламенту взаимодействия открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» и Подрядной организации по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по зарезке боковых стволов, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, и не возмещает Подрядчику (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

  - Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика, а также за сохранность материально-производственных запасов переданных Подрядчику Заказчиком на давальческой основе.

  - Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

  - Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.

  - В случае невыполнения Подрядчиком требования настоящего Договора о заключении на период выполнения Работ договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников и (или) заключения указанных договоров не в соответствии с требованиями настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику их стоимость, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по  настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

  - Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам указанную информацию. При необходимости одной из Сторон предоставить такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию.

  - Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего Договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат  возмещению нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого–либо спора и разногласий, Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.

  - В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, и их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор вступает в силу с «___» __________ 20__ года (либо с момента его подписания обеими Сторонами) и действует по «___» __________ 20__ года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

  - Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.

  - Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

  - В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.

  - Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

  - Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.

  - Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

| Приложение № | 1 |  | Акт приема – передачи локальных нормативных актов Заказчика; |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № | 2 |  | Производственная программа; |
| Приложение № | 3 |  | Стоимость операций по зарезке боковых наклонно-направленных стволов в зависимости от сложности работ; |
| Приложение № | 4 |  | Стоимость операций по зарезке боковых горизонтальных стволов в зависимости от сложности работ; |
| Приложение № | 5 |  | Расчет ориентировочной стоимости работ по ЗБС; |
| Приложение № | 6 |  | Распределение обязанностей между ОАО «СН-МНГ» и Подрядчиком по ЗБС при выполнении работ по зарезке боковых стволов; |
| Приложение № | 7 |  | Ключевые показатели эффективности отчетности; |
| Приложение № | 8 |  | Коэффициенты снижения стоимости работ; |
| Приложение № | 9 |  | Форма Сетевого графика «глубина-сутки»; |
| Приложение № | 10 |  | Форма План–программы; |
| Приложение № | 11 |  | Форма Акта приема-передачи документов; |
| Приложение № | 12 |  | Форма Уведомления об использовании опциона; |
| Приложение № | 13 |  | Форма Акта о технологическом перерыве по метеоусловиям; |
| Приложение № | 14 |  | Форма Акта о технологическом ожидании; |
| Приложение № | 15 |  | Форма Акта на выполненные работы по ЗБС; |
| Приложение № | 16 |  | Форма Реестра по зарезке боковых стволов скважин; |
| Приложение № | 17 |  | Форма Акта по спуску хвостовика и элементов оснастки; |
| Приложение № | 18 |  | Форма Акта о простое; |
| Приложение № | 19 |  | Форма Акта выполненных работ; |
| Приложение № | 20 |  | Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ; |
| Приложение № | 21 |  | Форма Заявки на спуск хвостовика и элементов оснастки. |

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование) |  |  |
| Юридический адрес: Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Мегион, ул.Кузьмина, дом 51 |  |  |  | Юридический адрес: |  |  |
| Почтовый адрес: Российская Федерация, 628684, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г.Мегион, ул.Кузьмина, дом 51 |  |  |  | Почтовый адрес: |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |
| ИНН 8605003932 КПП 997150001 Р/с 40702810400004262190 К/с 30101810900000000204 БИК 044525204 ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», г. Москва ОКВЭД 11.10.11 ОКПО 05679120 |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  |  | (ФИО) |  |
| (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |  |
| М.П. |  |  |  | М.П. |  |  |