## Приложение №           ______5________

к договору №      _____________________

от                     _____    __________201___ г.

Коэффициент снижения стоимости работ, выполненных некачественно

| № п/п | Перечень отклонений от проекта и технологий | Коэффициент качества % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спуско-подъемные операции для смены ВЗД при вскрытом продуктивном пласте по вине Подрядчика. | 0,8 |
| 2 | Спуско-подъемные операции связанные с невыполнением согласованных норм наработки ВЗД на отказ за каждый случай (которое указано в приложении № 5). | 0,9 |
| 3 | Слом корпуса ВЗД или рассоединения по резьбовой части. | 0,8 |
| 4 | Отсутствие на кустовой площадке запаса забойных двигателей, необходимого для бурения двух скважин. | 0,95 |
| 5 | Нарушение правил ТБ, ПБ и требований экологии. | 0,95 |
| 6 | Неквалифицированные действия персонала. | 0,98 |
| 7 | Отсутствие представителя при бурении, сборке и разборке КНБК | 0,9 |
| 8 | Нарушение договорных обязательств | 0,8 |
| 9 | Скрытый брак, выявленный в процессе бурения, повлекший остановку буровой бригады. | 10 тыс. руб. за каждый час остановки |

Понижающий коэффициент распространяется на весь выполненный объем работ по скважине.

Расчет суммы:

Ш= С х (1- К) + Шк      где: Ш – сумма  корректировки выполненных работ,

С – объем выполненных работ,

К – коэффициент  качества, действующий на всю скважину.

Шк – сумма, применяемая за отдельные нарушения.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:

К = К1 х К2 х К3 х ….

ЗАКАЗЧИК:									ПОДРЯДЧИК: