Приложение № 2

к договору № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

#### Календарный план

**на оказание услуг по контролю трасс трубопроводов с помощью беспилотных летательных аппаратов на месторождениях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № маршрута | Месторождение | Наименование трубопровода | Протяженность,км | Периодичность | Дата |
| 1 | 1 | Западно-Асомкинское | ДНС-2-ДНС-1-т.вр.ННП | 88,1 | 2 раза в сутки | 01.01.2015 – 31.12.2015 гг. |
| 2 | 2 | Покамасовское, Ново-Покурское | МДНС-ДНС-1- ЦПС Новый-Покур | 60,2 | 2 раза в сутки | 01.01.2015 – 31.12.2015 гг. |
| 3 | 3 | Локосовское, Кетовское,  Северо-Ореховское, Ватинское | ДНС- Ю-Локосовского м.р. – ДНС-Кетовского м-ния.; ДНС-1 Северо-Ореховского м-ния  ДНС-2 Северо-Ореховского м-ния -ВЦТП | 97,7 | 1 раз в сутки | 01.01.2015 – 31.12.2015 гг. |

**ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК**

**"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" ОАО "СН-МНГ"**

**Должность Должность**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_**