- Приложение №           ______5________

к договору №      _____________________

от                     _____    __________201___ г.

Коэффициент снижения стоимости работ, выполненных некачественно.

| № п/п | Перечень отклонений от проекта и технологий | Коэффициент качества % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Превышение нормативного времени строительства скважины по вине Подрядчика и невыполнения Программы выполнения работ. За каждые сутки отставания. | 0,8 |
| 2 | Незапланированные спуско-подъемные операции из-за отсутствия механической скорости по вине Подрядчика при невыполнении программы глубина-день | 0,9 |
| 3 | Спуско-подъемные операции для смены долота при вскрытом продуктивном пласте по вине Подрядчика | 0,8 |
| 4 | Механическое разрушение долота с оставлением элементов долота на забое, при соблюдении Программы и режимов бурения, согласованных с Подрядчиком по сопровождению и отработке долот. | 0,8 |
| 5 | Отсутствие запаса долот на месте оказания услуг необходимого на 2 скважины (для автономных месторождений на 4 скважины). | 0,95 |
| 6 | Отсутствие инженера по долотному сопровождению при сборке (разборке) КНБК на устье, а также во время бурения скважины | 0,9 за каждый случай |
| 7 | Нарушения правил ТБ, ПБ и требований экологии. | 0,8 |
| 8 | Неквалифицированные действия персонала. | 0,98 |
| 9 | Не предоставление Заказчику отчета о выполнении работ после окончания бурения скважины в течение 3-х рабочих дней. | 10 тыс. руб. за каждый случай |
| 10 | Нарушение договорных обязательств | 0,8 |

Понижающий коэффициент распространяется на весь выполненный объем работ по скважине.

Расчет суммы:

Ш= С х (1- К) + Шк      где: Ш – сумма  корректировки выполненных работ,

С – объем выполненных работ,

К – коэффициент  качества, действующий на всю скважину.

Шк –  сумма, применяемая за отдельные нарушения.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:

К = К1 х К2 х К3 х ….

| ПОДРЯДЧИК: ___________________________ (наименование) ___________________________ (должность) _____________ ______________ (подпись) (ФИО) |  |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:

ОАО "СН-МНГ"

_________________________

(должность)

___________ ______________

(подпись)                         (ФИО)