Форма 4

Лот № 701

«Анализ выполнения проектных показателей за 2014г. и разработка мероприятий по реализации проектных решений на 2015г. по ОАО «СН-МНГ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ по договору и основных  этапов его выполнения | Срок выполнения с момента начала ра­бот по договору | | Стоимость этапа, без  НДС руб. | |
| 1 | 2 | | 3 | |
| Этап I  Сбор, верификация и подготовка исходных данных, формирование баз данных | 15.02.2015 -  28.02.2015 | | - | |
| Этап II  Результаты выполнения проектных показателей за 2014г. и разработка мероприятий по реализации проектных решений на 2015г. по месторождениям и Л.У. :  **1. Мегионское**  **2. Аганское**  **3. Южно-Аганское**  **4. Ново-Покурское**  **5. Южно-Покамасовское**  **6. Покамасовское**  **7. Северо-Островное**  **8. Южно-Локосовское**  **9. Чистинное**  **10. Ачимовское**  **11. Западно-Асомкинское**  (Западно-Асомкинский Л.У. и  Северо-Асомкинский Л.У.)  **12. Западно-Усть-Балыкское**  **13. Мыхпайское**  **14. Кетовское**  **15. Южно-Островной Л.У.**  (Островное и Южно-Островное месторождения.) | 01.03.2015-  31.03.2015 | |  | |
| Всего по этапу II |  | | - | |
| Этап III  Результаты выполнения проектных показателей за 2014г. и разработка мероприятий по реализации проектных решений на 2015г. по месторождениям и Л.У.:  1. Ватинское  2. Северо-Покурское  3. Луговое  4. Северо-Ореховское  5. Узунское  6. Тайлаковское  7. Максимкинский Л.У. ( Максимкинское, Ининское, Восточно-Охтеурское, Вахское месторождения)  8. 9 Аригольское (Аригольский Л.У.  и Западно-Аригольский Л.У.)  10. Кысомское | 01.04.2015 –  25.04.2015 | |  | |
| Всего по этапу III |  | | - | |
| Этап IV  Оформление отчета и защита работы на НТС Заказчика | 25.04.2015 - 30.04.2015 | | - | |
| Этап V  Защита в Департаменте по недропользованию ХМАО-ЮГРЫ | По графику защиты, но не позднее 30.06.2015 | | - | |
| ИТОГО: |  | | - | |
| **Наименование предприятия** | | | | | | | |
| **Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.** | | | | | | | |
| указать должность (№, дату доверенности - если необходимо) | | | **м.п** | |  | |  |