Коэффициенты снижения стоимости вышкомонтажных работ, выполненных Подрядчиком.

| № п.п. | Описание нарушений | Коэффициент к стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отклонение от утвержденной схемы монтажа, или ПСД | 0,90 |
| 2. | Предоставление недостоверной сводки по ВМР | 0,99 |
| 3. | Несвоевременное предоставление суточной сводки по ВМР | 10 тыс.руб. за каждый случай |
| 4. | Нарушений правил ТБ, ПБ и требований экологии | 0,50 |
| 5. | Неудовлетворительное хранение и складирование ТМЦ на буровой | 0,95 |
| 6. | Неисполнение распоряжений супервайзера | 0,92 |
| 7. | Предоставление недостоверной информации Заказчику либо привлеченному подрядчику | 0,98 |
| 8. | Отставание от графика ВМР по вине Подрядчика | 0,8 |
| 9. | Допущенный пожар по вине Подрядчика | 0 |

Понижающий коэффициент к стоимости работ распространяется на весь выполненный объем работ.

Расчет суммы:

Ш= С х (1-К)       где: Ш- сумма  корректировки выполненных работ,

С – объем выполненных работ,

К- коэффициент  качества.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:

К = К1 х К2 х К3 х ….

Окончательный коэффициент качества не может быть ниже 50% от стоимости выполненных объемов работ (за исключением пункта 7 «Шкалы»)

| - Заказчик: - Генеральный директор ООО «МУБР» | - Подрядчик: - Генеральный директор ООО «__________» |
| --- | --- |
| _______________ | _________________ |