Приложение № 2

к договору № ___ от __________ 2015 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по испытанию насосов на стенде с определением рабочих характеристик и к.п.д.

| - Вид работ / услуг | Испытание насосов на стенде |
| --- | --- |
| - Период оказания услуг | В соответствии с заявкой на заключение договора Сроки оказания услуг определяются Сторонами в заявках с указанием даты завоза насосов. Заявки подаются Заказчиком Исполнителю не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому. Завоз, испытание на стенде и вывоз насоса выполняется, как правило, за один рабочий день. В исключительных случаях, согласованных с Заказчиком, может выполняться за два рабочих дня. |
| - Место оказания услуг | Производственная база Исполнителя, расположенная по адресу: _______________________________________________________. |
| - Тип оборудования | Насосы ЦНС-63-1800…1900, ЦНС-180-1422…1900, ЦНС-240-1422…1900, ЦНС-630-1700 Услуги проводятся для насосов, которые после изготовления или КР не эксплуатировались, не заполнялись рабочей средой или загрязняющими веществами. |
| - Документация | - Технологический процесс должен быть разработан до начала оказания услуг. - Протокол испытания, содержащий всю информацию о проведенном испытании. - Журнал учета испытаний ведется на базе Исполнителя. Предоставляется Заказчику по требованию. |
| - Объем Услуг, выполняемый Исполнителем | - Оборудование и инструменты, необходимые для выполнения услуг, приобретаются или восстанавливаются Исполнителем за счёт собственных средств. - Погрузка/выгрузка оборудования на транспорт/из транспорта Заказчика на производственной базе Исполнителя производится Исполнителем. - Завоз/вывоз оборудования на производственную базу Исполнителя производится Заказчиком с оформлением акта приема-передачи в двух экземплярах. - Услуги включают в себя весь комплекс необходимых операций (монтаж насоса на стенд, подключение трубопроводов, заполнение водой, испытание насоса на различных частотах вращения со снятием параметров, построение графиков, выдача протокола, демонтаж насоса и др.). - Суммарная погрешность измерений и вычислений не должна превышать 3%. - Результатом оказания услуг является передача Заказчику протокола испытания, содержащего идентификацию насоса, всю информацию о проведенном испытании, погрешности измерений и вычислений, построенные графики рабочей характеристики, мощности, кпд. Протокол испытаний не должен содержать выводов. - Услуги включают маркировку, монтаж, демонтаж и консервацию оборудования. - Маркировка проводится до начала испытания методом нанесения несмываемым маркером на корпусе оборудования обозначения подразделения Заказчика, сдавшего оборудование для выполнения услуг. - Консервация оборудования выполняется после испытания и заключается в сушке внутренних полостей, смазке в соответствии с рекомендациями изготовителя антикоррозионной смазкой, упаковка от атмосферных осадков установкой заглушек или упаковочным материалом. |
| - Требования безопасности | Услуги должны выполняться персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. |
| - Требования к контролю качества и гарантийные обязательства | - Заказчик выборочно проводит аудит выполняемых Исполнителем Услуг. - В случае обнаружения недостатков в выполненных услугах в гарантийный период Исполнитель устраняет их за счёт собственных средств. - Гарантийный срок на оборудование после проведения услуг 1 месяц с даты получения оборудования Заказчиком. |
| - Прочие условия | Испытание насоса на стенде выполняется в присутствии представителя Заказчика, если иное не согласовано Заказчиком в заявке. |

Сокращения и определения, использованные в техническом задании:

- КР – капитальный ремонт;

- ЦНС – Центробежный Насос Секционный;

Подписи сторон:

| Исполнитель: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| ______________________ |  | ОАО «СН-МНГ» |
| ______________________ |  | ______________________ |
| ___________________ (ФИО) |  | ___________________ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |