Приложение № 1

к договору от «____»____________ 2014 г.

к Договору: Выполнение работ по пересчету запасов подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса в связи с введением в разработку новых участков, корректировке проекта водозабора на пользование недрами для их добычи для снабжения системы ППД,  уточнению границ горного отвода на Ватинском месторождении нефти.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

пересчету запасов подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса в связи с введением в разработку новых участков на Ватинском месторождении нефти.

- ОСНОВАНИЕ: Закон РФ о недрах, лицензионные соглашения к лицензии на право пользования недрами ХМН № 01651 ВЭ.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Начало:        01.01.2015 г.

Окончание:  20.09.2015 г.

- ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Пересчет запасов подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса по категории В, в связи с введением в разработку новых участков на Ватинском месторождении нефти в объеме заявленной потребности - 5 000 м3/сут.

- НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Ватинское месторождение нефти.

- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский район, Топографический планшет масштаба 1:200 000 - Р-43-XXIX.

- НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:  ОАО «СН-МНГ». Ватинское месторождение нефти. Лицензия ХМН № 01651 ВЭ от 09.10.2002 г. сроком до 08.10.2022 г., выдана ОАО «СН-МНГ» (626441, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Кузьмина д. 51).

- ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:

По этапу №1

-  Сбор и анализ геологической, геофизической и гидрогеологической информации.

-  Анализ и систематизация общих данных по месторождению.

- Анализ режима эксплуатации водозаборов по району и на  близко расположенных месторождениях.

Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.

- Результат выполнения задачи (вид отчетного документа):

- Информационный отчет

По этапу № 2

- Интерпретация промыслово-геофизических исследований по Ватинскому месторождению нефти.

- Построение специализированных карт и разрезов.

- Оценка совместимости подземных вод апт-альб-сеноманского и продуктивного на нефть горизонта.

- Обоснование техники и технологии добычи апт-альб-сеноманских вод.

- Анализ эффективности реализуемой системы разработки.

- Проведение гидродинамических исследований.

- Проведение гидродинамических расчетов по динамике изменения уровней (давлений) подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса по-скважинно на период эксплуатации водозабора.

- Пересчет запасов подземных вод по рассматриваемому участку. Написание отчета, защита на НТС Заказчика.

- Представление отчета по пересчету запасов подземных вод на Государственную экспертизу геологической информации в ГКЗ Роснедра.

Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.

- Результат выполнения задачи (вид отчетного документа):

- Итоговый отчёт, графические и табличные приложения

- Протокол НТС.

По этапу № 3

- Сопровождение отчета до получения протокола Государственной экспертизы геологической информации в ГКЗ Роснедра.

Срок выполнения задачи: согласно действующей редакции календарного плана.

- Результат выполнения задачи (вид отчетного документа):

- Протокол ГКЗ Роснедра.

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ: Заказчик предоставляет Исполнителю во временное пользование необходимую исходную геолого-промысловую информацию в цифровом и аналоговом виде.

- ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

9.1.	Создание гидрогеологической модели водоносного резервуара, количественная оценка и категоризация запасов подземных вод, приуроченных к апт-альб-сеноманскому водоносному комплексу в пределах Ватинского месторождения нефти;

9.2. Оформленный в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569 и техническим заданием отчёт «Пересчёт запасов подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса в связи с введением в разработку новых участков на Ватинском месторождении нефти»;

9.3.	Государственная экспертиза материалов оценки запасов подземных вод.

- ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ:

10.1.	Результаты обработки первичной информации должны быть переданы Заказчику в виде, позволяющем их  загрузку в базу данных Заказчика, в согласованных форматах.

10.2.	 Отчет «Пересчет запасов подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса в связи с введением в разработку новых участков на Ватинском месторождении нефти», включающий: текстовую часть, табличные и графические приложения.

Отчет составляется в 5 экземплярах: 1 экз. передается недропользователю, 1 экз. Заказчику, по одному экземпляру - на хранение в федеральный (ФГУ НПП «Росгеолфонд») и территориальный  (Ханты-Мансийский филиал ФБУ «ТФГИ по УрФО») государственные геологические фонды, 1 экз. в фонды Исполнителя.

Отчет представляется Заказчику в электронном виде на CD-ROM:

- текстовая часть – Word;

- табличные приложения – Excel;

- рисунки и графические приложения в двух экземплярах, в виде рисунков

(форматы: *.jpg, *.tiff., *.map) и в виде векторной графики (CorelDraw)).

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА:

Содержание работы, объем выполненных в ее рамках исследований, построений и расчетов должны полностью соответствовать требованиям:

- Приказ МПР России от 30.07.2007 г. № 195 «Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод»;

- Распоряжение МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р «Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод»;

- Приказ Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569 «Требования к составу и правилам оформления представляемых на Государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод»;

- ГОСТ Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр»;

- ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству».

- ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

12.1.	Исполнитель обязуется устранить все замечания, которые могут возникнуть:

- при согласовании предварительных результатов с Заказчиком.

- при рассмотрении проектного документа в государственных органах.

12.2.	Все дополнительные вопросы, не нашедшие отражения в настоящем техническом задании, которые могут возникнуть у Заказчика или Исполнителя, рассматриваются в рабочем порядке.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» _______________ | _______________ |