ДОГОВОР № ______________

об оказании услуг на проведение специальной оценки условий труда

| г. Москва | «__» __________ 2016 года |
| --- | --- |

____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно и по отдельности «Сторона», «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по проведению специальной оценки условий труда на 156 (сто пятидесяти шести) рабочих местах, в соответствии с Календарным планом оказания услуг (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги.

1.2. Исполнитель гарантирует, что для проведения специальной оценки условий труда имеет все необходимые разрешения, аттестации, аккредитации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик принимает на себя обязанность:

2.1.1. Предоставить Исполнителю доступ на обследуемую территорию в согласованное с Исполнителем время.

2.1.2. Предоставить исходную документацию в соответствии с Порядком взаимодействия сторон при подготовке и проведении специальной оценки условий труда в ОАО «НГК «Славнефть». (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

2.1.3. Содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении специальной оценки условий труда, предоставлять необходимую информацию и документацию.

2.1.4. При проведении Исполнителем измерений, обеспечить его сопровождающим лицом из числа сотрудников.

2.1.5. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем в установленные Договором сроки.

2.2. Исполнитель принимает на себя обязанность:

2.2.1. Оказать услуги по проведению специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда». При изменении законодательства РФ оказать услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.2.2. Обеспечить гарантии в течение пяти лет со дня окончания услуг при необходимости защищать результаты оказанных услуг в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в рамках государственной экспертизы условий труда.

2.2.3. Оказать услуги в полном объеме и передать результаты Заказчику в срок не позднее 01.11.2016.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по Договору составляет ____,__ (_______________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере __________ (______________) рублей _________ копеек.

3.2. Оплата услуг осуществляется после выполнения каждого этапа предусмотренного Календарным планом оказания услуг (Приложение № 2). Стоимость услуг каждого этапа составляет 50 % от суммы Договора, указанной в п. 3.1., что составляет ___________ (_____________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ______________ (______________) рублей ________ копейки.

3.3. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта выполненных услуг и предоставления отчетной документации по каждому этапу с оригиналами следующих документов:

- Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

- Счет-фактуры;

- Счета на оплату.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Подготовленную по результатам оказанных услуг Отчетную документацию, согласно Календарному плану оказания услуг (Приложение № 1), Исполнитель передает Заказчику до оплаты стоимости услуг.

4.2. Полученная Заказчиком от Исполнителя Отчетная документация подлежит рассмотрению Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней, после чего Заказчик при отсутствии замечаний по объему и/или качеству оказанных услуг передает в адрес Исполнителя два экземпляра подписанного акта о сдаче-приемке оказанных услуг. При наличии со стороны Заказчика замечаний по объему и/или качеству оказанных услуг, он в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта о сдаче-приемке оказанных услуг.

4.3. С учетом замечаний Заказчика по объему и/или качеству оказанных услуг, Исполнитель исправляет материалы Отчетной документации в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения замечаний в письменной форме.

4.4. Услуги считаются надлежаще оказанными с момента подписания Сторонами акта о сдаче-приемке оказанных услуг. Акт о сдаче-приемке оказанных услуг должен быть представлен Исполнителем Заказчику не позднее 3-х рабочих дней с даты оказания услуг. Датой оказания услуг считается дата передачи Исполнителем Заказчику Отчетной документации, согласно Составу отчетной документации (Приложение №1).

4.5. В случае не подписания Заказчиком акта о сдаче-приемке оказанных услуг в течение 7 (Семи) рабочих дней и не направления Заказчиком в тот же срок мотивированного отказа от подписания акта о сдаче-приемке оказанных услуг, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.

4.6. В случае получения Заказчиком замечаний по Отчетной документации, выполненной Исполнителем, от государственной инспекции по труду, Исполнитель обязуется привести Отчетную документацию в соответствие с требованиями государственной инспекции по труду.

4.7. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в порядке и в сроки, установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае досрочного выполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе досрочно принять их на условиях, установленных Договором.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором

5.2. Заказчик несет ответственность за неверную или частично неверную предоставленную информацию.

5.3. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг по Договору, в том числе нарушение сроков устранения замечаний, Исполнитель по требованию Заказчика выплачивает Заказчику пени, выставленные в письменном виде, в размере 0,1% от стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты по Договору, Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени, выставленные в письменном виде, в размере 0,1% от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый день просрочки.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

- РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе реализации Договора, Стороны намерены решать путем переговоров.

7.2. В случае не достижения согласия Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления письменной претензии одной Стороны к другой, спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон, либо по инициативе одной из Сторон в случае невыполнения другой Стороной принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами в виде дополнительных соглашений.

8.3. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Приложение № 1 – Календарный план оказания услуг по проведению специальной оценки условий труда.

9.2. Приложение № 2 - Порядок взаимодействия сторон при подготовке и проведении специальной оценки условий труда в ОАО «НГК «Славнефть».

9.3. Приложение № 3 - Антикоррупционная оговорка.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ___________________ ФИО М.П. подпись | ___________________ ФИО М.П. подпись |

Приложение №1

к Договору № _____ от ______

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по проведению специальной оценки условий труда

| № | Наименование этапов | Сроки выполнения | Форма отчетности оказанных услуг (этапа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1 (идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов) | С 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. | Электронная версия материалов специальной оценки по исследованиям (испытаниям) и измерениям фактических значений вредных и (или) опасных производственных факторов, протоколы замеров вредных производственных факторов: шум; освещенность; аэроионный состав воздуха; электромагнитные излучения ПВЭМ, акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактура. |
| 2. | Этап 2 (отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; оформление результатов проведения специальной оценки условий труда) | С 30.09.2016 г. по 01.11.2016 г. | Отчет о проведении специальной оценки условий труда на бумажном и электронном носителях, акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактура. |

| Исполнитель ___________________ ФИО М.П. подпись | Заказчик ___________________ ФИО М.П. подпись |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору № _____ от ______

Порядок взаимодействия сторон при подготовке и проведении специальной оценки условий труда в ОАО «НГК «Славнефть»

| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Формирование перечня рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда, на основании штатного расписания, с указанием аналогичных рабочих мест, наименования профессии или должности, кода профессии или должности, количества работающих на рабочих местах, из них женщин, лиц моложе 18 лет, инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте. (Федеральный Закон №426-ФЗ ст.9 часть 5). Предоставление перечня рабочих мест Исполнителю. | До 20.08.2016 | Заказчик |
| Определение времени выполнения работ в местах проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса (в процентах к продолжительности смены). (Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. Приказом Минтруда России от 24.01.2014 N 33н, п. 79,88, приложение 20 – далее Методика) | До 30.08.2016 | Заказчик |
| Подготовка и предоставление информации о СНИЛС работников, работающих на рабочих местах, на которых проводится специальная оценка условий труда (Форма отчета, раздел 3) | До 10.09.2016 | Заказчик |
| Предоставление в ООО «ЭсАрДжи-ЭКО», необходимых сведений, документов и информации, характеризующих условия труда на рабочих местах: - производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками, перечень вредных и опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, результаты ранее проводившихся исследований и измерений вредных и/или опасных производственных факторов. (Федеральный Закон № 426-ФЗ ст. 4 часть 2, ст. 10 часть 3) | До 30.08.2016 | Заказчик |
| Подготовка и предоставление информации о фактически предоставляемых работникам гарантии и компенсации на дату заполнения карт специальной оценки условий труда. (Форма отчета, раздел 3) | До 30.08.2016 | Заказчик |
| Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, на которых проводится специальная оценка условий труда. (Методика, раздел II) | До 20.09.2016 | Исполнитель |
| Проведение исследований (испытаний) и измерений потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах. Оценка эффективности обеспеченности работников СИЗ. (Федеральный Закон № 426-ФЗ ст. 13) | До 25.09.2016 | Исполнитель |
| Отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов | До 10.10.2016 | Исполнитель |
| Оформление результатов проведения специальной оценки условий труда (предоставление результатов проведения специальной оценки условий труда) в электронном виде. (Федеральный Закон № 426-ФЗ ст. 13) | До 15.10.2016 | Исполнитель |
| Согласование электронной версии материалов специальной оценки условий труда. Рассмотрение и решение разногласий по вопросам проведения специальной оценки | До 25.10.2016 | Заказчик/Исполнитель |
| Оформление документации на бумажном носителе | До 01.11.2016 | Исполнитель |
| Утверждение отчета по специальной оценке условий труда. (Федеральный Закон № 426-ФЗ ст. 15 часть 2) | До 10.11.2016 | Заказчик |

| Исполнитель ___________________ ФИО М.П. подпись | Заказчик ___________________ ФИО М.П. подпись |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору № _____ от ______

# Антикоррупционная оговорка

# к Договору № 64537-2015-86 от 12 мая 2015 года

| г. Москва | 12 мая 2015 года |
| --- | --- |

_____________________________, юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Аксакова А.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ОАО «НГК «Славнефть»), юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее приложение (далее Приложение №3) к Договору № ______________ от __.__.2016 (далее Договор) о нижеследующем:

- При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

- При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения №3, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

- В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения №3 контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

- В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Приложении №3 действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Приложением №4 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Приложения №3, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Настоящее Приложение №3 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

- Настоящее Приложение №3 является неотъемлемой частью Договора.

- Во всем остальном, что не согласовано настоящим Приложением №3, Стороны руководствуются условиями Договора.

| Исполнитель ___________________ ФИО М.П. подпись | Заказчик ___________________ ФИО М.П. подпись |
| --- | --- |