Договор на выполнение работ № 64537-2024-

г. Ярославль                                                                                                      ____________г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице главного _________________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ПАО «НГК «Славнефть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Управления организации отгрузок Куликова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности № АТ-  от             , с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили Договор, далее именуемый «Договор» о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется на основании письменных ежемесячных Заявок Заказчика, составленных по форме Приложения № 4 к Договору, с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года выполнять работы по подготовке вагонов-цистерн (далее – «подготовка»), принадлежащих Заказчику на праве собственности или ином законном основании в годовом и ежемесячном количестве, определенном в Приложении № 1 к Договору, для проведения всех видов ремонта, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты работ.

1.2. Подготовка по Договору осуществляется на промывочно-пропарочной станции Подрядчика – _____________, Код станции: _____________, (далее именуемой - «ППС»), расположенной по адресу: ________________________________.

1.3. Стороны договорились, что Заказчик в  соответствии с п.2 ст.310 ГК РФ в течение срока действия Договора вправе в  одностороннем порядке изменить условия обязательства в части согласованного годового и ежемесячного количества вагонов-цистерн, указанного в Приложении № 1 к Договору, предоставляемых для осуществления Заказчиком работ по подготовке, в пределах 25 (двадцати пяти) % в сторону увеличения или уменьшения количества вагонов-цистерн без изменения остальных условий, в том числе их согласованной стоимости.

1.4.Обязательство Подрядчика считается измененным с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика, составленного по форме Приложений № 2 и № 3 к  Договору.

1.5. При использовании Заказчиком своего права на одностороннее изменение условия договора, уведомление должно быть представлено Подрядчику не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до окончания отчетного месяца, в котором подана соответствующая ежемесячная Заявка.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость подготовки одного вагона-цистерны определена Сторонами в Протоколе стоимости работ по подготовке на ППС (Приложении № 5 к Договору), и является неотъемлемой частью Договора. Общая стоимость работ по подготовке вагонов не должна превышать _____________________ руб. включая НДС 20%.

2.2. Услуги по отстою вагонов оплачиваются отдельно в соответствии с Приложением №7 к  Договору.

2.3. Стоимость услуг по подаче и уборке вагонов-цистерн, предусмотренных п. 4.1.1 Договора, а также установка запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) на промывочно- пропарочной станции Подрядчика включены в стоимость выполняемых работ.

2.4. Оплата за ремонт грузовых вагонов производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.

2.5. Выставляемые Подрядчиком счета-фактуры оформляются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.6. Выполнение работ по Договору осуществляется Подрядчиком по ценам, действующим на дату подачи Заказчиком Заявки и согласованным Сторонами в соответствии с п. 2.1 Договора.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

3.1. Заявка Заказчика на выполнение работ по подготовке (составляется по форме Приложения № 4 к Договору) предоставляется Подрядчику не менее чем за 3 календарных дня до начала месяца выполнения работ по данной Заявке по факсу №___________________ или электронной почте по адресу   ________________.  Подрядчик принимает данную Заявку и в течение 1 (одного) рабочего дня направляет Заказчику по факсу или электронной почте (номер факса и адрес электронный почты указаны в разделе 10 Договора) подтверждение получения Заявки. Заявка, подписанная уполномоченным представителем Заказчика и скрепленная печатью Заказчика, направляется Подрядчику в виде сканированной копии и считается предоставленной Исполнителю с момента её получения Подрядчиком.

3.2. Выполнение работ по подготовке оформляется записью на ППС в книге формы ВУ-17 «Книга номерного учета цистерн, обработанных на промывочно-пропарочной станции (пункте)», в которой указывается место, время и дата выполнения работ по подготовке.

При выполнении работ по подготовке, требующего проведения ремонта, Подрядчик оформляет акт о годности цистерны для ремонта по форме ВУ-19. После выполнения работ по подготовке Подрядчик производит наложение ЗПУ на верхний загрузочный люк.

3.3. При выполнении работ по подготовке вагонов-цистерн характер и объем работ определяется согласно «Типовому технологическому процессу работы железнодорожных станций по наливу и сливу нефтегрузов и промывочно-пропарочных предприятий по очистке и подготовке цистерн под перевозку грузов», утвержденный МПС СССР от 03.05.1982 № Г-14540, «Правилам очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов», утвержденным приказом Минтранса России № 119 от 10.04.2013, Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам", утвержденными СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 N 15, ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты» и других нормативных документов МПС России и ОАО «РЖД» в части выполнения работ по подготовке вагонов-цистерн для проведения всех видов ремонта.

3.4. После подготовки своевременно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ (по форме Приложения № 6 к Договору) и счета-фактуры, которые подписываются уполномоченными лицами Подрядчика.

3.5. По факту исполнения Заявок за текущий месяц Подрядчиком составляются в двух экземплярах Акты выполненных работ и направляются на подписание Заказчику не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты получения указанных оригиналов документов подписывает их и по одному экземпляру каждого подписанного акта направляет Подрядчику. В целях оперативной выверки объемов подготовки, копии актов могут быть направлены Подрядчиком Заказчику при помощи средств электронной и/или факсимильной связи по адресам, указанным в разделе 10 Договора, с последующим предоставлением оригиналов в течение 7 (семи) календарных дней с даты их подписания Подрядчиком. Кроме того, в целях оперативной выверки объемов выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику Перечень вагонов-цистерн, в отношении которых выполнены работы по подготовке в текущем месяце на ППС при помощи средств электронной и/или факсимильной связи по адресам, указанным в разделе 10 Договора, два раза в месяц 10, 20 числа каждого месяца.

3.6. Заказчик и Подрядчик ежеквартально составляют и подписывают акты сверки взаиморасчетов.

3.7. В случае, если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по объему и/или качеству подготовки. Заказчик подписывает Акты с разногласиями, при этом в Актах фиксируются все разногласия.

К Акту, подписанному Заказчиком с разногласиями, должны быть приложены документы, обосновывающие эти разногласия.

3.8. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Актов, подписанных с разногласиями, рассмотреть претензии Заказчика, и в случае согласия с ними, направить Заказчику исправленный Акт выполненных работ.

В случае неполучения Подрядчиком от Заказчика подписанного акта, или документов, подтверждающих возражения Заказчика в акте, подписанном с разногласиями, в сроки, предусмотренные в п. 3.5 Договора, работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме.

3.9. Выполнение работ по подготовке по Договору осуществляется в отношении вагонов-цистерн по конструкции, сроку службы, периоду проведения плановых видов ремонта и техническому состоянию, удовлетворяющим всем требованиям нормативно-технической документации МПС России и ОАО «РЖД».

3.10. Возврат вагонов-цистерн после выполнения работ осуществляется за счет Заказчика по полным перевозочным документам на порожний рейс.

3.11. Даты прибытия (отправления) вагонов-цистерн на (с) путей общего пользования, оформления накладных определяются на основании календарных штемпелей перевозочных документов или на основании справок (выписки из базы данных) ГВЦ ОАО «РЖД». При расхождении данных указанных в справках ГВЦ ОАО «РЖД» и в перевозочных документах, Стороны признают приоритет данных указанных в перевозочных документах.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1.	Обеспечить качество выполняемых работ по подготовке по Заявкам Заказчика, обеспечивать подачу - уборку вагонов-цистерн с железнодорожных путей общего пользования на/с тракционные/х пути/ей ППС и установке ЗПУ, оформлять необходимые документы в соответствии с условиями Договора.

4.1.2.Составлять, подписывать и направлять Заказчику документы,
предусмотренные пунктами 3.2, 3.4, 3.5   Договора.

4.1.3.	Принимать к исполнению предоставленные Заказчиком Заявки,  составленные по форме Приложения № 4 к Договору и в течение одного рабочего дня направлять Заказчику по факсу или электронному адресу Заказчика указанному в разделе 10 Договора письменный ответ с подтверждением получения Заявки.

- Оформлять в полном объеме перевозочные документы, если Заказчиком не создана заготовка накладной с ЭЦП в АС ЭТРАН и обеспечивать отправление вагонов-цистерн Заказчика. Плательщиком железнодорожного тарифа для отправки вагонов-цистерн после подготовки до станции назначения, указанной в Заявке Заказчика, является Заказчик, либо лицо, указанное Заказчиком в Инструкции по заполнению полных перевозочных документов.

- Выполнять работы по подготовке каждой вагона-цистерны в течение 2-х суток момента подачи вагона-цистерны на пути вагонного ремонтного депо ВЧДр Ярославль в соответствии с согласованной Сторонами Заявкой. Документом, свидетельствующим о выполнении Подрядчиком работ является акт о годности цистерны для ремонта по форме ВУ-19.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. В случае невозможности уборки с подъездных путей вагонного ремонтного депо _____________подготовленных вагонов-цистерн из-за предоставления Заказчиком Заявки, не содержащей необходимые сведения указанные в Приложения № 4 к  Договору, или отсутствия созданной Заказчиком заготовки накладной с ЭЦП в АС ЭТРАН, Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право передислоцировать вагоны-цистерны в отстой с отнесением расходов по отстою (Приложение №7 к Договору) и передислокации вагонов-цистерн к местам отстоя на Заказчика с предоставлением Заказчику подтверждающих документов. Cтоимость услуг по отстою, определенная Протоколом договорной цены по отстою вагонов-цистерн на путях (Приложение № 7 к  Договору), не должна превышать регулируемой государством стоимости аналогичных услуг, определенной в тарифных руководствах, прейскурантах и других руководящих документах.

4.3. Заказчик обязуется:

- Осуществлять оплату подготовки по Договору в полном объеме в порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора.

- Обеспечивать полноту и достоверность информации о перевозимом грузе, номерах, типах, моделях, годах постройки, выполненных плановых ремонтах вагонов-цистерн, на которые распространяется действие Договора.

- Не менее чем за двое суток до дня прибытия вагонов-цистерн на станцию ________________, станции код _____________, предоставить Подрядчику Инструкцию по заполнению полных перевозочных документов на отправку вагонов-цистерн после выполнения работ и при наличии возможности не позднее 6 часов до окончания подготовки оформить электронные документы в системе «АС ЭТРАН» на отправку вагонов.

4.3.4. Оформлять вагоны-цистерны назначением на станцию ________________ для выполнения работ в сроки, предусмотренные Заявкой составленной по форме Приложения №4 к Договору, но не более 15 единиц в сутки.

4.3.5. В трехдневный срок с момента подписания Договора представить Подрядчику сведения об ответственных лицах (Ф.И.О., контактный телефон, должность) для решения оперативных вопросов, возникающих в процессе исполнения Договора.

4.3.6. При обнаружении Заказчиком некачественного выполнения работ по подготовке в плановые виды ремонта он обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о коммерческой непригодности вагона-цистерны, сообщить об этом Подрядчику по телефонной или иной связи с предоставлением Актов, фотографий и иных подтверждающих документов, подписанных уполномоченными лицами, с последующим предоставлением оригиналов Подрядчику в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения. Подрядчик в течение одного рабочего дня с момента получения оригиналов документов принимает решение о выезде представителя Подрядчика для комиссионного осмотра и принятия решения об исправлении недостатков за счет Подрядчика или оплачивает Заказчику оплату подготовки и дополнительных затрат, возникших у Заказчика, на основании подтверждающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком документов. О принятом решении Подрядчик письменно информирует Заказчика по факсу или электронной почте Заказчика указанной в разделе 10 Договора, с последующим предоставлением оригинала в течение 7 (семи) календарных дней с даты отправки по факсу или электронной почте.

4.3.7.	Не подавать вагоны-цистерны из-под нефтебитума, а из-под природного газового конденсата только по согласованию с Подрядчиком.

4.3.8. Предоставлять ежемесячную Заявку, составленную по форме Приложения № 4 к Договору, для выполнения работ на ППС не менее чем за 3 календарных дня до начала месяца выполнения работ с возможностью ее изменения в соответствии с п. 1.3  Договора.

5. Ответственность Сторон

- Подрядчик гарантирует качество проведения работ по подготовке для проведения всех видов ремонта вагонов-цистерн Заказчика в установленный Договором срок.

В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязуется выполнить работы по

подготовке повторно и за свой счет.

Необходимую для устранения выявленных недостатков транспортировку (до места устранения недостатков и обратно), подачу-уборку вагонов-цистерн на пути ППС, Подрядчик осуществляет за свой счет.

Заказчик вправе самостоятельно устранить нарушения, допущенные Подрядчиком, с последующей компенсацией затрат Заказчика Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента предъявления таких затрат на основании подтверждающих документов.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

- В случае просрочки внесения платежей по Договору Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки сроков оплаты, но не более 5% от полной суммы подлежащей уплате.

- В случае нарушения срока выполнения работ, установленного в п. 4.1.5 Договора, Подрядчик по требованию Заказчика обязуется уплатить неустойку в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждые сутки просрочки выполнения работ по подготовке каждого вагона - цистерны.

- Заказчик возмещает Подрядчику документально подтвержденные убытки последнего, в том числе предъявленные штрафы и сборы, платежи, возникшие по вине Заказчика в связи с несвоевременным предоставлением реквизитов для оформления полных перевозочных документов в Заявке на подготовку.

5.6. Подрядчик обязан обеспечить сохранность вагона-цистерны в период выполнения работ на ППС. В случае утраты или повреждения вагона-цистерны до степени невозможности ее дальнейшего использования, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере рыночной стоимости вагона-цистерны на момент повреждения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования от Заказчика. При утрате или повреждении узлов и деталей вагона-цистерны (разукомплектовании) Подрядчик возмещает Заказчику расходы на ремонт вагона-цистерны, в том числе восстановление или замену узлов и деталей, а также расходы на подготовку в ремонт, направление (возврат) в (из) ремонта на согласованную между Сторонами станцию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования от Заказчика.

5.7. Взыскание штрафных санкций, предусмотренных Договором, производится на основании письменных претензий.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

- Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными, стихийными бедствиями, а также изданием органами государственной власти нормативных актов, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

- Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на выполнении обязательств по Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов, иначе она лишается права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по  Договору.

- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. Разрешение споров

- Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, электронной почте, обмена факсимильными сообщениями.

- Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, то все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 дней с даты получения претензии.

- В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

- В Договор могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору, за исключением Заявок, предусмотренных п.1.1, и уведомлений, предусмотренных п. 1.3 Договора.

9. Прочие условия

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2025 года.

9.2. 	Стороны согласовывают перечень документов, наличие которых будет являться основанием для оплаты подготовки:

- Акт о годности цистерны для ремонта по форме ВУ-19, в случае его составления в соответствии с пунктом 3.2 Договора;

9.2.2. Акт выполненных работ;

9.2.3. Счет и счет-фактура.

9.3. Стороны договорились, что в рамках Договора может применяться электронный документооборот в соответствии с условиями Приложения №9 к Договору.

9.4. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

9.5. Любая информация о финансовой, хозяйственной и иной деятельности любой из Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

9.6. Вся почтовая переписка, направление телеграфных сообщений, касающихся исполнения условий Договора, осуществляется Сторонами по почтовым адресам, указанным в разделе 10 Договора. Стороны гарантируют, что почтовые адреса, указанные в разделе 10 Договора, являются их фактическими адресами. Вся оперативная переписка, направление копий документов осуществляется посредством факсимильной, электронной связи, по адресам, указанным в разделе 10 Договора.

Заявки, уведомления и сообщения по Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения адресатом Заявок, уведомлений и сообщений считается:

-	при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке сообщения факсимильного аппарата передающей Стороны;

-	при использовании электронных средств связи – дата и время, подтверждающие доставку/прочтение направленного сообщения адресату;

- при использовании почтовой связи – дата и время, подтверждающие доставку направленного сообщения адресату.

9.7. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего нахождения, номерах факсимильных и электронных адресов и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по Договору, и убытки принимает на себя Сторона, представившая недостоверные сведения о месте своего нахождения и номерах для обмена информации и документами.

  - При изменении почтовых и/или банковских реквизитов, органов управления юридического лица, внесение изменений в учредительные документы, Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме в 5-дневный срок с момента получения документов, подтверждающих внесение соответствующих изменений.

  - Все дополнительные соглашения и приложения, согласованные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

9.10. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.11. К Договору прилагаются:

9.11.1. Годовое/ежемесячное количество вагонов-цистерн для подготовки в ремонт (Приложение № 1).

9.11.2. Изменение в сторону увеличения годового/ежемесячного количества вагонов-цистерн (Приложение № 2).

9.11.3. Изменение в сторону уменьшения годового/ежемесячного количества вагонов-цистерн (Приложение № 3).

9.11.4. Форма Заявки на выполнение работ по подготовке вагонов-цистерн на ППС Подрядчика (Приложение №4).

9.11.5. Протокол договорной цены по подготовке (Приложение № 5);

9.11.6. Форма Акта выполненных работ (Приложение № 6):

9.10.7. Протокол согласования договорной цены по отстою вагонов-цистерн (Приложение № 7).

9.11.8. Антикоррупционная оговорка (Приложение № 8);

9.11.9. Условия обмена электронными документами с  использованием электронных подписей (Приложение № 9).

10.Реквизиты сторон

| Подрядчик: Место нахождения: Почтовый адрес: ОГРН ИНН, КПП ОКПО Банковские реквизиты: р/с к/с БИК Тел. Местонахождение: ИНН КПП Тел. Факс E-mail: Подрядчик: _______________ | Заказчик: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Почтовый адрес: 125047, г.Москва, 4-й Лесной переулок, д.4 этаж 11. ИНН 7707017509, КПП 997250001 ОГРН 1027739026270, ОКПО 00064537 р/с 40702810900160001135 в БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 Тел./Ф. 8 (4852) 20-91-72 E-mail:GolovinaME@yanos.slavneft.ru Начальник УОО ПАО «НГК «Славнефть» ______________Куликов Д.С. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№  64537- 2024-       от

Годовое/ежемесячное количество вагонов-цистерн для подготовки в ремонт

| Наименование выполняемых работ | Годовое количество вагонов -цистерн | Среднемесячное количество вагонов-цистерн с января по декабрь 2025 года Ваг/шт |
| --- | --- | --- |
| Подготовка 4-х осных вагонов-цистерн в плановые виды ремонта по ГОСТ 1510-2022 "Нефть и нефтепродукты". |  |  |

Подписи Сторон:

| Подрядчик: _______________ | Заказчик: Начальник УОО ПАО «НГК «Славнефть» ______________________Д.С. Куликов |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№  64537- 2024-       от           64537-               от ___________г.

Форма

В соответствии с пунктом 1.3 заключённого между ПАО «НГК «Славнефть» (Заказчик) и_______________(Подрядчик) Договора № ______________ от ______________, Заказчик настоящим уведомляет Подрядчика об изменении количества отправляемых на подготовку по Приложению № 1 в сторону увеличения, а именно:

| Наименование | Количество вагонов-цистерн (годовая/ежемесячная/ заявка) | Количество вагонов-цистерн (годовая/ежемесячная/ заявка) с учётом изменений |
| --- | --- | --- |
| Подготовка 4-х осных вагонов-цистерн в плановые виды ремонта по ГОСТ 1510-2022 "Нефть и нефтепродукты". |  |  |

От ПАО «НГК «Славнефть»

Начальник УОО ПАО «НГК «Славнефть»

(должность, полномочия)

Куликов Д.С.

(Ф.И.О.)

«___» _____________ ____ г.

Подписи Сторон:

| Подрядчик: _______________ | Заказчик: Начальник УОО ПАО «НГК «Славнефть» ______________________Д.С. Куликов |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№  64537- 2024-       от           64537-             от _________г.

Форма

В соответствии с пунктом 1.3 заключённого между ПАО «НГК «Славнефть» (Заказчик) и_______________(Подрядчик) Договора № ______________ от ______________, Заказчик настоящим уведомляет Подрядчика об изменении количества отправляемых на подготовку по Приложению № 1 в сторону уменьшения, а именно:

| Наименование | Количество вагонов-цистерн (годовая/ежемесячная/ заявка) | Количество вагонов-цистерн (годовая/ежемесячная/ заявка) с учётом изменений |
| --- | --- | --- |
| Подготовка 4-х осных вагонов-цистерн в плановые виды ремонта по ГОСТ 1510-2022 "Нефть и нефтепродукты". |  |  |

От ПАО «НГК «Славнефть»

НачальникУОО ПАО «НГК «Славнефть»

(должность, полномочия)

Куликов Д.С.

(Ф.И.О.)

«___» _____________ ____ г.

Подписи Сторон:

| Подрядчик: _______________ | Заказчик: Начальник УОО ПАО «НГК «Славнефть» ______________________Д.С. Куликов |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

№  64537- 2024-       от           64537-                 от ___________г.

Форма

На бланке организации

Исх. №	от «	»	202  г.

ЗАЯВКА

В рамках договора № 64537-                 прошу подготовить вагоны-цистерны согласно прилагаемому  списку из-под _______нефтепродуктов под налив светлых нефтепродуктов (в ремонт). (Виды работ и пономерной список вагонов-цистерн на отдельном листе в виде таблицы)*

После проведения промывочных работ вагоны-цистерны необходимо отправить согласно прилагаемому реестру по реквизитам:

| Наименование графы накладной | Запись, которую необходимо сделать в графе накладной |
| --- | --- |
| «Плательщик» | Заказчик через ЦФТО код ЕЛС на Окт. жд |
| В выделенном жирной чертой прямоугольнике графы «Плательщик» (ЕЛС) | ЕЛС |
| «Получатель» | Станция назначения, код получателя, почтовый адрес (с индексом), ОКПО получателя |
| «Дорога и станция назначения» | Станция назначения, код станции |
| «Наименование груза» | Порожняя цистерна не принадлежит перевозчику, полностью слита, очищена, промыта и нейтрализовано. Следует под погрузку (указать груз) или (следует в ремонт). |

* Таблица должна быть оформлена как приложение к Заявке с обязательным указанием на реквизиты Заявки.

Должность (Ф.И.О.)

(подпись)

Подписи Сторон:

| Подрядчик: _______________ | Заказчик: Начальник УОО ПАО «НГК «Славнефть» ______________________Д.С. Куликов |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору на выполнение работ

№  64537- 2024-       от           64537-              от __________г.

| Протокол стоимости работ по подготовке |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № к Договору на выполнение работ № от года, заключенному |  |  |  |  |  |
|  | между ПАО «НГК «Славнефть» и ______________________________ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. без НДС | НДС 20% | Стоимость работ руб. (в т.ч. НДС) |  |
| 1 | Подготовка 4-х осных вагонов-цистерн в плановые виды ремонта по ГОСТ 1510-2022 "Нефть и нефтепродукты". | вагон-цистерна |  |  |  |  |
|  | Подписи Сторон: Подрядчик: |  |  | Заказчик: Начальник УОО ПАО «НГК «Славнефть» |  |  |
|  | _______________ |  |  | ___________________ Куликов Д.С. |  |  |

Приложение № 6                                                                                                            к Договору на выполнение работ

№  64537- 2024-       от          2024г -

Форма

Акт выполненных работ  № __

по Договору № 64537-                  от           г.

Дата составления акта

Представитель Подрядчика - ______________________________, действующий на основании __________________, с одной стороны, и представитель Заказчика –________________________________, действующий на основании _______________________с другой стороны, настоящим Актом подтверждают, что согласно Договору на выполнение работ       №_____                              от «   »                  202 г.  за    период с «   »	         202 г. по  «  »         202 г.,  Подрядчиком проведена подготовка 4-х осных вагонов-цистерн, предъявленных Заказчиком:

| № п/п | Номер вагона-цистерны | Дата подготовки | № Акта ВУ-19 | Подготовка в плановые виды ремонта из-под светлых нефтепродуктов по 1 операции | Стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| Итого без НДС, руб.: НДС, руб. Итого с НДС, руб. |  |  |  |  |  |

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Подписи Сторон:

| Подрядчик: _______________ | Заказчик: Начальник УОО ПАО «НГК «Славнефть» ______________________Д.С. Куликов |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору на выполнение работ

№  64537- 2024-       от           2024г 64537-          от _________г.

Протокол

договорной цены по отстою вагонов-цистерн на путях

к Договору № 64537-                   от    "__" _______ 202  года

между ПАО «НГК «Славнефть» и  _________________________

| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм | Стоимость услуги руб. без НДС за первые сутки отстоя | НДС 20% | Стоимость услуг, руб. (в т.ч. НДС) | Стоимость услуги руб. без НДС за вторые и последующие сутки отстоя | НДС 20% | Стоимость услуги, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отстой 4-х осных вагонов-цистерн на путях ______________согласно п. 4.2.1. Договора | ваг. |  |  |  |  |  |  |

Стороны договорились, что настоящий Протокол вступает в силу с ---------- 202   г. и действует по 31.12.2025   г.

| Подписи Сторон: Подрядчик: |  |  | Заказчик: Начальник УОО ПАО «НГК «Славнефть» |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________ |  |  | ___________________ Куликов Д.С. |

Приложение № 8

к Договору на выполнение работ

№  64537-   от           2024г.

г. Москва                                                                                                          «     »

Антикоррупционная оговорка

2024г.

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                             , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ПАО «НГК «Славнефть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления организации отгрузок Куликова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности №НС-260 от 25.03.2024, с другой стороны, заключили настоящее приложение № 5 (далее Приложение) к Договору № 64537-2024- от «         »          2024г. (далее Договор) о нижеследующем:

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

4. Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

5.	Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

7. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Приложении действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Приложением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Приложения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9.	Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

10.	Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.

11.	Во всем остальном, что не согласовано настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

# ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик                                                                       Заказчик

Начальник УОО

ПАО «НГК «Славнефть»

________________                                                    _____________   Куликов Д.С.

Приложение № 9

к Договору на выполнение работ

№  64537- 2024-       от           2024г.

Условия обмена электронными документами с  использованием электронных подписей.

1. Первичные учетные документы, счета-фактуры, счет, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты сверки взаимных расчетов по Договору_________________(далее – Договор) могут быть подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), сертификат ключа проверки которой был изготовлен удостоверяющим центром, выпускающим квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи (далее – Сертификат ЭП). Стороны осуществляют обмен документами, подписанными ЭП, с использованием автоматизированной информационной системы конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами.

2. Разные экземпляры одного и того же документа, поименованного в п. 1 настоящего Приложения, должны быть оформлены либо в электронной форме либо на бумажном носителе.

3. Подписанный с использованием вышеуказанной ЭП документ признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны по Договору при одновременном соблюдении следующих условий:

3.1. документ оформлен надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Договора и настоящего Приложения;

3.2.квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

3.3. подтверждена действительность Сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

3.4.получен положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;

3.5. ЭП используется в документах в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи.

4.Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа одной Стороной в том числе является квалифицированная ЭП ее уполномоченного лица с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного другой Стороной.

5. В случае, если от имени Стороны действует её представитель (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо), уполномоченный действовать от её имени на основании доверенности, то полномочия представителя должны подтверждаться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Электронные счета-фактуры, документы об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), универсальный передаточный документ (далее – УПД), включающие в себя счет-фактуру, и документы об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) должны предоставляться в формате, утвержденным Приказом ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

7. Стороны самостоятельно обеспечивают и несут ответственность за надлежащее использование уполномоченными лицами ЭП в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

8. При использовании ЭП Стороны обязаны принимать необходимые организационные и технические меры обеспечения безопасности для недопущения нарушений конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП), в том числе (включая, но не ограничиваясь): использовать специализированные программные и программно-аппаратные средства защиты информации, средства антивирусной защиты, лицензионное программное обеспечение, не допускать к компьютерам посторонних лиц, обеспечивать надежность хранения ключей ЭП, имен и паролей, используемых при работе с ними, соблюдать иные требования, установленные законодательством РФ, а также документами, регламентирующими вопросы обеспечения информационной безопасности.

9. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить удостоверяющий центр, выдавший Сертификат ЭП, другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП), в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.

10. Использование ЭП, владельцем которой является уполномоченное лицо Стороны Договора, с нарушением конфиденциальности соответствующего ключа (компрометации ключа ЭП) не освобождает Сторону Договора от ответственности за неблагоприятные последствия, наступившие в результате такого использования.

11. Квалифицированная ЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:

11.1. Сертификат ЭП создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного Сертификата

11.2. Сертификат ЭП действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного Сертификата ЭП, если момент подписания электронного документа не определен;

11.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата ЭП, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной подписи, и с использованием Сертификата ЭП лица, подписавшего электронный документ;

12. Сторона несет ответственность за ущерб, возникший у другой Стороны вследствие использования ЭП, владельцем которой являются уполномоченные лица первой Стороны, неуполномоченными лицами, вследствие несоблюдения первой Стороной мер обеспечения безопасности для недопущения нарушений конфиденциальности ключа ЭП (компрометации ключа ЭП).

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик                                                                          Заказчик

Начальник УОО

ПАО «НГК «Славнефть»

______________                                                    _____________   Куликов Д.С.