Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки

ПАО «НГК «Славнефть»

Адрес: 125047, Москва,

4-й Лесной пер., д.4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

ПДО 016Т-СН-2023

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту  ПАО «НГК «Славнефть» с целью заключения договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ в арендуемых ПАО «НГК «Славнефть» помещениях по адресу: 125047  г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (11-й и 12-й этаж БЦ White Stone) на следующих условиях:

| Предмет оферты | Выполнение ремонтно-строительных работ в арендуемых ПАО «НГК «Славнефть» помещениях по адресу: 125047 г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (11-й и 12-й этаж БЦ White Stone). |
| --- | --- |
| Срок оказания услуг | С 27 февраля по 25 июня 2024 года |
| Стоимость услуг/работ/МТР в руб. (без НДС) |  |
| Стоимость услуг/работ/МТР в руб. (с НДС) |  |
| Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия оказания услуг | г. Москва 4-й Лесной переулок, д.4 (11-й, 12-й этаж БЦ White Stone) |
| Условия оплаты | 1. Заказчик осуществляет первую предоплату (авансовый платеж) в размере 40 (сорока) % от Общей стоимости Договора, что составляет _____(______) рублей, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения оригинала безотзывной банковской гарантии, выданной в соответствии с пунктом 2.4 Договора, на сумму, равную сумме первой предоплаты, и оригинала счета на первую предоплату, выставляемого Подрядчиком, которые должны быть предоставлены Подрядчиком не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Договора. 2. Вторая предоплата (авансовый платеж) в размере 20 (двадцать) % от Общей стоимости Договора, что составляет _____(______) рублей, производится в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Заказчиком оригинала безотзывной банковской гарантии, выданной в соответствии с пунктом 2.4 Договора, на сумму, равную сумме второй предоплаты, оригинала счета на вторую предоплату, но в любом случае не ранее 30 (тридцатого) календарного дня с даты подписания Договора. При этом банковская гарантия и счет на вторую предоплату должны быть предоставлены Подрядчиком не позднее 30 (тридцатого) календарного дня с даты подписания Договора. 3. Третья предоплата (авансовый платеж) в размере 20 (двадцать) % от Общей стоимости Договора, что составляет _____(______) рублей, производится в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Заказчиком оригинала безотзывной банковской гарантии, выданной в соответствии с пунктом 2.4 Договора, на сумму, равную сумме третьей предоплаты, оригинала счета на третью предоплату, но в любом случае не ранее 60 (шестидесятого) календарного дня с даты подписания Договора. При этом банковская гарантия и счет на вторую предоплату должны быть предоставлены Подрядчиком не позднее 60 (шестидесятого) календарного дня с даты подписания Договора. 4. Четвертый платеж в размере стоимости фактически выполненных Работ, подтвержденной подписанным обеими сторонами актом выполненных работ КС-2 (Приложение № 5 к Договору) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (Приложение № 6 к Договору), которая включает в себя последний этап выполнения Работ согласно Приложению № 3 к Договору, а также все расходы и издержки, понесенные Подрядчиком в связи с исполнением своих обязательств по Договору, в том числе налоги, пошлины и сборы, уменьшенной на сумму ранее уплаченных Заказчиком предоплат (авансовых платежей) в соответствии с п.п.2.3.1 - п.п. 2.3.3 Договора и сумму Гарантийного удержания, предусмотренную п. 9.1 Договора, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком оригиналов следующих документов: счета на оплату, счета-фактуры, акта выполненных работ КС-2 (Приложение № 5 к Договору), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (Приложение №6 к Договору), а также подписанного Сторонами без замечаний окончательного акта приема-передачи выполненных работ (далее – «Окончательный акт») (Приложение № 7 к Договору) и акта приема-передачи законченного строительством объекта КС-11 (Приложение №8 к Договору). 5. Окончательный расчет за выполнение Работ по Договору в полной сумме Гарантийного удержания либо в сумме Гарантийного удержания, оставшейся после оплаты Заказчиком стоимости устранения недостатков Работ силами привлеченных третьих лиц из суммы Гарантийного удержания, осуществляется на следующий день по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания сторонами Окончательного акта и акта приема-передачи законченного строительством объекта КС-11 (не включая эти даты) на основании оригиналов: счета на оплату, счета-фактуры, Окончательного акта, подписанного Сторонами без замечаний, акта приема-передачи законченного строительством объекта КС-11, оригиналов документов, передача которых Заказчику предусмотрена Заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору). При этом в случае, указанном в п. 9.4 Договора, сумма Гарантийного удержания остается у Заказчика в счет устранения выявленных Заказчиком недостатков Работ. |
| Дополнительные условия |  |
| Согласие на подписание Договора на оказания услуг по текущему ремонту | Договор подряда ремонтно-строительных работ в арендуемых ПАО «НГК «Славнефть» помещениях по адресу: 125047 г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (11-й и 12-й этаж БЦ White Stone»). □ подтвержден |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до « 29 » _февраля_ 2024 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой

частью оферты.

Должность ______________________________ФИО					Дата  Подпись