Приложение № 2

к Договору № ________________

от «____» ___________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работы

«Расчет трансферных трубопроводов установок АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4 цеха №1»

| № п/п | Наименование этапов работы | Отчетные документы | Срок выполнения этапа работы |  | Расчетная цена этапа (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 этап | Расчет трансферных трубопроводов установки ЭЛОУ-АТ-4. | Заключительный отчет с выдачей технических решений по обеспечению надежной работы трансферных трубопроводов (предварительно согласованный с ОАО «Славнефть-ЯНОС») | Май 2017 г. | Июнь 2017 г. |  |
| 2 этап | Расчет трансферных трубопроводов установки АВТ-3. | Заключительный отчет с выдачей технических решений по обеспечению надежной работы трансферных трубопроводов (предварительно согласованный с ОАО «Славнефть-ЯНОС») | Июль 2017 г. | Август 2017 г. |  |
| 3 этап | Расчет трансферных трубопроводов установки АВТ-4. | Заключительный отчет с выдачей технических решений по обеспечению надежной работы трансферных трубопроводов (предварительно согласованный с ОАО «Славнефть-ЯНОС») | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. |  |
|  | ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС: |  |  |  |  |

Исполнитель:							Заказчик:

Генеральный директор					Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ 						________________ Карпов Н.В.

м.п.								м.п.