Приложение № 2 к договору № ___________________

Календарный план

на проведение работы

«Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов пара 4-ой категории на объектах ОАО «Славнефть–ЯНОС»

| №№ п/п | Наименование этапа работы | Срок проведения этапа | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭПБ трубопровода, регистр. № 20 | В течении месяца с даты подписания договора |  |
| 2. | ЭПБ трубопровода, регистр. № 22 | Начало: с даты подписания договора. Окончание - август 2016 г. |  |
| 3. | ЭПБ трубопровода, регистр. № 27 | Начало: октябрь 2016 г. Окончание - ноябрь 2016 г. |  |
| 4. | ЭПБ трубопровода, регистр. № 32 | Начало: с даты подписания договора. Окончание - август 2016 г. |  |
| 5. | ЭПБ трубопровода, регистр. № 33 | Начало: с даты подписания договора. Окончание - август 2016 г. |  |
| 6. | ЭПБ трубопровода, регистр. № 36 | Начало: ноябрь 2016 г. Окончание - декабрь 2016 г. |  |
| 7. | ЭПБ трубопровода, регистр. № 37 | Начало: ноябрь 2016 г. Окончание - декабрь 2016 г. |  |
| Итого по договору: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |
| _________________ Никитин А.А. |  | ______________ |