№ 409-КР-2014

«__» __________ 2014 года

Руководителю предприятия

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает Вас сделать предложение (оферту) на «Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности основного технологического оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС» в период капитальных ремонтов 2015г.».

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит Контрагентов, с которыми будет заключен договор на выполнение вышеуказанных работ. Предпочтение при отборе будет отдано Контрагентам, предложившим наилучшие условия (наименьшая стоимость работ, соответствие сроков выполнения работ условиям, предложенным Заказчиком и пр.).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Приложение №3 к настоящему Предложению делать оферту (далее по тексту ПДО), существенные условия (стоимость, сроки выполнения работ и пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению Договоре (Приложение № 4 к настоящему ПДО).

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии, предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложение о заключении договора должно оформляться безотзывной офертой со сроком акцепта до 12 сентября 2014 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой Контрагента будет считаться заполненное Извещение о согласии сделать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО) с нижеуказанным комплектом документов:

- Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО);

- Договор подряда (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах;

- Письмо (в произвольной форме), гарантирующее качество выполненных работ;

- Письмо (в произвольной форме), гарантирующее выполнение данного вида работ в установленные Заказчиком сроки;

- Копию лицензии на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности, краткую информацию о финансово-хозяйственной деятельности;

- Копии удостоверений экспертов в области промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, которых планируется задействовать для исполнения работ по договору;

- Справку с указанием выполненных работ по экспертизе промышленной безопасности на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Перечень аффилированных организаций (Приложение «А» к настоящему ПДО).

Начало сбора оферт – «15» июля 2014 года.

Окончание сбора оферт – 14:00 (время московское) «28» июля 2014 года.

Срок для акцепта оферты – до «12» сентября 2014 года (включительно).

ОАО «Славнефть-ЯНОС» может внести изменения в условия оферты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

Внимание! Претенденты, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке, дополняют пакет комплектом документов, необходимым для прохождения аккредитации.

Пакет документов для проверки на Стоп-критерии размещен на сайте компании http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скреплённом печатью Контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование Контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на № 409-КР-2014».

Претендент передает 2 конверта документов, один из которых содержит оригиналы документов, или надлежащим образом заверенные копии, второй – копии всех документов конверта с оригиналами. В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается электронный носитель информации с отсканированными оригиналами документов (содержащимися в конверте). Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс - почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Предложения, представленные позже вышеуказанного срока к рассмотрению не принимаются!

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право продлить срок подачи оферт.

По вопросам технического характера обращаться:

Начальник сектора Отдела закупки услуг ОАО «Славнефть-ЯНОС» –

Детков Александр Игоревич,

Контактные данные: (4852) 49-93-16, факс: (4852) 49-93-02

E-mail: DetkovAI@yanos.slavneft.ru

По вопросам организационного характера обращаться:

Ведущий специалист Тендерного комитета ОАО «Славнефть-ЯНОС» –

Зимина Надежда Владимировна,

Контактные данные: (4852) 49-82-64

E-mail: ZiminaNV@yanos.slavneft.ru

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего ПДО, полученные не позднее 24 июля 2014 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

Внимание: настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несёт какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений в ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Приложение №1

к Предложению делать Оферты № 409-КР-2014

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 409-КР-2014 от «___» ________ 2014 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности основного технологического оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС» в период капитальных ремонтов 2015г., указанных в ПДО, не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_________________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Конкурсной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Конкурсной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Приложение №2

к Предложению делать Оферты № 409-КР-2014

На бланке организации

<исходящий номер>

<дата>

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150000,г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130

от ____________________________

______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 20__ г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора на выполнение «Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности основного технологического оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС» в период капитальных ремонтов 2015г.», и предлагает следующие условия:

| Наименование предмета оферты: |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ |  |
| Стоимость работ в руб. (без НДС и без стоимости оборудования и материалов поставки Подрядчика) |  |
| Полная стоимость работ в руб. (с учётом НДС и стоимостью оборудования и материалов поставки Подрядчика) |  |
| Условия оплаты работ |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение действует до «____» __________________ 20__ г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП									Подпись: __________________

Приложение №3

к Предложению делать Оферты № 409-КР-2014

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки:

«Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности основного технологического оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС» в период капитальных ремонтов 2015г.».

Данный предмет закупки выставляется на тендер по следующим лотам:

Лот №1:  работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки Л-35/6 Каталитического пр-ва ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки Л-35/6 Каталитического пр-ва, а именно: реакторы (1 ед.), колонны (6 ед.), емкости (18 ед.), теплообменники (22 ед.), воздушные холодильники (1 ед.), котел-утилизатор (1 ед.), трубопроводы (122 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Апрель-сентябрь 2015г. |  |

Лот №2: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов установки КР-600 Каталитического пр-ва ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки КР-600 Каталитического пр-ва, а именно: емкости (27 ед.), теплообменники (17 ед.), печи (6 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Апрель- сентябрь 2015г. |  |

Лот №3: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки Л-35/11 Каталитического пр-ва ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки Л-35/11 Каталитического пр-ва, а именно: реакторы (3 ед.), колонны (1 ед.), емкости (16 ед.), теплообменники (12 ед.), теплообменник «Пакинокс» (1 ед.) воздушные холодильники (1 ед.), трубопроводы (14 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Октябрь-декабрь 2015г. |  |

Лот №4: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки Гидрокрекинга  цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки Гидрокрекинга цеха №4, а именно: емкости (4 ед.), трубопроводы (161 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Апрель- сентябрь 2015г. |  |

Лот №5: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки УПВ цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки УПВ цеха №4, а именно: реакторы (1 ед.), емкости (3 ед.), теплообменники (3 ед.), трубопроводы (84 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Апрель- сентябрь 2015г. |  |

Лот №6: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов  установки ЛЧ-24/7 цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки ЛЧ-24/7 цеха №4, а именно: колонны (6 ед.), емкости (18 ед.), теплообменники (19 ед.), печи (1 ед.), трубопроводы (10 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Апрель- сентябрь 2015г. |  |

Лот №7: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установки УПС цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установки УПС цеха №4, а именно: колонны (1 ед.), емкости (6 ед.), теплообменники (6 ед.), воздушные холодильники (1 ед.), трубопроводы (68 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Апрель- сентябрь 2015г. |  |

Лот №8: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов КМ-2 ОАО «Славнефть-ЯНОС

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов КМ-2, а именно: колонны (8 ед.), емкости (33 ед.), теплообменники (24 ед.), воздушные холодильники (8 ед.), кристаллизаторы (2 ед.), котлы-утилизаторы (1 ед.), трубопроводы (32 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Апрель- сентябрь 2015г. |  |

Лот №9: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов установок Изомалк-2 Каталитического производства и УПСК цеха №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установок Изомалк-2 Каталитического производства и УПСК цеха №5, а именно: емкости (4 ед.), теплообменники (1 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Апрель- сентябрь 2015г. |  |

Лот №10: работы по экспертизе промышленной безопасности реакторов высокого давления цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Плановые сроки выполнения работ | Перечень Контрагентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение технического состояния реакторов высокого давления цеха №4 (4 ед.). - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование. - Проведение диагностического контроля. - Выполнение прочностных расчетов. - Оформление и выдача заключений | Апрель- сентябрь 2015г. |  |

Заказчик: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,   ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Условия оплаты для лотов №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам-фактурам, с оплатой в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

2. Основные требования к продукту.

2.1. Общие требования для лотов №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.10.2012 г. № 584), «Порядком продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах» (утв. приказом Минприроды России от 30.06.2009 г. № 195).

Форма предоставления результатов - заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе, электронные версии заключений, имеющие подписи и согласования, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб,  записи в паспортах сосудов о проведении технического освидетельствования.

В случае выполнения работ по каждому лоту в два этапа, о чем сообщается в Оферте, (этап 1 - Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование, проведение диагностического контроля;  этап 2 - Выполнение прочностных расчетов, оформление и  выдача заключений) по результатам 1-го этапа оформляется предварительное заключение.

3. Основные требования к Контрагенту.

Контрагент должен иметь:

- Лицензию на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности.

- Аттестованных экспертов в области промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности.

- Опыт работы по техническому диагностированию сосудов и технологических трубопроводов в период капитальных ремонтов на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Для участия в тендере Контрагент должен предоставить следующие документы:

- извещение о согласии делать оферту;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта);

- Предложение твердой договорной цены (с учетом НДС) (приложение №1);

- Договор подряда с Приложениями к нему подписанные и скрепленные печатью организации в редакции Заказчика, в 2-х экземплярах (Приложение №2);

- Письмо (в произвольной форме), гарантирующее качество выполненных работ;

- Письмо (в произвольной форме), гарантирующее выполнение данного вида работ в установленные Заказчиком сроки;

- копию лицензии на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности, краткую информацию о финансово-хозяйственной деятельности;

- копии удостоверений экспертов в области промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, которых планируется задействовать для исполнения работ по договору;

- Справку с указанием выполненных работ по экспертизе промышленной безопасности на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Вышеуказанные копии документов должны быть заверены Контрагентом путем проставления на каждой странице необходимых реквизитов (печать организации, количество листов в цифрах и прописью (если прошито), роспись полномочного лица с расшифровкой, указание должности и печать «копия верна»)

4. Условия выполнения работ.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.10.2012 г. № 584).

5. Особые условия.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договор

Приложение № 4

к Предложению делать Оферты № 409-КР-2014

ДОГОВОР  № ______________

г. Ярославль                                                                                                  «____» __________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, имеющее лицензию  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ________________ на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности от _______________ (срок действия до ____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению работы:

- <наименование лота>.

1.2. Заказчик принимает выполнение данной работы и производит ее оплату, в соответствии со статьями 4 и 6 настоящего договора.

2. Содержание и сроки выполнения работ

2.1. Содержание и сроки выполнения работы определяются Календарным планом (Приложение №1 к данному договору), который являются неотъемлемой частью договора.

2.2. Окончание работ в целом и отдельных этапов оформляются двухсторонними актами выполненных работ.

3. Стоимость работ ⃰

3.1. Стоимость поручаемых ИСПОЛНИТЕЛЮ работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет _____________________ рублей, включая НДС 18%  - ____________________ рублей. Из них: по <наименование лота> составляет _____________________ рублей, включая НДС 18%  - ____________________ рублей. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

4. Порядок расчетов

- 4.1. Не позднее 5 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру (ст.168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 60 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Исполнителю стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае нарушения Исполнителем пунктов 7.3.3.-7.3.11, 7.3.13 настоящего Договора оплата производится не раньше поступления на расчетный счет Заказчика суммы штрафов, предъявленных Исполнителю (пункты 8.3, 8.4, 8.5).

- 4.2. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО "Славнефть-ЯНОС", в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

- 4.3. Оплата выполненных работ считается исполненной после поступления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя.

- 4.4. При выполнении Сторонами в полном объёме всех обязательств по настоящему Договору  (подписание акта сдачи-приёмки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы), в течение 30  календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки и соглашение о закрытии Договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий Договора.

# 5. Порядок передачи документов

- 5.1. Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора, (заключения экспертизы промышленной безопасности, акты сдачи-приемки выполненных работ, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, Приложения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.) направляются заказной почтой, с обратным уведомлением,  или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.

# 6. Порядок сдачи и приемки работ

- 6.1. Сдача-приёмка выполненных работ производится по акту сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель предоставляет заключения экспертизы промышленной безопасности, которые передаются Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре, а также электронные версии заключений, имеющие подписи и согласования, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб. (Для сосудов дополнительно производит запись в паспортах сосудов о проведении технического освидетельствования).

- 6.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приёмки выполненных работ и отчётных материалов обязан рассмотреть  материалы, представленные Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ.

- 6.3. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

- 6.4. В случае не обеспечения Заказчиком приёмки отчётных материалов и отсутствия мотивированного отказа от приёмки в течение 10 рабочих дней после передачи акта сдачи-приёмки выполненных работ, работа считается принятой без каких-либо замечаний, и Исполнитель вправе составить односторонний акт.

- 6.5. Датой исполнения обязательств для Исполнителя и Заказчика является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

- 6.6. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

# 7. Права и обязанности сторон

- 7.1. Заказчик обязан:

- 7.1.1. В соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему представить Исполнителю  техническую документацию на оборудование.

- 7.1.2. Своевременно принять результат и оплатить Исполнителю стоимость работ в соответствии со статьями 4 и 6 настоящего договора.

- 7.1.3. Выдать представителям Исполнителя пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- 7.2. Заказчик имеет право:

- 7.2.1. В любое время проверять ход и качество и сроки производства работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

- 7.2.2. Потребовать от Исполнителя приостановить выполнение работ в случае выявления нарушений условий Договора.

- 7.3. Исполнитель обязан:

7.3.1. Своевременно и качественно выполнить работу. Все работы Исполнитель выполняет в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.10.2012 г. № 584).

7.3.2. Уведомить Заказчика о непредвиденных обстоятельствах, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора и Приложений к нему.

- 7.3.3. Выполнить работы по настоящему Договору лично. Привлечение к исполнению работ третьих лиц допускается только c письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Исполнителем третьих лиц (субподрядчика) для выполнения работ по договору Исполнитель направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Исполнитель прикладывает заверенные  им копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного Исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске повышенного уровня ответственности на виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение Субподрядчиком к исполнению работ по договору третьих лиц не допускается.

- 7.3.4. Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников, а также привлеченных работников безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия.

- 7.3.5. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы; в том числе обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и работников привлеченных третьих лиц безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия; в том числе обеспечить установленные нормативами  безопасные условия труда  на объектах  Заказчика и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и правил экологической безопасности при выполнении работ на объектах Заказчика.

- 7.3.6. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и пр.

- 7.3.7. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему договору, установленные действующим законодательством РФ.

- 7.3.8. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов, а также Инструкции №135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО "Славнефть-ЯНОС». Осуществлять контроль соблюдения водителями Исполнителя и третьих лиц, привлеченных Исполнителем, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

- 7.3.9. Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками субподрядчика)  «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (в дальнейшем Положение), в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. На момент заключения настоящего договора Исполнитель ознакомлен с указанным Положением, текст Положения Заказчиком Исполнителю предоставлен.

- 7.3.10. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

Инструкции №1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной  безопасности на ОАО "Славнефть-ЯНОС";

Инструкции №10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС";

Инструкции №18 по охране труда при работе на высоте;

Инструкции №22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО "Славнефть-ЯНОС";

Инструкции №69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС";

Инструкции №717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС" работниками сторонних организаций и предприятий;

Инструкции №135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО "Славнефть-ЯНОС»;

Правил экологической безопасности ОАО "Славнефть - ЯНОС";

Правил благоустройства и содержания территории ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

С названными локальными актами Исполнитель на момент подписания настоящего договора ознакомлен. Исполнитель уведомлен о том, что в случае необходимости, названные локальные акты по обращению Исполнителя незамедлительно будут повторно предоставлены Исполнителю Заказчиком.

- 7.3.11. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.

- 7.3.12. В случае привлечения Исполнителя для выполнения работ по договору третьих лиц Исполнитель обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные п.7.3., и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

- 7.3.13. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений п.7.3. Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя, третьих лиц, привлекаемых Исполнителем. В случае отказа Исполнителя, третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

- 7.3.14. В случае несоблюдения Исполнителем (работниками Исполнителя) указанных в п. 7.3. обязательств Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора со дня обнаружения соответствующего нарушения.  В этом случае Исполнитель не вправе требовать возмещения убытков, причиненных ему досрочным расторжением договора.

- 7.3.15. Исполнитель обязан обеспечить сдачу Заказчику выданных работникам Исполнителя или субподрядчиков пропусков не позднее дня, следующего за днем  окончания срока действия соответствующего пропуска.

# 8. Ответственность Сторон

- 8.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от стоимости невыполненных работ.

- 8.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, он обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1 %  (одна десятая процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от просроченной суммы.

- 8.3. В случае нарушения Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, требований п.7.3. настоящего договора Исполнитель обязуется в течение 5 дней со дня получения требования Заказчика уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждое допущенное нарушение, кроме нарушений, описанных в п.7.3.9.

- 8.4. В случае нарушения работником Исполнителя (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф  в размере 50 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 100 000 рублей. Исполнитель уплачивает штраф не позднее 5 рабочих дней с даты получения Акта о задержании работника в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, составленного по форме, приведенной в приложении № 6а к Положению.

- 8.5. В случае несвоевременной сдачи пропусков работниками Исполнителя или субподрядчиков Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный пропуск.

# 9. Арбитраж

- 9.1. Все споры из настоящего Договора или в связи с ним, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области.

# 10. Форс-мажор

- 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.

# 11. Особые обязательства сторон

- 11.1. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели

- 11.2. При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

- 11.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

- 11.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

- 11.5. В  случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- 11.6. Исполнитель берет на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, часть или полный комплект технической документации и/или информации любого характера, полученных от Исполнителя, без предварительного письменного согласия Заказчика.

# 12. Заключительные положения.

- 12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- 12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

- 12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

- 12.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- 12.5. При изменении банковских, почтовых и прочих реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.

Приложения:          1. Техническое задание (Приложение №1);

2. Календарный план (Приложение №2)

# ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                 ЗАКАЗЧИК

|  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, д. 130 Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 150000 г. Ярославль, ГКП, Московский пр-т, д.130 Телефон:(4852) 44-17-87; факс (4852) 47-18-74 |
| --- | --- |

Банковские реквизиты:                                           Банковские реквизиты:

|  | Расчетный счет: 40702810200004268190 в ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Москва, БИК 044525204, Корр./счет № 30101810900000000204, ИНН 7601001107, КПП 760401001, ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220 |
| --- | --- |

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                      ЗАКАЗЧИК

___________________                                                __________________  А.А Никитин

М.П.                                                                                                М.П.

* оформляется для каждого Лота отдельно. В случае предоставления Контрагентом предложения по нескольким Лотам, стоимость выполнения работ указывается как отдельно по каждому Лоту, так и общая стоимость работ по всем Лотам.

Приложение №1 к договору №_________

| ### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ### на проведение работы <наименование лота> |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа работы | Отчетные документы | Срок проведения этапа работы | Расчетная цена этапа, руб., без НДС |  |  |
| 1. | <наименование объекта> | ## Заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе, электронные версии заключений, имеющие подписи и согласования, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб |  |  |  |  |
| 2. | <наименование объекта> | ## Заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе, электронные версии заключений, имеющие подписи и согласования, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по договору |  |  |  |  |  |

От ЗАКАЗЧИКА                                                        От ИСПОЛНИТЕЛЯ

___________________   		                             __________________А.А. Никитин

М.П.							М.П.

Приложение А

к Предложению делать Оферты № 409-КР-2014

Перечень аффилированных организаций

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |