|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к Договору  Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки ЛГ-35/11 КП согласно графика простоев. | | |
| Выполнение работ по капитальному ремонту установки ЛГ-35/11 КП согласно графика простоев. | | | |
| Месяц | | | |
| Март | Март-Апрель | Апрель | |
| 6 календарный день | 9 календарных дней | 5 календарных дня | |
| Останов, подготовка установки к ремонту | Ремонтные работы | Пуск объекта | |

Прием установки из ремонта

Сдача установки в ремонт

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Никитин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.