Форма 2

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты №638-КР-2014 от 25.11.2014 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту №  <исх. Номер Оферты.> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО "Славнефть-ЯНОС" договор на выполнение работ по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС», на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора  на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: ________________________________________________________

Местонахождение: ________________________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес:  ______________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: ________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________________________________

БИК___________________________________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО "Славнефть-ЯНОС" не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО "Славнефть-ЯНОС".

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./

Форма 3 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150000, г. Ярославль, ГКП,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора подряда на выполнение работ по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС» на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | Выполнение работ по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС» |
| --- | --- |
| Сроки оказания работ/услуг |  |
| Стоимость работ / услуг в руб. (с учетом материалов поставки Подрядчика, без НДС) |  |
| Полная стоимость работ/услуг в руб. (с учетом материалов поставки Подрядчика, с НДС с учетом) |  |
| Детализированное предложение представлено в прилагаемом Предложении твердой договорной цены (Форма №4) |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |

- Настоящее предложение действует до «___» ____ 201_ года.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП							________________________________

Форма 4

Предложение твердой договорной цены

<Наименование организации>

по выполнению работ по перегрузке катализатора на установках цеха №4

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование видов работ | Стоимость работ (с учетом материалов поставки Подрядчика), руб. | Общая стоимость работ (с учетом НДС и материалов поставки Подрядчика), руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по перезагрузке катализатора на установке Гидрокрекинга |  |  |  |
| 1 | Выгрузка катализатора |  |  |  |
| 2 | Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда |  |  |  |
| 3 | Выгрузка керамических шаров |  |  |  |
| 4 | Зачистка реакционных аппаратов |  |  |  |
| 5 | Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов нитки «В» |  |  |  |
| 6 | Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру |  |  |  |
| 7 | Загрузка пакета катализатора нитки «В», сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов |  |  |  |
| 8 | Загрузка керамических шаров |  |  |  |
|  | Работы по перезагрузке катализатора на установке ГОДТ |  |  |  |
| 1 | Выгрузка катализатора |  |  |  |
| 2 | Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда |  |  |  |
| 3 | Выгрузка керамических шаров |  |  |  |
| 4 | Зачистка реакционных аппаратов |  |  |  |
| 5 | Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реактора R-101 |  |  |  |
| 6 | Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру |  |  |  |
| 7 | Регенерация выгруженного катализатора на стороннем предприятии (с учетом транспортировки) |  |  |  |
| 8 | Загрузка пакета катализатора реактора R-101, сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов |  |  |  |
| 9 | Загрузка керамических шаров |  |  |  |
|  | Работы по перезагрузке катализатора на установке УПВ-1 |  |  |  |
| 1 | Выгрузка катализатора |  |  |  |
| 2 | Поставка тары и поддонов под выгружаемый катализатор |  |  |  |
| 3 | Выгрузка керамических шаров |  |  |  |
| 4 | Зачистка реакционных аппаратов |  |  |  |
| 5 | Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов |  |  |  |
| 6 | Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру |  |  |  |
| 7 | Загрузка пакета катализатора в реактора, сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов |  |  |  |
| 8 | Загрузка керамических шаров |  |  |  |
|  | Работы по перезагрузке катализатора на установке УПВ-2 |  |  |  |
| 1 | Выгрузка катализатора |  |  |  |
| 2 | Поставка тары и поддонов под выгружаемый катализатор |  |  |  |
| 3 | Выгрузка керамических шаров |  |  |  |
| 4 | Зачистка реакционных аппаратов, реакционных труб печи Н-1 |  |  |  |
| 5 | Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов, реакционных труб печи |  |  |  |
| 6 | Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру |  |  |  |
| 7 | Загрузка пакета катализатора в реактора, сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов |  |  |  |
| 8 | Загрузка керамических шаров |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

__________________________			________________________________

(должность)						(подпись, расшифровка, М.П.)

Форма 5 «Техническое задание»

|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № 187 |
|  | « 25 » ноября 2014г. |

#### Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: работы по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Данный предмет выставляется для закупки единым лотом:

I. Работы по перезагрузке катализатора на установке Гидрокрекинга

- Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор (на основании акта загрузки 2013 года):

ICR-162 – 75723,6 кг

ICR-178 – 66895,7 кг

ICR-132 – 2358 кг

ICR-122 – 1088,4 кг

Итого катализатора: 146065,7 кг (без учета керамических шаров).

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в бочки в среде инертного газа (азота).

- Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда.

- Выгрузка керамических шаров в количестве 36968 кг.

- Зачистка реакционных аппаратов.

- Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов нитки «В».

- Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру.

- Загрузка пакета катализатора нитки «В», сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов.

Загружаемый свежий катализатор: 169000 кг (ориентировочное значение).

- Загрузка керамических шаров в количестве 30000 кг (ориентировочное значение).

II. Работы по перезагрузке катализатора на установке ГОДТ

- Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор (на основании акта загрузки 2013 года):

АCТ 069 – 1 670 кг

АCТ 077 – 1 125 кг

HR 538 – 3 200 кг

HR 648 – 157 600 кг

Итого катализатора: 163 595 кг (без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в бочки в среде инертного газа (азота).

- Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда.

- Выгрузка керамических шаров в количестве 23 600 кг.

- Зачистка реакционных аппаратов;

- Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реактора R-101;

- Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру.

- Регенерация выгруженного катализатора на стороннем предприятии.

- Загрузка пакета катализатора реактора R-101, сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов.

Загружаемый свежий катализатор: 164000 кг (ориентировочное значение).

- Загрузка керамических шаров в количестве 23000 кг (ориентировочное значение).

III. Работы по перезагрузке катализатора на установке УПВ-1

- Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор (на основании актов загрузки 2011, 2013, 2014 г.):

Katalco 32,5 – 58300 кг – поглотитель сероводорода;

Katalco 61-1T – 11 564 кг – гидроочистка;

Dypor604Q  – 2 290 кг – гидроочистка;

Итого катализатора: 72 154 кг (без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в бочки в среде инертного газа (азота).

- Поставка тары и поддонов под выгружаемый катализатор.

- Выгрузка керамических шаров в количестве 11 700 кг.

- Зачистка реакционных аппаратов;

- Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов;

- Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру.

- Загрузка пакета катализатора в реактора, сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов.

Загружаемый свежий катализатор: 71850 кг (ориентировочное значение).

- Загрузка керамических шаров в количестве 11700 кг (ориентировочное значение).

IV. Работы по перезагрузке катализатора на установке УПВ-2

- Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор (на основании актов загрузки 2009, 2011, 2012, 2013 г.) из реакторов и реакционных труб печи Н-1:

HDMAX 200 – 9072 кг

SHIFTMAX 120 – 21200 кг

CRG-LHR – 17325 кг

ACTISORB S2 – 24380 кг

ACTISORB CL2 – 4500 кг.

ReforMax 330LDP – 15300 кг.

Итого катализатора: 91 777 кг (без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в бочки в среде инертного газа (азота).

- Поставка тары и поддонов под выгружаемый катализатор.

- Выгрузка керамических шаров в количестве 14 100 кг.

- Зачистка реакционных аппаратов, реакционных труб печи Н-1;

- Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов, реакционных труб печи;

- Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру.

- Загрузка пакета катализатора в реактора, сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов.

Загружаемый свежий катализатор: 74900 кг (ориентировочное значение).

- Загрузка керамических шаров в количестве 14100 кг (ориентировочное значение).

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Плановые сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ – в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к договору).

Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 60 (шестьдесят) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

Проектно-техническая документация: необходимая техническая документация, в том числе диаграмму загрузки катализатора по реакторам, будет передана победителю тендера, после заключения договора.

2. Основные требования к продукту.

Работы должны выполняться в соответствии требованиями Договора (Форма 6). Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

3. Основные требования к Контрагенту.

Контрагент должен иметь:

- необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

- обученный и аттестованный персонал. Ответственные лица должны быть обучены, аттестованы в области промышленной безопасности и иметь удостоверение Б1.2 и Б1.17. Исполнители работ должны быть обучены, допущены к проведению газоопасных работ и иметь удостоверение;

- производственные мощности по выполнению работ; наличие собственного автотранспорта. Наличие собственного специализированного оборудования для выполнения работ по предмету закупки: вакуумная установка, просевочная машина, трансформатор 220в/12в, лестницы, инструменты, средства защиты органов дыхания для работы в аппаратах (ПШ-1,2, изолирующие СИЗОД), устройство плотной загрузки (при необходимости).

- опыт выполнения работ не менее 1 раза за последние 2 года по перегрузке катализатора на объектах нефтепереработки в России, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть».

Для участия в тендере Контрагент должен предоставить следующие документы:

- извещение о согласии делать оферту (Форма 2);

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта, Форма №3);

- договор подряда с Приложениями к нему, подписанные и скрепленные печатью организации в редакции Заказчика, в 2-х экземплярах (Форма №6);

- предложение твердой договорной цены (Форма №4);

- справка об опыте работы за последние 2 года, за подписью руководителя организации (Форма №7);

- гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно п.6.23 договора подряда, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности;

- справка о наличии материально-технических ресурсов (в том числе  спец. оборудования) (Форма 9);

- справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих (в % к общей численности), указанием опыта работы непосредственных руководителей (начальники участков, прорабы) на опасных производственных объектах, степени оснащенности спецодеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты), за подписью руководителя организации (Форма 9);

- копии документов по аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

- техническое предложение, описывающее порядок выполнения работ;

- перечень аффилированных организаций (Форма №10).

4. Условия выполнения работ.

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.5.9. проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене.

Все применяемые для выполнения работ материалы, инструмент и оборудование должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Разрешение на применение Федеральной службой России по технологическому, экологическому и атомному надзору;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых

при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

5. Особые условия.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению	                                   ____________________ В.Ф. Желязков

Форма №7

| Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 2 года* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 8

| - Справка о кадровых ресурсах * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста |  | Образование, ученая степень |  | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность |  | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |  | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа специалистов |  | Штатная численность, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководящий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

* В данной форме приводятся сведения о специалистах, которые будут привлечены к исполнению договора.

Ответственные лица должны быть обучены, аттестованы в области промышленной безопасности и иметь удостоверение Б1.2 и Б1.17. Исполнители работ должны быть обучены, допущены к проведению газоопасных работ и иметь удостоверение.

Приложить копии удостоверений работников об аттестации в области промышленной безопасности.

Форма 9

| Справка о наличии материально-технических ресурсов (в том числе спец. оборудования) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |  | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) |  | Состояние |  | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора.

Для спец. оборудования  приложить описание устройства, принципа работы устройств по загрузке, фото-, видео-материалы.

Форма 10

Перечень аффилированных организаций

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./

М.П.